## 附件：

## “十四五”时期规划建设的物流项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿元 | | | | | | | | | |
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 总投资 | 十四五  计划投资 | 起止时间 | 项目主要建设内容 | 具体位置 | 规划用地 | 建设主体 |
| 1 | 北票市 | 东官营镇军民融合应急  物资储备库建设项目 | 0.80 | 0.80 | 2020-2021 | 新建应急物资储备仓库、医疗物资库、冷系统、办公区域、防水地坪、附属工程等，实施装饰装修工程、道路工程、照明工程、绿化工程。配备仓库设备78台套，以及其它相关系统设备。 | 北票市东官镇东官村 | 100亩 | 北票市融发公司 |
| 2 | 北票市 | 台吉新城仓储  物流中心项目 | 20.00 | 20.00 | 2021-2022 | 以各种货物的运输、配送、周转为主。主要建设商务信息服务中心、公路货运集散中心、存储配送中心、停车场、生活配套服务中心等。 | 北票市台吉新城大街 | 100亩 | 北票市商业局 |
| 3 | 北票市 | 北票港铁物流公铁  联运项目 | 60 | 60 | 2020-2025 | 项目位于北票市主城区西南侧，沈铁骆驼营编组站及周边7平方公里区域，规划总面积9628亩，项目计划投资60亿元，建设期限5年，分两期建设。一期项目占地1378亩，计划投资30亿元，建设期限2年，规划建筑面积35万平方米，主要包括：公铁联运区、标准化仓储区、中央粮食储备区、仓干支配一体化作业区、汽车后市场服务区、生态旅游商业区、生活配套服务区等。项目建成运营后，年均物流量达到1000万吨，年均营业收入达到10亿元，可安置就业1500人，成为东北区域物流重要节点城市。 | 北票市骆驼营村 | 9628亩 | 农氏集团 |
| 4 | 北票市 | 北票市农产品物流交易中心和庄头营果蔬批发市场升级改造项目 | 5.5 | 5.5 | 2020-2025 | 其中农产品物流交易中心项目，总投资2.5亿元，占地面积103亩，新建农产品交易中心A区18900平方米，农产品交易中心B区13000平方米，农产品交易中心C区22500平方米，项目计划2021年10月全部建成投产。庄头营果蔬批发市场升级改造项目，总投资3亿元，占地面积112亩，新建农产品加工中心21600平方米，农产品交易中心5040平方米，新建冷库及恒温库7020平方米、气调库1280平方米，新建水产交易中心1080平方米，原西门两侧新建交易中心600平方米，项目计划2021年6月升级改造完成。项目建成达成后，将成为辽西地区最大的中俄农产品进出口贸易基地；实现俄罗斯北票农产品直运。 | 北票市五间房镇 | 215亩 | 满洲里桐维经贸有限责任公司 |
| 5 | 北票市 | 北票市城区农贸市场 | 1.20 | 1.20 | 2021-2023 | 建设一座占地2万平以上室内农贸市场，内设摊位1200个，带动就业2000人，辐射周边区域6-7万人。 | 北票市城关  管理区 | 30亩 | 北票市商业局 |
| 6 | 北票市 | 凉水河乡农用物资交易中心项目 | 1 | 1 | 2021-2022 | 项目建成后预计年交易额3000万元，安置就业100人。 | 北票市凉水河乡 | 20亩 | 北票市商业局 |
| 7 | 北票市 | 存珠营村超润牧业科技有限公司生产及  仓储项目 | 0.60 | 0.60 | 2021-2022 | 占地面积300面，鸭舍70000平，蛋房6000平，饲料厂1000平，及配套设施总建筑面积8万平。项目经营(仓储  、运输)的主要产品:鸭肉制品、鸭蛋等。 | 北票市泉巨永乡存珠营村 | 300亩 | 北票市超润牧业科技有限公司 |
| 8 | 北票市 | 台吉新城大街富通物流配送中心项目 | 0.55 | 0.55 | 2021-2022 | 占地面积150亩，投资5500万元，以各种货物的运输、配  送、周转为主。主要建设商务信息服务中心、公路货运集散中心、存储配送中心、停车场、生活配套服务中心 | 北票市台吉新城大街 | 150亩 | 北票富通有限公司 |
| 9 | 北票市 | 马友营乡辣椒交易物流中心项目 | 0.50 | 0.50 | 2021-2022 | 占地面积120亩，投资5000万元，建设年交易量50万吨辣椒批发交易集散市场。建设内容为：办公场所1000平方米、交易货栈1000个、交易大厅2000平方米、辣椒仓房2000平方米，物流停车场5000平方米、电子商务平台和辣椒产品研发仓储配送。 | 北票市  马有营乡 | 120亩 | 北票市商业局 |
| 10 | 北票市 | 农产品园区熟食加工  冷链物流建设项目 | 0.50 | 0.50 | 2021-2022 | 熟食加工车间，冷藏库，包装车间，配送车间，冷链车  辆等。 | 北票市农产  品园区 | 50亩 | 北票温氏康宝肉  类食品有限公司 |
| 11 | 北票市 | 农产品园区冷链物流中心 | 0.80 | 0.80 | 2021-2022 | 冷冻库，包装车间，储藏车间，信息平台，运输车辆等。 | 北票市农产品园区 | 20亩 | 北票市宏发公司 |
| 12 | 凌源市 | 中国建材智慧物流中  心建设项目 | 30 | 30 | 2021-2024 | 建设年货物吞吐量达3000万吨的现代物流产业园。 | 凌源市三家  子乡 | 1079亩 | 中国建材集团有  限公司 |
| 13 | 凌源市 | 朝阳凌源经济开发区现代综合物流基础设施建设  项目（致远物流） | 18.3 | 17 | 2019-2024 | 总占地面积728.8亩,总建筑面积24.7万平方米,分为矿石原材料物流区、供应链金融物流区、钢贸物流区、标准化仓储区、智能公路港区、电商物流区、城市配送区、综合商务配套区八大功能区块 | 凌源经济技术开发区 | 728.8亩 | 朝阳致远物流港有限公司 |
| 14 | 凌源市 | 凌源市商贸物流  产业园项目 | 12 | 12 | 2021-2025 | 建设内容包括电子商务服务中心、创客基地、三级物流体系培育中心、现代化仓储库房、物流中转场及停车场等建筑，并配有办公、培训、餐饮、休闲等配套设施。 | 凌源市东城街道 | 400亩 | 凌源市现代服务业发展服务中心 |
| 15 | 凌源市 | 凌源市农产品交易市场升级改造建设项目 | 12 | 12 | 2022-2025 | 项目建设总面积167438㎡，其中农产品交易大厅15183㎡，仓储8384㎡，市场农资批发分销区36486㎡， 电子商务9180㎡，信息服务中心9594㎡，加工配送车间2350㎡，综合服务中心10171㎡，配套用房72801㎡，车库751㎡，地下车库2538㎡；购买各型配送车辆50辆，电子结算系统1套，产品检验检测系统3套，安全监控系统1 套，冷冻、保鲜设备各4套，停车场5000㎡。 | 城关街道 | 120亩 | 南京世界村健康智慧科技有限公司 |
| 16 | 凌源市 | 凌源市汽车物流产业园综合开发项目 | 10 | 10 | 2022-2025 | 为六个主要功能区域，公交站场区：规划建设有形象景观绿化带、加油站、公交换乘站、公共停车场、商业配套和汽车站等；汽车物流区：规划以仓储和汽车货运物流为主要功能；汽车维修区：是集汽车修理、汽车美容和汽车改造为一体的专业区域；汽车展销区：包括六家汽车4S店和开放式的一排2S店；汽车市场区：集汽摩配市场、二手车市场、租赁市场、农用车市场、小型货车市场和汽车维修一体的综合市场；综合服务中心区：包括汽车文化主题广场和银行、保险、商业、餐饮等综合配套设施。 | 朝阳凌源经济技术开发区 | 400亩 | 凌源市现代服务业发展服务中心 |
| 17 | 凌源市 | 朝阳凌源经济开发区铁路专用线新建项目 | 9.9 | 9.9 | 2021-2023 | 专用线长度4.4km，新建焦化厂站设置股道13条，其中采用翻车机煤炭卸车线5条，其中2条重车线，2条空车线， 1条机车走行线，新建焦炭装车线2条，新设机车整备库一座，机车整备线2线，设行车指挥站台1座，煤炭集装箱平货位1处，货物站台1座，货物站台上设货物仓库2座。项目建成后实现年吞吐量3200万吨。 | 凌源经济技术开发区 | 100亩 | 朝阳凌源经济开发区 |
| 18 | 凌源市 | 凌源市文化产品  交易市场建设 | 6 | 6 | 2021-2025 | 总建筑面积20000平方米，包含新建地上4层、地下1层仿古建筑（8000平方米）及双向临街附属楼地上2层地下1 层（各6000平方米）仿古建筑（选择辽代、金代、清代为主体设计元素）。建设内容：交易市场主楼及附属  楼，附属楼前文化产品展示、交易摊点，美化、亮化、绿化、道路广场工程建设等；文化产品制作、展示（皮  影舞台、戏台、声光展示等）所需的各类基础设施设备 | 凌源市滨河新区 | 50亩 | 凌源市文旅  广电局 |
| 19 | 凌源市 | 朝阳凌源飞地经济区物流园铁路专用线项目 | 7.5 | 7.5 | 2021-2025 | 新建铁路专用线6.3km，设到发线4条，有效长度满足550m，牵出线1条，有效长度550m，边修线1条，有效长度120m，机待线5条，有效长度45m，货物线8条，有效装卸长度450m，煤炭集装箱平货位2处，冶金白灰集装箱平货位2处，货物站台4座，货物站台上均设货物仓库1座。项目建成后实现年吞吐量3200万吨。 | 凌源市四合当镇 | 270亩 | 中国建材集团有限公司 |
| 20 | 凌源市 | 朝阳凌源富源矿业铁路专用线项目 | 6.9 | 6.9 | 2021-2025 | 新建铁路专用线13km，特大桥3000延长米/2座，货物站台2座，站台上均设置仓库，项目建成后实现年吞吐量  2000万吨。 | 凌源市四合当镇 | 80亩 | 中国建材集团有限公司 |
| 21 | 凌源市 | 冷链物流及畜产品加工附属设施建设项目 | 1.5 | 1.5 | 2021-2022 | 建设5万吨冷藏库，车辆维保车间及洗消中心，配套办公用房，包装生产车间，建筑面积4.2万平方米。 | 凌源市东城街道 | 70亩 | 凌源市宏瑞肉联食品有限公司 |
| 22 | 凌源市 | 凌源市应急救灾物资储运中心建设项目 | 0.2 | 0.2 | 2021-2025 | 项目总占地面积36411㎡，总建筑面积5539.65㎡,，包括物资库4720.72㎡、作业管理综合楼642.93㎡、消防水池及泵房144㎡、门卫32㎡，配套工程包含围墙1000米，绿化7282.2㎡，道路及硬覆盖工程8800㎡。 | 凌源市北炉乡 | 55亩 | 凌源市粮食和物资储备局 |
| 23 | 凌源市 | 三沅农业数字化智能低温仓储及物流建设项目（农委） | 1.5 | 1 | 2020-2021 | 项目占地37734平方米，建筑面积13785.88平方米。包括2座恒温保鲜库8800平方米，1座加工车间4400平方米，1 座机房585.88平方米。生产水池占地533.52平方米，消防水池占地655.26平方米。 | 朝阳凌源经济技术开发区 | 50亩 | 三沅环保科技  (凌源)有限公司 |
| 24 | 凌源市 | 城市绿色农产品  配送中心 | 5 | 5 | 2021-2022 | 占地300亩，建筑面积48700平方米，总投资12000万元。  主要建设办公楼、农产品交易大厅、检测室、恒温库、  生产车间、包装车间等。 | 凌源市宋杖子镇 | 300亩 | 凌源市天性农业开发有限公司 |
| 25 | 凌源市 | 特色商品交易展示中心项目 | 1 | 1 | 2022-2024 | 该项目占地50亩，规划建设土特产品加工工坊80家，总建筑面积5000平方米，物流配送中心6000平方米，仓储中心8000平方米，冷鲜库4000平方米，线上线下交易展示中心3000平方米。该项目汇集了凌源市区域内土特产品的加工、制作、展示和销售。 | 凌源市东城街道 | 50亩 | 凌源市现代服务业发展服务中心 |
| 26 | 凌源市 | 凌源市网红直播  基地项目 | 0.8 | 0.8 | 2022-2023 | 项目占地15亩，总建筑面积18000㎡，网络直播间200个6000㎡；室外直播人文景观10处2000㎡；特色商品展示大厅1000㎡；包装车间、仓储库房5000㎡；物流快递服务中心2000㎡；培训教室800㎡；餐厅600㎡；开发网红在线选品APP。 | 凌源市东城街道 | 15亩 | 凌源市现代服务业发展服务中心 |
| 27 | 凌源市 | 种子包装生产性项目 | 0.5 | 0.5 | 2021-2022 | 占地折合约5亩，该项目主要从事种子包装生产投资建设。 | 凌源市铁西三街 | 25亩 | 凌源市供销合作社联合社 |
| 28 | 凌源市 | 凌源市八里堡农产品初加工物流基地项目 | 0.2 | 0.2 | 2021-2022 | 该项目总投资2000万元，占地30亩，建筑面积6700平方米，主要建设冷库（含速冻间）、冷库配套加工车间、综合办公楼、厂房及其他配套附属设施等。 | 凌源市城关街道 | 30亩 | 凌源市八里堡蔬菜果品批发市场有限公司 |
| 29 | 朝阳县 | 辽宁小平商贸物流城  建设项目（二期） | 8.60 | 8.60 | 2018-2021 | 项目占地156.9亩，建筑面积19.89万平方米。一期1#- 12#为商业建筑，建筑面积13.05万平方米；13#为汽贸城  一座，建筑面积6.84万平方米。 | 朝阳县柳城街道 | 156.9亩 | 辽宁小平商贸  有限公司 |
| 30 | 朝阳县 | 柳城经济开区  综合物流园 | 40 | 6 | 2021-2023 | 柳城经济开区综合物流园,占地600000平方米 | 柳城经济开发区 | 900亩 | 柳城经济开发区 |
| 31 | 朝阳县 | 柳城经济开发区临港  仓储保税区 | 5 | 5 | 2023-2025 | 柳城经济开发区临港仓储保税区，占地500000平方米 | 柳城经济  开发区 | 750亩 | 柳城经济开发区 |
| 32 | 朝阳县 | 新县城综合物流园 | 10 | 10 | 2022-2024 | 朝阳县新县城综合物流园区，占地800000平方米 | 新县城 | 1200亩 | 柳城经济开发区 |
| 33 | 朝阳县 | 朝阳东方希望肉类冷链物流产业园项目 | 4.5 | 4.5 | 2021-2022 | 占地面积600亩，综合办公房，年屠宰100万头生猪屠宰加工车间及生产线1条，年屠宰5000万只肉禽屠宰车间及生产线1条，冷链物资仓库及贮运车辆，屠宰及深加工厂房及设备。物流总额：生猪产品100头，肉鸡5000万只。 | 柳城经济开发区 | 600亩 | 柳城经济开发区 |
| 34 | 朝阳县 | 农产品交易物流园冷链物流建设项目 | 1.85 | 1.85 | 2020-2022 | 项目实现总规划建筑面积58422.76㎡，其中地上建筑面 积57908.84平方米，地下建筑面积513.92㎡。主要为1＃ 为副食产品批发中心，建筑面积17474.75㎡；2＃为冷 库，建筑面积26208.86㎡；3＃为冷库，建筑面积14225.23㎡，地下建筑面积513.92㎡及相关辅助配套工程建设。 | 新县城 | 58422.76㎡ | 朝阳农产品交易物流园区有限责任公司 |
| 35 | 朝阳县 | 辽冀蒙物流集散中心 | 3.6 | 3.6 | 2021-2023 | 集散中心内包含农产品物流、工业产品物流仓库，集散信息大数据中心、货物配送中心于一体。打造辐射辽冀蒙100地区的物流集散中心标杆。 | 柳城经济开发区 | 500亩 | 柳城经济开发区 |
| 36 | 朝阳县 | 铁路专线及工业物流港项目 | 3.5 | 3 | 2021-2022 | 建设铁路专线12公里，一座工业物流港 | 柳城经济开发区 |  | 柳城经济开发区 |
| 37 | 朝阳县 | 大庙镇顺发冷链物流  建设项目 | 1.5 | 1.5 | 2020-2021 | 购置车辆200辆新建冷库4个办公室、停车场及其他附属  工程。 | 大庙镇 | 20亩 | 大庙镇 |
| 38 | 朝阳县 | 朝阳恒隆电商仓储物流分拨中心二期 | 1 | 0.2 | 2020-2021 | 电子商务交易中心5000平方米 | 新县城 | 30亩 | 朝阳恒隆电子商务有限公司 |
| 39 | 朝阳县 | 农产品现代物流和电子商务建设项目 | 1 | 1 | 2021-2025 | 建农产品物流基地一处，冷库10000平方米，发展冷链物  流项目，建电子商务基地一处，培训业务人员5000人。 | 新县城 | 100亩 | 商务局 |
| 40 | 朝阳县 | 冷链物流项目 | 0.95 | 0.95 | 2021-2025 | 此项目坐落在南洼村，计划占地100亩，总建筑面积20850平方米。其中建立仓储保鲜库、速冻库、信息化中心、检测中心、冷链物流交易场所、中央厨房生产车间、农产品展示厅、办公楼等。项目建成后年保鲜、冷冻能力可达30000吨。该项目计划分两期进行。 | 新县城 | 100亩 | 波罗赤镇 |
| 41 | 朝阳县 | 新发永业物流有限公司二期项目 | 0.5 | 0.3 | 2020-2024 | 占地20亩物流配送中心 | 新县城 | 20亩 | 新发永业物流  有限公司 |
| 42 | 朝阳县 | 朝阳众邦物流有限公司二期 | 0.5 | 0.3 | 2020-2024 | 新型冷库2万平方米 | 新县城 |  | 众邦物流  有限公司 |
| 43 | 朝阳县 | 顺丰速运朝阳中转站 | 0.5 | 0.4 | 2020-2025 | 中转仓库1万平方米 | 新县城 |  | 顺丰有限公司 |
| 44 | 朝阳县 | 朝阳仓储销售项目 | 0.5 | 0.5 | 2021-2022 | 项目占地150亩，建筑包括生产车间，办公楼，仓储楼。 | 新县城 | 150亩 | 朝阳澳巨源清洁燃料有限公司 |
| 45 | 朝阳县 | 农产品仓储保鲜设施  建设项目 | 0.28 | 0.28 | 2021-2025 | 项目建设县域35家仓储保鲜冷链设施。主要建设节能型 机械冷库和节能气调贮藏库共计4.2万m³折8400吨。建设节能型机械冷库33家共计4.05万m³ 折8100吨节能型气调贮藏库2家，共计1500m³，折300吨。 | 新县城 | 20亩 | 商务局 |
| 46 | 朝阳县 | 新县城智能物流投运系统工程 | 0.1 | 0.1 | 2021-2023 | 智能化投递柜、物流中转站等 | 新县城 | 20亩 | 商务局 |
| 47 | 朝阳县 | 辽宁格兰生态农业开发有限公司农产品仓储物流保鲜基地建设项目 | 1.2 | 0.7 | 2020-2022 | 本项目总用地面积73931.45平方米，总建筑面积28038.98平方米。 | 朝阳县杨树湾镇河西村 | 73931.45平方米 | 辽宁格兰生态农业开发有限公司 |
| 48 | 建平县 | 众信国际物流港项目 | 11 | 6 | 2019-2023 | 农产品交易市场及冷链物流改扩建，新建配送投递分拣中心、网红带货直播中心、围绕物流港建设文旅项目以拉动辽冀蒙三省商品流通 | 建平县三家乡 | 1300亩 | 建平众信农产品交易市场有限公  司 |
| 49 | 建平县 | 黑水镇物流园区项目 | 6 | 6 | 2021-2025 | 该项目建筑面积3万平方米。主要包括煤炭货场、仓储、果蔬加工、商品交易、冷鲜冷藏、分户理货六个区及商务宾馆等配套设施；农产品、油料、果蔬加工厂；商品交易区、办公中心区、生活服务区、展览展示区、创业孵化区等各类服务功能区。 | 建平县  黑水镇 | 120亩 | 黑水镇政府 |
| 50 | 建平县 | 矿产品物流基地  建设项目 | 5.5 | 5.5 | 2021-2025 | 建设矿产品物流基地配套设施 | 待政府统一规划 | 500亩 | 招商中 |
| 51 | 建平县 | 新型建材物流基地  建设项目 | 5.5 | 5.5 | 2021-2025 | 建设新型建材物流基地配套设施 | 待政府统一规划 | 500亩 | 招商中 |
| 52 | 建平县 | 南高速口大型  物流园项目 | 5 | 5 | 2024-2025 | 在高速口建设公路港物流中心 | 建平县铁南  街道 | 200亩 | 招商中 |
| 53 | 建平县 | 冷链仓储物流  基地建设项目 | 5 | 5 | 2021-2023 | 用地面积200亩，建设商务中心、冷库、仓库、包装车等 | 建平县经济开发区 | 200亩 | 建平县农业综合办公室 |
| 54 | 建平县 | 农产品物流基地  建设项目 | 5 | 5 | 2021-2025 | 建设农产品物流基地配套设施 | 待政府统一  规划 | 500亩 | 招商中 |
| 55 | 建平县 | 红山物流商贸城 | 5 | 2 | 2017-2022 | 陶瓷物流中心、建筑材料物流中心、汽车配件物流中心、引进红星美凯龙 | 建平县经济开发区 | 105亩 | 朝阳双诚建筑工程有限公司 |
| 56 | 建平县 | 现代综合物流园项目 | 2 | 2 | 2020-2021 | 建设冷链产业区，物流区工业超市，达产后实现产值8000万元，可带动50人就业 | 待政府统一  规划 | 400亩 | 大城县长运货运  物流有限公司 |
| 57 | 建平县 | 鹏程物流项目 | 1.2 | 1.2 | 2023-2024 | 生产资料及其他农产品转运及配套设施 | 建平县铁南街道 | 100亩 | 鹏程物流国际货运代理（大连） 有限公司 |
| 58 | 建平县 | 烨达集装箱物流中心项目 | 0.51 | 0.51 | 2021-2025 | 集装箱装卸场地 | 建平县红山  街道 | 30亩 | 建平县烨达运输  服务有限公司 |
| 59 | 建平县 | 祥丰粮食有限公司物流、仓储及运输项目 | 0.5 | 0.5 | 2021-2022 | 仓储设施、地坪及装运设备等 | 建平县老官地镇 | 105亩 | 建平祥丰粮食有限公司 |
| 60 | 建平县 | 沙海镇矿产品物流中心建设项目 | 0.2 | 0.2 | 2021-2025 | 占地200亩，物流中心设施建设 | 建平县沙海  镇沙海村 | 200亩 | 建平县沙海镇政府 |
| 61 | 喀左县 | 利州鹅业有限公司冷链物流项目 | 1.2 | 1.1 | 2020—2021 | 项目拟占地30000平方米，总建筑面积10500平方米，主要建设禽类屠宰区；畜禽肉冷冻储藏库；蔬菜、水果保鲜储存库；畜禽肉类检验检测中心及其他附属工程，购置冷藏保鲜运输车辆。 | 利州街道北村双桥北 | 4.5亩 | 喀左县利州鹅业有限公司 |
| 62 | 喀左县 | 宏盛达  二期冷链物流项目 | 1.6 | 1.2 | 2020—2021 | 该项目二期拟占地拟占地19064（28.6亩）平方米，总建筑面积19000平方米，主要建设禽类屠宰区3000平方米； 熟食加工区2000平方米；无菌包装区3000平方米；液氮  冷冻冷藏区8000平方米，物流运输区3000平方米。 | 利州街道北村双桥北 | 28.6亩 | 喀左县宏盛达肉类食品有限公司 |
| 63 | 喀左县 | 喀左县平房子镇绿港现代农产品物流中心 | 1.6 | 1.4 | 2020—2022 | 总建筑面积为24470.32平方米。主要建设电子商务中心  、农产品交易区，农副产品交易区，精品加工区，冷藏  、保鲜仓储区，冷链物流区，服务区等及附属工程。 | 平房子镇三台村 | 50.06亩 | 喀左县绿港现代农业发展股份有限公司 |
| 64 | 喀左县 | 冷链物流建设项目 | 0.55 | 0.5 | 2020—2021 | 本项目总占地面积16000㎡，总建筑面积6500㎡，农产品保鲜库35000m3，农产品检验检测中心、垃圾处理、配水设施、电力设施、地面硬化、围墙、冷藏保鲜运输、车  辆及附属工程。 | 喀左县甘招镇小河沿村 | 24亩 | 朝阳大地农产品加工有限公司 |
| 65 | 喀左县 | 农产品冷链物流  建设项目 | 0.71 | 0.5 | 2020—2021 | 该项目占地25亩，总建筑面积11000平方米；新建加工车间5000平方米、肉食类、速冻食品、低温冷库3000平方米、办公用房3000平方米及附属设施。 | 喀左县利州街道 | 25亩 | 喀左县明曜食品有限公司 |
| 66 | 喀左县 | 农产品冷链物流  建设项目 | 0.30 | 0.30 | 2022—2024 | 该项目占地5亩，计3333.35平方米，总建筑面积3000平方米，其中建设用于肉食类、速冻仪器等贮藏的低温冷库1000平方米，用于水果和精品蔬菜、蛋品、奶制品等贮藏高温冷库2000平方米及附属设施。 | 喀左县白塔子镇二道营子村 | 5亩 | 喀左县天财雪莲商贸有限公司 |
| 67 | 喀左县 | 公共配送中心智能  快件箱建设项目 | 0.98 | 0.6 | 2020—2021 | 总占地面积5000㎡，建筑面积3000㎡，办公楼、软件开发、智能分拣系统、智能指挥平台、冷藏保鲜配送车辆  、冷藏保鲜库、智能物流快件箱、配水、配电设施及附  属工程 | 喀左县大城子街道 | 7.5亩 | 喀左县壹指城市电子科技有限公司 |
| 68 | 喀左县 | 公共配送中心建设项目 | 0.79 | 0.79 | 2021—2023 | 建设规模及内容：总占地面积4200㎡，建筑面积2800㎡，办公楼、软件开发、智能分拣系统、智能指挥平台、冷藏保鲜配送车辆、冷藏保鲜库、配电设施及附属工程。 | 喀左县大城子街道 | 6.3亩 | 辽宁展云力商务运筹科技股份有限公司 |
| 69 | 喀左县 | 中石油（锦州）仓储物流项目 | 0.9 | 0.9 | 2021—2023 | 该项目占地30000平方米，总建筑面积15000平方米，总投资9000万元 | 喀左县公营子镇 | 45亩 | 锦州石化有限公司 |
| 70 | 喀左县 | 远成快运有限公司物流项目 | 0.8 | 0.6 | 2021—2023 | 该项目占地10000平方米，总建筑面积6000平方米，总投资8000万元。 | 喀左县利州  街道建安社  区桥南一品 | 15亩 | 喀左县远成快运有限公司物流 |
| 71 | 喀左县 | 万佳物流农资配送中心（智能仓储物流园  项目） | 1.5 | 1 | 2020—2022 | 规划占地规模15000平方米，建筑面积18000平方米，总投资15000万元。项目完成后喀左及周边货物可直接运 输，可大大节省人力、物力、财力，对进一步增补我县产业链补短板起到积极作用。 | 喀左县兴隆庄乡头道洼村 | 22.5亩 | 喀左县万佳物流 |
| 72 | 喀左县 | 利州园区圣隆农产品  物流合资合作项目 | 12 | 12 | 2021—2022 | 主要建设农产品储存库、保鲜仓储库、物流转运区、农产品交易区等；购置冷藏保鲜运输车辆及配套设施。 | 喀左县利州街道 | 100亩 | 喀左县圣隆物流有限公司 |
| 73 | 喀左县 | “辽冀蒙”区域性物流中心喀左分中心项目 | 53.76 | 53.76 | 2021—2025 | 主要包括18个子项目，其中：集装箱物流园55万平方 米；以县城为中心，产业发展为基础，依托绿港现代农业品物流中心、大地农产品加工有限公司冷链物流、万佳物流农资配送中心等及乡镇农贸市场，建设区域性物流中心；建设技术研发、产品检测等公平服务平台。 | 喀左县经济开发区 | 3000亩 | 江苏惠龙易通物流有限公司 |
| 74 | 喀左县 | 喀左县公营子铁路物流园建设项目 | 28 | 28 | 2021—2025 | 提升开发区产业集聚和三产服务业水平，筹划高标准建设集交通运输、仓储物流、住宿餐饮、现代金融、研发设计、信息技术、科技服务等功能为一体的现代服务业产业园，与新建公营子火车站融为一体，提升开发区综合服务能力。 | 喀左县经济开发区 | 2000亩 | 江苏惠龙易通物流有限公司 |
| 75 | 喀左县 | 喀左县谷裕物流园区建设项目 | 6 | 6 | 2022—2025 | 项目占地400亩，主要建设有冷链物流区、保鲜仓储区、物流转运区、商品化处理中心、加工区、农产品交易区  、农资交易区等。 | 平房子镇三台村 | 400亩 | 喀左县绿港现代农业发展股份有限公司 |
| 76 | 喀左县 | 喀左县区域性农产品冷链物流产地交易中心项目 | 2.6 | 2.6 | 2021—2025 | 在原有冷链仓储基础上进行扩建，并针对集中的优势农产品产区进行农业基础设施建设提升；配置冷链、仓储、电商、精深加工等相关设备；根据规划建设农产品、农资配送中心，各田间市场、高标准农田区配套建设冷链仓储及交易区。 | 甘招镇 | 600亩 | 喀左禾源农业有限公司 |
| 77 | 喀左县 | 喀左县仓储冷链物流设施建设项目 | 1.3 | 1.3 | 2021—2023 | 建设总计超过3万平方米的农村仓储冷链物流设施 | 甘招镇 | 300亩 | 待定 |
| 78 | 喀左县 | 喀左海川仓储物流流  有限公司冷链物流中  心建设项目 | 0.6 | 0.6 | 2021—2022 | 规划占地8.6亩，总建筑面积4800平方米，其中冷库建筑面积4000平方米，功能性用房建筑面积800平方米。 | 喀左县经济开发区 | 8.6亩 | 喀左海川仓储物流流有限公司 |
| 79 | 喀左县 | 喀左县绿港现代农产品交易市场项目 | 1.62 | 0.4 | 2020—2021 | 项目总建筑面积30367.54平方米。主要包括农产品电子商务信息中心、农产品交易区、农副产品交易区、农资产品交易区、加工仓储区、冷链区（恒温保鲜库、冷库）、精品加工区、配套服务区、停车场等；购置冷冻机组、货架、冷鲜运输车辆等293台（套）。 | 喀左县利州街道 | 45.5亩 | 喀左县绿港现代农业发展股份有限公司 |
| 80 | 双塔区 | 双塔区数字智能物流交易产业城 | 18 | 18 | 2021—2023 | 项目总占地面积800亩，总建筑面积50000主要建设内容包括办公用房，农博园，蔬菜交易市场，水果交易市场，内禽蛋交易市场，水产海鲜交易市场，粮油干货交易市场，冻品交易市场，花卉苗木交易市场，农资农机交易市场，冷链仓储物流中心和加工配送中心。项目附属工程包括给排水工程、采暖工程、电气工程、停车场、绿化和地面硬化。 | 双塔区凌凤街道小四家村 | 800亩 | 双塔区商务局 |
| 81 | 双塔区 | 双塔区智慧物流中心 | 5 | 5 | 2021—2023 | 占地面积235亩，总建筑面积20万m2，包括电商产业批发市场、特色产品展示体验中心、产品配送中心、加工仓储中心、冷链仓储物流中心、电商交易服务中心、电商培训中心.基础设施建设包括给排水工程、采暖工程、电气工程、停车场、绿化、地面硬化及其他附属工程。 | 双塔区凌凤街道小四家村 | 235亩 | 双塔区商务局 |
| 82 | 双塔区 | 双塔区双盛牧业农产品现代仓储物流基地建设项目 | 1.5 | 1.5 | 2020—2023 | 总占地面积50亩，总建筑面积20000平方米，其中包括办公楼1000平方米，仓储物流区19000平方米，综合区，保鲜库，鸡蛋分选车间，鸡蛋包装车间，配送中心。购置鲜蛋分装上线及、清洗风干设备、紫外线杀菌设备、鲜蛋分选机、分级与包装设备、光检设备、制冷设备、监控设备等设备。 | 双塔区孙家湾双胜村 | 50亩 | 朝阳双盛牧业有限公司 |
| 83 | 双塔区 | 5G物联网供应链指挥中心 | 1.5 | 1.5 | 2021—2023 | 以智能物流交易产业城载体的大数据中心、数字食安溯源工厂、智慧农贸、农业生产资料、国际大宗贸易、供应链管理、数字冷链仓储物流、生鲜保鲜研究院、精深加工产业链等为一体，实现大农业+大数据+智慧农贸+智慧农批+食安工厂+智慧物流交易+国际大宗贸易集散（平台+产业+供应链）的5G物联网供应链指挥中心。 | 双塔区凌凤街道小四家村 | 100亩 | 双塔区商务局 |
| 84 | 双塔区 | 一指城市智慧流通项  目 | 0.52 | 0.52 | 2020—2022 | 呼叫平台建设，配送车等配送体系建设，末端智能物流  柜建设。 | 双塔区 | 3亩 | 双塔区住建局 |
| 85 | 双塔区 | 双塔区农产品仓储冷链物流中心建设项目 | 0.51 | 0.51 | 2021—2022 | 包括产品配送中心、冷链仓储库房、电商交易服务中心、农产品加工中心基础设施建设包括给排水工程、采暖工程、电气工程、停车场、绿化、地面硬化及其他附属工程。本项目购置检测设备、空调系统、制冷机组、冷链运输车、综合管理系统等。 | 双塔区凌凤街道小四家村 | 60亩 | 双塔区商务局 |
| 86 | 双塔区 | 双塔区4000吨成品粮应急低温储备库项目 | 0.10 | 0.10 | 2021—2021 | 改建成品粮应急低温储备库2900平方米（改造前举架高度10米，改造后净高度7米）；新购置谷物冷却机2台， 叉车2台，托盘4000只，电动搬运车4台，配送装置4套， 应急配送载重货车4台，物流管理软件系统1套。 | 双塔区孙家湾乡 | 5亩 | 朝阳华兴粮食  有限公司 |
| 87 | 龙城区 | 京东集团5G数字  科技产业园 | 6.8 | 3 | 2024—2024 | 新建10万平5G科技园，整合京东商城、跨境电商，为园区提供跨境电商入驻、电商咨询培训、数字营销等电商服务。 | 龙城区文盛路、文渊路  、和平街、  中山大街区 | 150 | 京东集团、京创数字时代科技有限公司 |
| 88 | 龙城区 | 亚琦国际物流  商贸城项目 | 50 | 12 | 2020—2027 | 建设及信息交易、商贸批发零售、金融服务、国际会展、仓储物流、总部经济、商贸综合体、电商孵化中心、特色商业风情园、酒店公寓、休闲娱乐、生活居住等功能于一体的现代化综合大型物流商贸创新园区。 | 龙城区七道泉西街与文明路交汇处 | 3000亩 | 亚琦集团 |
| 89 | 龙城区 | 煤炭物流产业园项目 | 10 | 10 | 2022—2025 | 计划用地1000亩，建设涉及工业原材料，配件，设备， 附属设备，系统集成等工业品的展示销售中心、仓储基地、大数据综合服务中心等。 | 锦赤铁路朝阳北站沿线以西，规划路文化路以北 | 1000亩 | 推介中 |
| 90 | 龙城区 | 朝阳西商辽冀蒙农产品（冷链）物流园 | 10 | 8 | 2021—2023 | 主要包括综合楼、电子商务、质量认证检测中心、各类粮油酒水交易区、特色产品交易区、干货及调味品交易区、农用物资交易区、冻品及新鲜果蔬肉蛋交易区、库房(保鲜库、冷库气调库）、中央厨房、净菜车间、集配中心等。 | 龙城区中兴街以南至规划路，文渊路以西至龙泉南街 | 314亩 | 安徽省西商集团 |
| 91 | 龙城区 | 高铁轻物流产业园项目 | 6 | 6 | 2023—2025 | 计划用地800亩，计划建设仓储中心、分拨中心、呼叫中心、培训基地等。 | 龙城区龙泉大街（西外环路段）以西至规划路文体路，京沈高铁沿线  以南至规划路竹林西街以北 | 800亩 | 推介中 |
| 92 | 龙城区 | 农资物流产业园项目 | 11 | 11 | 2022—2025 | 计划用地1000亩，规划建筑面积30万平方米，规划建设农资产品批发交易中心、展示交易区、冷链仓储物流中心、涉农大数据中心及其他商业配套服务区。 | 长深高速沿线以西，长江路以北至马山铁路自然河道以南 | 1000亩 | 推介中 |
| 93 | 龙城区 | 建筑材料物流  产业园项目 | 20 | 20 | 2022—2025 | 计划用地1000亩，建设建筑、石材、木材市场和集展示  、储存、配给、运输于一体的区域建筑材料分拨基地。 | 规划路文化  路向西延伸线南、北侧 | 1000亩 | 推介中 |
| 94 | 龙城区 | 医药物流产业园项目 | 10 | 10 | 2022—2025 | 计划用地800亩，建设药品终端运营、药品储存、验收养护、物流、搬运、集中配送及信息服务七大功能于一体 的综合医药物流产业园区。 | 规划路黄河西路以北至  马山铁路沿以南 | 800亩 | 推介中 |
| 95 | 龙城区 | 新高地冷链仓储  物流项目 | 1.6 | 1.6 | 2020—2021 | 计划建设高标准低温冷藏库12000平，包装配送中心2040 平，检疫检测中心500平，成品库2076平 ，物流仓储库7500平，停车场及绿化带5000平。 | 朝阳高新技术园区文化路与文体路  交汇处北50米 | 45亩 | 朝阳新高地冷链仓储物流有限公司 |
| 96 | 龙城区 | 仓储物流配送项目 | 1 | 1 | 2021—2023 | 利用园区二期标房，建设仓储物流项目。 | 朝阳高新技术产业开发区 | 项目共整理土地36.97  公顷。可整理出建设用地面积24.88公顷。 | 汇达建设开发投资有限公司 |
| 97 | 龙城区 | 港通冷链仓储物流项目 | 1 | 1 | 2021—2022 | 主要建设冷库（建筑面积6996平方米）、包装配送中 心，含包装车间、城乡配送中心（建筑面积953.22平方米），综合楼1903.68平方米（含交易结算中心、产品检疫检测实验室、产品可追溯中心），及停车场、绿化带等。 | 朝阳高新技术园区（朝阳新钢材市场斜对面） | 15亩 | 朝阳港通仓储物流有限公司 |
| 98 | 龙城区 | 佳惠连锁超市配送中心项目 | 1 | 1 | 2020—2021 | 该项目占地58亩，其中冷链物流仓库2000平方米，仓储物流仓库20000平米，办公区及宿舍6000平米。 | 西大营子镇北山村 | 58亩 | 朝阳佳惠超市有限公司龙城区商品配送分公司 |
| 99 | 龙城区 | 辽宁同贺二期仓储物流及办公楼项目 | 0.5 | 0.5 | 2020—2022 | 总建筑面积9300㎡，项目建成达产后，营业收入2.3亿元，年利税500万元。 | 七道泉子镇 | 30亩 | 辽宁同贺医药有限公司 |
| 100 | 龙城区 | 辽宁众邦农副产品（冷链）  仓储物流项目 | 0.5 | 0.5 | 2021—2022 | 总投资5000万元，占地10亩，项目达产后，营业收入500 万元。 | 七道泉子镇 | 10亩 | 辽宁众邦实业有限公司 |
| 101 | 凌源市 | 凌源市辽冀蒙数字商贸物流园项目 | 20 | 10 | 2023－2026 | 辽冀蒙数字商贸物流园”建设将以数字化、品牌化、平台化、融合化和辐射性为根本目标，以专业化运营服务为保障的区域性商贸物流创新示范区。项目规划建有智慧物流仓储共配中心，凌源及周边特色商品线下购物、展示中心，净菜加工中心，农产品（花卉）初加工产业基地，凌源冻品集散基地，凌源农产品冷链物流基地，品牌和电商（含跨境电商）公共服务中心，凌源产教融合人才培训基地，凌源返乡青年创业孵化基地，供应链金融服务中心及商业配套和生活服务设施等。 | 凌源高速路口以南至自来水公司以北 | 880亩 | 凌源市现代服务业发展服务中心 |