
《辽宁省国省干线公路涉路施工许可管理规定（暂行）》《辽宁省不可解体物品超限运输许可管理规定（暂行）》已经厅党组会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省国省干线公路涉路施工许可
管理规定（暂行）
第一条 为规范我省国省干线公路（含高速公路）涉路施工行政许可(不含非公路标志许可)，维护相关各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等相关法律、法规和规章，制定本规定。
第二条 本规定适用于本省境内国省干线公路、公路用地和建筑控制区范围内进行涉路施工活动。 
第三条 涉路施工行政许可权限分为省级权限和市级权限。
（一）以下重大项目为省级审批权限，向省级交通运输主管部门提出许可申请，依法办理涉路施工行政许可： 

1.因修建铁路（含地铁、轻轨）、公路、城市道路工程需要占用、挖掘国省干线公路、公路用地或者使公路改线的涉路施工许可。
2.穿越国省干线公路、公路用地范围内管道外径2米(含2米)以上的涉路施工许可。

（二）其他项目均属于市级权限，向市级许可审批部门提出许可申请，依法办理涉路施工行政许可。

第四条 申请人应当如实提供有关材料和反映真实情况，并对申请材料实质内容的真实性负责，承担相应的法律责任。许可申请材料包括：

（一）申请人身份证明（单位机构代码证或个人身份证）；

（二）授权委托书及受委托人身份证明（存在委托代理时提交）；

（三）交通行政许可申请书；

（四）符合有关技术标准、规范要求的设计和施工方案；

（五）保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告；

（六）处置施工险情和意外事故的应急方案；

（七）监理单位资质证明文件（国家规定必须实行监理的工程）。
第五条 涉路施工应由公民、法人或其他组织提出申请。涉及影响公路发展规划和公路运行安全等情形的重大项目，提交申请前，应通过省级交通运输主管部门的设置方案（路由）审查。

第六条 许可审批部门不得以任何形式指定中介服务机构，不得开展与行政审批相关联的中介服务事项；对申请人已委托中介服务机构开展的服务事项，不得再委托同一机构开展该事项的技术性审查。
第七条 保障国省干线公路附属设施质量和安全的技术评价报告应由具有公路行业相关资质的第三方单位出具，且与本项目设计、施工、监理等无直接利益关系的单位。涉及高速公路项目和一级公路项目评价报告需由具有公路工程设计甲级资质的单位出具；其他等级公路的项目评价报告需由具有公路工程设计乙级以上资质的单位出具。
第八条 许可审批部门收到涉路施工许可申请时，应当对申请事项是否需要受理许可、申请材料是否齐全等进行核对，并根据下列情况分别做出处理：
（一）申请事项依法不需要取得行政许可的，即时告知申请人不受理；
（二）申请事项依法不属于交通运输主管部门职权范围的，即时做出不予受理的决定，并向申请人出具《交通行政许可申请不予受理决定书》，同时告知申请人向有关行政机关申请；
（三）申请材料存在可以当场更正的错误，允许申请人当场更正；
（四）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，申请人当场不能补全或者更正的，应当当场或五日内向申请人送达《交通行政许可申请补正通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；
（五）申请材料齐全，符合法定形式，或者申请人已提交全部补正申请材料的，在收到完备的申请材料后受理申请，并出具《交通行政许可申请受理通知书》。
第九条 对已受理的申请，许可审批部门应在受理后立即指派2名以上工作人员与申请人共同实地勘查确认，出具《交通行政许可事项勘验笔录》（附件1），报审批部门审核，国省干线普通公路赔补偿项目的勘查、确定和收缴另行规定。省级许可审批部门可委派项目属地的市级交通运输主管部门进行现场勘验，并于3个工作日反馈勘验结果。

第十条 许可审批部门自受理之日起对申请资料进行审查，影响交通安全的，应当征得同级公安机关交通管理部门的意见。省级审批部门可委派项目属地的市级交通运输主管部门征求当地公安机关交通管理部门的意见。
第十一条 许可审批部门对职权范围内的涉路施工项目申请材料进行实质审查，主要审查申请材料反映的情况是否与法定的许可条件相一致，重点审查以下内容:

（一）所申请的施工项目在公路用地或建筑控制区内实施的必要性；

（二）涉路施工项目方案设计是否满足法律法规和有关公路技术规范及公路运行安全的需要；

（三）审查涉路项目的实施是否会影响公路拓宽、改造等公路发展规划的要求；

（四）审查质量和安全技术评价报告是否认可涉路施工项目的设计和施工方案、施工期限、防护措施、应急处置措施等内容；

（五）审查是否符合国家、省其他法律法规和相关规定。
第十二条 对许可申请进行审查时，发现许可申请事项直接关系他人重大利益的，应当告知利害关系人，并送达《交通行政许可征求意见通知书》及相关材料；涉及经营性公路的，许可审批部门应当征求同级公路经营企业的意见，公路经营企业应当在要求答复的时限内予以书面答复，逾期未答复视为无意见。
第十三条 依据法律、法规要求或者应申请人、利害关系人的申请，以及许可审批部门认为涉及公共利益的重大行政许可事项，应当举行听证的，许可审批部门应当向社会公告，并举行听证。
第十四条 许可审批部门做出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本规定的期限内。交通运输主管部门应当将所需时间书面告知申请人。
第十五条 对受理的许可事项，经审查符合法定条件、标准的，许可审批部门应在承诺期限内按照规定程序做出准予许可决定，制作《交通行政许可决定书》（附件2）送达申请人。

对于许可申请不符合条件、标准的，许可审批部门应当依法做出不予行政许可决定，出具《不予交通行政许可决定书》并说明理由，送达申请人，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

第十六条 按照法律、法规、规章规定不属于可以变更情形的，应当按照规定重新申请交通行政许可。

第十七条 申请依法需要延续行政许可有效期的，应当在该行政许可有效期届满30日前向作出行政许可决定的许可审批部门提出申请，并按照要求提供有关材料。
第十八条 许可审批部门接到延续申请后，应当按照有关规定做出受理或者不予受理的决定。受理延续申请的，应当在该项行政许可有效期届满前送达《交通行政许可准予延续决定书》，逾期未作决定的，视为准予延续；做出不受理延续申请或者不准予延续决定的，应当送达《交通行政许可不予延续决定书》。
被许可人未按照规定申请延续和许可审批部门不受理延续申请或者不准予延续的，行政许可有效期届满后，由做出行政许可决定的许可审批部门注销。
第十九条 许可项目开工前，申请人要及时通知项目属地市级交通运输主管部门，市级交通运输主管部门对施工过程按照有关规定进行监管，申请人应当积极配合。省级许可审批部门的项目，委托项目属地的市级交通运输主管部门进行监管。
第二十条 交通运输主管部门在实施监管时，发现建设单位未按照许可的设计和施工方案进行施工作业或者未落实保障公路、公路附属设施质量和安全的防护措施，以及涉路工程设施的所有人、管理人未建立和实施自检制度或者未履行维护和管理责任的，依法予以处理。
第二十一条 涉路施工完毕后，申请人应当向做出许可决定的许可审批部门提出验收申请，由做出许可决定的许可审批部门组织验收。涉路施工项目涉及公安机关交通管理部门、公路经营企业等其他相关部门的，由做出许可决定的许可审批部门通知相关部门共同参与验收。属于省级许可审批部门的项目，可委派项目属地的市级交通运输主管部门组织验收，并将验收结果报省级许可审批部门备案。
第二十二条 本规定由辽宁省交通运输厅负责解释。
第二十三条 本规定自2020年2月1日起施行。

附件1：交通行政许可事项勘验笔录
附件2：交通行政许可决定书
附件1:       交通行政许可事项勘验笔录

	交通行政许可事项名称
	

	勘验时间
	  年  月  日   时   分  至    年  月  日   时   分

	勘验地点
	
	天气情况
	

	勘验单位
	

	勘验人
	
	单位及职务
	

	勘验人
	
	单位及职务
	

	当事人（当事人代理人）姓名：         
	
	性    别
	      

	身份证件号                                         
	
	单位及职务
	

	住     址
	
	联系电话
	


	申请许可项目工程概况：



	勘验情况：


	赔（补）偿项目
	项    目
	数量
	单位
	时间
	收费标准
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	

	勘验意见：

                               勘验人员签名：

	当事人（当事人代理人）意见：                                

                              当事人（当事人代理人）签名：

	备注：


附： 1、现场照片：

	
	


2、申请许可项目现场示意图（含地面及地下附着物的方位图）：
	


附件 2：
交通行政许可决定书

编号：

 
：

你于 
年 
月 
日提出 
申请。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合 


许可项目现场示意图：

 
规定的条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十四条第二款、第三十八条第一款的规

定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

 在
（地点）

 
（事项），请你于
（起止日期）完成
 该项目施工。
 许可时效为（起止日期）： 




有关要求：

                                                                                                  （印章）

（本文书一式两份，一份送当事人，一份由许可审批部门留存）                                                      年   
月  
日

辽宁省不可解体物品超限运输许可

管理规定（暂行）

第一条 为规范全省不可解体物品超限运输（以下简称“大件运输”）许可及通行管理，保障公路的安全和畅通，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》等有关法律、法规和规章，结合我省实际，制定本规定。

第二条 省、市（以下指设区的市）、县交通运输主管部门（以下简称“审批部门”）负责大件运输许可工作，统一通过与交通运输部联网的省内大件运输许可管理系统（以下简称“大件许可系统”）进行网上办理。

第三条 大件运输按照外廓尺寸和重量分为三类。
Ⅰ类大件运输为车货总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量、轴荷未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）第三条规定标准的；
Ⅱ类大件运输为车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100吨的；
Ⅲ类大件运输为车货总高度从地面算起超过4.5米，或者总宽度超过3.75米，或者总长度超过28米，或者总质量超过100吨的。
第四条 大件运输车辆行驶公路前，承运方应当按照下列规定向当地审批部门申请大件运输许可，承运方需提供以下申请材料并出具承诺函对申请材料实质内容的真实性负责：
（一）企业法人营业执照（运输企业在系统注册时提交该项材料经相关部门验真并保留在系统中，该企业运输车辆提交申请时均不需要再提供该项材料）

（二）承运方的道路运输经营许可证

（三）授权委托书和经办人的身份证件（被授权委托人应当与经办人相符）

（四）车辆行驶证（含牵引车和挂车）或者临时行驶车号牌

（五）托运方委托承运货物的证明材料

（六）车辆道路运输证（含牵引车和挂车，需具备大件运输资质及在年检有效期内；临时牌照的，提供企业运输资质材料）

（七）车辆载货时总体轮廓图（或照片，确属不可解体超限物件证明、重量证明材料）和护送方案（属于Ⅲ类大件运输，以及其他可能影响公路完好、安全、畅通情形的需提供，护送方案应当包含护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容）
第五条 大件运输许可的审批职责划分：

（一）跨省进行大件运输由省级许可部门审批。

（二）省内市际间总质量超过100吨（含100吨）的大件运输，由省级许可部门协调途经地市级审批部门出具具体的通行意见，并由省级许可部门审批。
（三）省内市际间总质量低于100吨的大件运输，由起运地市级审批部门协调途经地各市级审批部门联合审批。

（四）市域内审批大件运输，由所在地市级审批部门审批。

（五）在区、县范围内进行大件运输的，由所在地县级审批部门审批。
第六条 大件运输许可申请有下列情形之一的，不予受理:
（一）货物属于可分载物品的；
（二）承运方所持有的道路运输经营许可证记载的经营资质不包括大件运输的；
（三）承运方被依法限制申请大件运输许可期限未满的；
（四）法律、行政法规规定的其他情形。
第七条 载运单个不可解体物品的大件运输车辆，在不改变原超限情形的前提下，加装多个品类相同的不可解体物品，视为载运不可解体物品，应予以受理。
第八条 承运方可通过网络方式提交申请，在线填写《超限运输许可申请表》，同时将申请资料的原件进行电子扫描后，一并上传提交。承运方当面提交申请资料的，审批人员应协助承运方进行网上办理。

提交申请后，受理人员进行审核，申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应在收到申请资料当场或者1个工作日内在系统中退回该申请并一次告知需补正的全部内容；逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理。申请资料齐全或者提交全部补正资料的，且符合法定形式，应予以受理。
第九条 审批部门应当在受理后立即组织对大件运输申请的通行线路开展核查工作。审批部门通过省内大件运输许可管理系统向途经地市级审批部门转送其受理的申请材料。

第十条 属于Ⅲ类大件运输，以及其他可能影响公路完好、安全、畅通情形的，审批部门在许可决定作出前，对大件运输车辆车货总体外廓尺寸、总质量、轴荷等数据和护送方案进行核查。属于省级审批部门许可事项的，可委托市级审批部门进行核查。

第十一条 属于Ⅲ类大件运输，以及其他可能影响公路完好、安全、畅通情形的，审批部门和相关途经部门应分别征求当地公安机关交通管理部门同意。相关途经部门应及时将公安机关交通管理部门意见反馈至审批部门。

第十二条 相关途经审批部门在收到转送的材料后，应及时核查本管辖区域的路线通行情况，及时予以回复。

相关途经审批部门在核查时发现需要进行桥梁荷载验算的，应将相关桥梁信息一并反馈；在核查时发现需要修改通行线路的，将调整线路情况一并反馈。

不需要进行桥梁荷载验算的大件许可申请，相关途径单位应在收到其转送的申请材料后4个工作小时内进行回复；需要要进行桥梁荷载验算的大件许可申请，相关途径单位应在收到其转送的申请材料后2个工作日内进行回复和材料反馈。
第十三条 审批部门收到反馈后，如需进行桥梁荷载验算的，由审批部门组织对大件运输通行线路进行桥梁荷载验算，出具公路桥梁结构荷载验算报告。
需要采取加固、改造措施的，承运人应当按照规定要求采取有效的加固、改造措施。审批部门应当对承运人提出的加固、改造措施方案进行审查，并组织验收。采取加固、改造的措施所需的费用由承运人承担。

第十四条 符合法定条件的准予许可，由受理许可的审批部门颁发《超限运输车辆通行证》。被许可人在通行时，应提前查阅通行线路相关信息。
第十五条 道路通行条件发生变化时（包括桥梁结构损伤、占道封闭施工、交通管制等情况），各级交通运输主管部门、公安机关交通管理部门和公路经营企业应当互报相关信息并通过许可审批系统对外公示，各市级交通运输主管部门工作人员应当及时在大件运输车辆管理系统中对通行参数更新。
第十六条 同一总质量不超过49吨的大件运输车辆，短期内多次通行固定路线，装载方式、装载物品相同，且不需要采取加固、改造措施的，承运人可以根据运输计划向审批部门申请办理行驶期限不超过6个月的《超限运输车辆通行证》。运输计划等许可内容发生变化的，应重新办理许可手续

第十七条 有下列情形之一的，审批部门应当依法作出不予行政许可的决定:
（一）采用普通平板车运输，车辆单轴的平均轴荷超过10吨或者最大轴荷超过13吨的；
（二）采用多轴多轮液压平板车运输，车辆每轴线的平均轴荷超过18吨或者最大轴荷超过20吨的；
（三）承运人不履行加固、改造义务的；
（四）法律、行政法规规定的其他情形。
第十八条 审批部门应当在下列期限内作出行政许可决定：

（一）省内Ⅰ类大件运输，自受理之日起8个工作小时内作出，属于统一受理、集中办理跨省大件运输的，办理的时间最长不得超过3个工作日。

（二）省内Ⅱ类大件运输，自受理申请之日起8个工作小时内作出，属于统一受理、集中办理跨省大件运输的，办理的时间最长不得超过5个工作日；

（三）省内Ⅲ类大件运输总质量100吨以下的，自受理申请之日起3个工作日内作出；省内Ⅲ类大件运输总质量100吨以上的，自受理申请之日起10个工作日内作出；属于统一受理、集中办理跨省大件运输的，办理的时间最长不得超过10个工作日。

公路桥梁结构荷载验算及采取加固、改造措施所需时间不计算在前款规定的期限内。

第十九条 对于省内大件运输许可，承运方申请延期的，应向做出许可决定的审批部门提出延期申请。符合法定条件的，重新颁发《超限运输车辆通行证》，原《超限运输车辆通行证》作废；不符合法定条件的，做出不予延期决定并说明理由。

对于跨省大件运输许可，承运方申请延期的，按照交通运输部相关业务规范和技术要求办理。

第二十一条  因车辆调配或故障等原因，承运方需变更大件运输车辆的，应向作出许可决定审批部门提出车辆变更申请。

审批部门应对变更后载运车辆的整备质量、轴数、轴距、轮胎数、车货总体外廓尺寸和车货总质量等信息进行审查，与原申请一致的，应作出准予变更决定；与原申请不一致的，应作出不予变更决定，并说明理由。

审批部门作出准予变更决定的，应重新颁发《超限运输车辆通行证》，原《超限运输车辆通行证》作废。

第二十二条 经批准进行大件运输的车辆，行驶公路时应当遵守下列规定:
（一）采取有效措施固定货物，按照有关要求在车辆上悬挂明显标志，保证运输安全；
（二）按照指定的时间、路线和速度行驶； 
（三）车货总质量超限的车辆通行公路桥梁，应当匀速居中行驶，避免在桥上制动、变速或者停驶；
（四）需要在公路上临时停车的，除遵守有关道路交通安全规定外，还应当在车辆来车方向150米以外设置警告标志，并采取相应的安全防范措施；需要较长时间停车或者遇有恶劣天气的，应当驶离公路，就近选择安全区域停靠；
（五）采取加固、改造措施的公路、桥梁和隧道等交通附属设施，承运方应当提前通知路段管养单位，采取加固、改造措施由承运方组织实施，路段管养单位加强现场管理指导；
（六）因养护维修、恶劣天气或者自然灾害等原因，导致公路通行状况异常致使大件运输车辆无法继续行驶的，承运人应当服从现场管理，待通行条件具备后，按公安交管部门或市级交通运输主管部门的通知要求行驶。
第二十三条  审批部门在作出准许行政许可的决定时，要求大件运输车辆在行驶途中接受核查的，将规定的检查时间、检查站点名称、所在路段编号、所在路段名称、联系电话等信息作为备注，注明在《超限运输车辆通行证》上。同时，应将需要检查的大件运输车辆《超限运输车辆通行证》相关信息转送至指定的高速公路收费站或公路超限检测站。

第二十四条  大件运输车辆应当随车携带有效的《超限运输车辆通行证》，主动接受各级交通运输主管部门的监督检查。
大件运输车辆及装载物品的有关情况，应当与《超限运输车辆通行证》记载的内容一致。任何单位和个人不得租借、转让《超限运输车辆通行证》，不得使用伪造、变造的《超限运输车辆通行证》。
第二十五条 大件运输车辆应当在规定时间进入指定的公路超限检测站或高速公路收费站接受核查。公路超限检测站、高速公路收费站加强对大件运输车辆总体外廓尺寸和质量的检测，检查结果及时向作出准予许可决定的审批部门反馈。如发现大件运输车辆车证不符等违法行为，由交通运输主管部门除依法给予处理外，还要按照相关规定纳入失信惩戒名单。
第二十六条 需要护送的大件运输车辆，承运方应当按照护送方案组织实施。大件车辆行驶过程中，护送车辆应当与大件运输车辆形成整体车队，并保持实时、畅通的通讯联系。
第二十七条 交通运输主管部门或高速公路经营企业按照有关规定，应当及时准确发布路况通行信息；定期对公路、桥梁和隧道等交通附属设施进行检测和评定，为社会公众查询其技术状况信息提供便利，高速公路收费站应当按照有关要求设置超宽车道，并提供顺畅通行的必要条件，保障大件运输车辆的通行。
第二十八条  大件运输承运方1年内（1个自然年度）有下列情形两次以上的，除按法律、法规规定查处外，由审批部门利用我省大件运输许可管理系统将承运方违法信息记入黑名单，并在1年内不准申请大件运输许可：
（一）车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容不一致的；
（二）未按照许可的时间、路线、速度行驶公路的；
（三）未按照许可的护送方案采取护送措施的；
（四）未办理大件运输许可，擅自进行大件运输的；

（五）申请人提供虚假轴荷质量、轴数等资料骗取许可的；

（六）申请人弄虚作假未按要求进行桥梁加固、改造的；

（七）申请人未按照验算报告要求通行的或验算后不实际通行的；

（八）大件运输车辆未按照审批部门要求进入指定地点接受检查的。
第二十九条  本办法由省交通运输厅负责解释。
第三十条  本办法自2020年2月1日起试行。




许可项目开工前，申请人要将开工时间及时通知项目属地市级交通运输主管


部门；


2、严格按照审批的设计方案和施工组织方案进行施工；


3、严格落实安全防范措施，确保施工期间及存续期的安全；


4、将来如遇公路改扩建，需按照《公路安全保护条例》等法律、法规要求， 


配合公路改扩建，费用自理。


5、其他：
























