# 第三章  评标办法（技术评分最低标价法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： ①投标报价低的投标人优先； ②被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； ③商务和技术得分较高的投标人优先； ④主要人员得分较高的投标人优先； ⑤企业业绩得分较高的投标人优先； ⑥施工组织设计得分较高的投标人优先； ⑦若施工组织设计得分也相同时，则由评标委员会根据投标文件的编制情况投票确定其排名顺序。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）投标人按照招标文件规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求,且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”3.7.4项规定。 （12）投标人须提供不拖欠农民工工资承诺书。 （13）投标人须提供投标人告知承诺函。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩，内容齐全完整； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位公章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） （4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （7）工程量清单中投标单价小数点后最多保留两位，合价、总价精确至个位（四舍五入）。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户信息。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理和项目总工、安全员资格、在岗情况符合招标文件规定； （7）投标人其他要求符合招标文件规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 第一信封评分分值构成 (总分100分) | - （总分100分） - 施工组织设计：40 分 - 主要人员： 25 分 - 履约信誉： 20 分 - 企业业绩: 15 分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 标价计算公式： 评标价＝修正后的投标报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额） |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人的数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审。按照招标人商务和技术评分由高到低排序，对排名在n以内的投标人的报价文件进行评审，n值按参与商务和技术评分投标人数量的30% (数值向下取整)确定，n值不得小于3，不得大于10。 |

| 条款号 | 评分因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计（40分） | 总体描述 | 优等4.1-6.0分:对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰,总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理,综合措施科学。 良好2.1-4.0分:对项目总体认识比较全面,论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范,总体计划比较合理,综合措施比较科学。 中等0-2.0分:对项目总体认识基本全面,论述基本完整清晰,总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。 | 6 |
|  |  | 各分项工程的施工方法、施工工艺 | 优等4.1-6.0分:各分项工程的施工方法、施工工艺科学、合理,描述详细、可行,思路清晰、准确、完整,可操作性强，节约资金最多。 良好2.1-4.0分:各分项工程的施工方法、施工工艺比较科学、合理,描述比较详细、可行，思路比较清晰、准确、完整，可操作性比较强，节约资金较多。 中等0-2.0分:各分项工程的施工方法、施工工艺基本科学、合理,描述基本详细、可行,思路基本清晰、准确、完整,可操作性基本可行,基本可以节约资金。 | 6 |
|  |  | 工程质量保证措施及违约承诺 | 优等2.1-4.0分:工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，承诺工程质量标准,承诺违约责任、经济赔偿。 良好1.1-2.0分:工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体,责任到人，承诺工程质量标准,承诺违约责任、经济赔偿。 中等0-1.0:工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际,措施基本可行,责任基本到人，工程质量标准满足招标文件要求,承诺违约责任、经济赔偿。 | 4 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺 | 优等3.5-4.0分:施工进度计划编制合理、可行,关键线路清晰、准确、完整,关键节点控制措施得力、可操作性强,保证措施可靠,承诺违约责任、经济赔偿。 良好3.0-3.4分:施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠,承诺违约责任、经济赔偿。 中等2.4-2.9分:施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整,关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件,保证措施基本可靠,，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺。 | 4 |
|  |  | 安全文明施工保证措施及违约承诺 | 优等2.0-3.0分:根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整,关键地点、工序、环节控制保障措施得力,责任人具体，承诺安全文明施工标准，承诺违约责任、经济赔偿责任。 良好1.1-1.9分:根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整,关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任人比较具体，承诺安全文明施工标准,承诺违约责任、经济赔偿责任。 中等0-1.0分:根据实际情况制定安全文明施工保证计划计基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障搢施基本制订,责任人基本到位。有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺。 | 3 |
|  |  | 劳动力和材料投入计划及保证措施 | 优等3.5-4.0分:劳动力投入俊满足施工需要,投入计划与进度计划协调,调配计划合理,保证措地具体。 良好3.O-3.4分:劳动力投入滴足施工需要,投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理,保证措施比较具体。 中等2.4-2.9分:劳动力投入基本满足施工需要,投入计划与进度计划基本协调,调配计划基本合理,保证措施基本合理。 | 4 |
|  |  | 对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析解决方案 | 优等4.0-5.0分:对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确,解决方案科学、系统、安全、经济。可操作性强,保障措施得力,对施工关健技术、工艺把掘准确。应用到位,阐释清晰。 良好3.6-3.9分:对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确,解决方案比较科学、系统、安全、经济,可操作性比较强,保障措施比较得力。对辅工关健技术、工艺把握比较准确，应用到位。阐释比较清晰。 中等3-3.5分:对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确,解决方案基本科学、系统、安全、经济,具有可操作性,保障措施基本正确,对施工关键技术、工艺把握基本准确,应用到位。阐释基本清晰。 | 5 |
|  |  | 机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施 | 优等2.5-3.0分:机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 良好2.1-2.4分:机械设备、办公和检副设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理,保证措菇比较具体。 中等1.8-2.0分:设备投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调,调配计划基本合理,保证措施基本合理。 | 3 |
|  |  | 合理化建议 | 优等2.5-3.0分:结合实际提出合理化建议科学、系统、完整、严谨,落实合理化建议指谯具体、可操作性强，经济效益最大。 良好2.1-2.4分:结合实际提出的合理化建议比较科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施比较具体、可操作性比较强,经济效益比较大。中等1.8-2.0分:结合实际提出了合理化建议,有落实合理化建议的措施,有一定的操作性,有一定的经济效益。 | 3 |
|  |  | 扬尘污染治理方案 | 结合本项目特点、项目所在区域等因素,编制施工现场扬尘治理方案，包括扬尘防治工作目标、各分项工程不同施工工艺专项扬尘防治技术措施等。合理可行的得1.0分，欠合理的不得分。 | 1 |
|  |  | 交通组织方案 | 优等：结合项目特点，交通疏导合理得0.6-1.0分; 良好：结合项目特点，交通疏导基本合理得0.1-0.5分。 | 1 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 （25分） | 项目经理 | 在满足资格审查条件（项目经理最低要求），得15分； | 15 |
|  |  | 项目总工 | 在满足资格审查条件（项目总工最低要求），得10分； | 10 |
| 2.2.2（3） | 其他因素（35分） | 企业业绩 | 1.满足资格审查条件（业绩最低要求）的得10分； 2.在满足资格审查最低要求基础上，近五年（2020年1月1日至投标截止日，以交工或竣工时间为准）内增加1项一级及以上等级干线公路新建（或者改扩建或者养护维修）工程（含路面）施工。且工程验收质量评定合格或以上等级。注：改扩建是指改建、扩建，改扩建；养护维修是指维修改造、大修、中修、修复性养护工程，但不包括对路面面层处理，微表处、热再生、稀浆封层等预防性养护工程。得5分，本项最多加5分。 | 15 |
|  |  | 企业履约信誉及专业能力 | 上一年度AA级信用等级得20分，A级信用等级得15分，B级信用等级得10分,C级信用等级得5分, D级信用等级得0分。 1.信用评价等级按照以下原则认定: 企业具备有效的辽宁省公路施工企业信用评价等级时，投标按其认定；不具备时，投标信用评价等级按照以下原则认定： （一）具有全国综合信用评价等级的，按照全国综合信用评价等级认定。 （二）无全国综合信用评价等级的，按照企业注册地省级信用评价等级认定。 （三）无全国综合信用评价等级和注册地省级信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统”查询结果(由投标人提供系统查询后的网页复核)，无不良行为记录的按A级认定，有不良行为记录但超过三年（自然年，下同）的按B级认定，三年内有不良行为记录的按C级认定。 2.投标人有多个信用评价结果时按辽宁省、交通运输部、企业注册地的顺序提供，如未按顺序提供，只提供最高等级的，评标委员会现场核实后对未按要求顺序提供信用等级评价结果的投标人此项分值赋分为0分。 3. 信用评价结果按递交投标文件截止时间之前网上公布的最新评价结果为准，公示期内除外。 若投标人以联合体形式投标，上述信用评价按信用评价低的确定其得分。 | 20 |

| 需要补充的其他内容： |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 需要补充的其他内容： 评标办法 本条细化为： 1.1本次评标采用技术评分最低标价法 1.2评标委员会首先对投标文件第一信封进行初步评审，然后对通过第一信封初步评审的投标文件按照本章2.2款规定的评分标准进行第一信封详细量化评审。 若两个及以上投标人在商务和技术综合得分均相同时，评标委员会按照以下优先顺序确定排名推荐顺序： ①上一年度被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； ②施工组织设计得分高的优先； ③主要人员得分高的优先； ④企业业绩得分高的优先； ⑤若都相同时，则由评标委员会根据投标文件的编制情况投票确定其排名顺序。 1.3第一信封评审综合得分排名在评标办法前附表3.2.4规定数量以内的投标人进入第二信封的评审，各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%。且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算.评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 第一信封评审综合得分排名在评标办法前附表3.2.4规定数量以内的投标人，其第二信封在监督机关的监督下进行开标。 1.4评标委员会对开启的投标文件第二信封进行形式和响应性评审，对通过形式和响应性评审的投标人，按评标价由低至高的顺序推荐中标候选人。 1.5当两家及以上投标人的评标价相等时，若各投标人工程量清单子目单价也相同时，视为串标，其投标均被否决。 1.6某一标段通过第一个信封评审且参与第二个信封开标的投标人在3 个及以上的， 招标人将按规定的程序进行第二个信封开标；在对第二个信封进行评审后，有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决这一标段的全部投标。评标委员会未否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐这一标段中标候选人。 某一标段通过第一个信封评审且参与第二个信封开标的投标人少于 3 个的， 评标委员会可以否决这一标段全部投标；未否决这一标段全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人将按规定的程序进行第二个信封开标，但评标委员会在进行第二个信封评审时仍有权否决这一标段全部投标 ；评标委员会未在第二个信封评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐这一标段中标候选人。 |
| 3 | 第3.5项细化为： 3.5评标结果 3.5.1评标委员会按照本章第1条评标方法的规定推荐中标候选人。 3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。 |

1 评标方法

本次评标采用双信封技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2资格评审标准:见资格预审文件第三章"资格审查办法"详细审查标准(适用于己进行资格预审的)。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1第一个信封评分分值构成

(1)施工组织设计:见评标办法前附表;

(2)主要人员:见评标办法前附表;

(3)其他评分因素:见评标办法前附表。

2.2.2第一个信封评分评分标准

(1)施工组织设计评分标准:见评标办法前附表;

(2)主要人员评分标准:见评标办法前附表:

(3)其他因素评分标准:见评标办法前附表。

2.2.3第二个信封详细评审标准:见评标办法前附表。

3 评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章"投标人须知"第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。(适用于未进行资格预审的)

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。(适用于己进行资格预审的〉

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1)按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A;

(2)按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B;

(3)按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位"四舍五入"。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封(商务及技术文件)通过详细评审。

3.2.5通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3第二个信封开标

第一个信封(商务及技术文件)评审结束后，招标人将按照第二章"投标人须知"第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封(报价文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准:

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正;

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为己含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价(如有)，评标委员会应否决其投标。

3.5第二个信封详细评审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1)有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

(2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事直；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标:

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c．招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为:

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章"投标人须知"第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章"投标人须知"第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章"投标人须知"前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。