辽宁省交通运输厅文件

辽交公水规〔2024〕13号

辽宁省交通运输厅关于印发《辽宁省公路建设养护市场信用信息管理实施细则》《辽宁省

公路设计企业信用评价实施细则》

《辽宁省公路施工企业信用评价实施细则》《辽宁省水运工程设计和施工企业

信用评价实施细则》《辽宁省公路水运工程

监理信用评价实施细则》的通知

各市交通运输局、沈抚示范区规划建设局，省交通运输事业发展中心、事务服务中心，省交投集团：

《辽宁省公路建设养护市场信用信息管理实施细则》《辽宁省公路设计企业信用评价实施细则》《辽宁省公路施工企业信用评价实施细则》《辽宁省水运工程设计和施工企业信用评价实施细则》《辽宁省公路水运工程监理信用评价实施细则》已经2024年第8次厅党组会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省交通运输厅

2024年2月29日

（此件主动公开）

辽宁省公路建设养护市场信用信息

管理实施细则

第一章 总则

第一条  为进一步加强我省公路建设、养护市场信用信息管理，规范从业单位和从业人员的市场行为，根据交通运输部《公路建设市场信用信息管理办法（试行）》（交公路规〔2021〕3号）等有关规定，结合我省实际制定本细则。

第二条  我省公路建设、养护工程从业单位及从业人员信用信息的征集、更新、发布、管理等活动适用于本细则。

第三条  本细则所称公路、养护建设市场信用信息，是指各级交通运输主管部门、司法机关等有关部门在履行职责过程中，以及从业单位和从业人员在工作过程中产生、记录、归集的能够反映公路建设、养护工程从业单位和从业人员基本情况、市场表现等信用状况的各类信息。

第四条  我省公路建设、养护市场信用信息管理，遵循客观、公开、公平、公正的原则，确保信用信息的真实性、完整性、及时性和准确性。

第二章 管理职责

第五条  我省公路建设、养护市场信用信息管理实行统一管理、分级负责。

第六条  省交通运输厅负责全省信用信息统一管理工作。主要职责包括：

（一）制定我省公路建设、养护市场信用信息管理实施细则并组织实施；

（二）建立和完善我省公路建设、养护市场相关信息管理系统；

（三）组织有关部门审核、发布和更新我省公路建设、养护工程从业单位及从业人员相关信息；

- （四）组织省管项目建设单位填报、完善和发布工程项目相关信息；

- （五）指导各市级交通运输主管部门及相关单位信用信息管理工作；

（六）按要求向交通运输部报送与公路建设、养护市场有关的信息。

第七条  省交通运输事业发展中心受省交通运输厅委托，具体承担“全国公路建设市场监督管理系统”和“辽宁公路工程市场主体信息库”相关信用信息省级审核管理工作。

第八条  省交通运输事务服务中心受省交通运输厅委托，具体承担我省监理、试验检测企业和人员在交通运输部相关信息管理系统中的信息审核管理工作。

第九条  各市级交通运输主管部门负责本市信用信息管理工作。主要职责包括：

（一）审核“辽宁公路工程市场主体信息库”本地区相关信息；

（二）组织辖区内直接监管项目建设单位填报、完善和发布工程项目相关信息；

- （三）指导各县级交通运输主管部门及本市相关单位信用信息管理工作；

（四）按要求及时做好本市相关信用信息的汇总、上报工作。

第十条  各县级交通运输主管部门负责本县（区、县级市，下同）信用信息管理工作。主要职责包括：

（一）组织所监管项目建设单位填报、完善和发布工程项目相关信息；

（二）按要求及时做好本县（区、市）相关信用信息的汇总、上报工作。

第三章  信用信息内容

第十一条  信用信息包括从业单位和从业人员的基本信息、表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息和信用评价信息。

第十二条  从业单位基本信息包括从业单位的名称、法定代表人、统一社会信用代码、资质、基本帐户等情况，以及企业主要从业人员情况、自有设备基本状况、主要业绩情况等信息。

从业人员基本信息包括从业人员的姓名、职称、执业资格、主要业绩等信息。

第十三条  表彰奖励类良好行为信息指从业单位或从业人员在我省实施具体公路建设、养护工程项目过程中模范履约、重信守诺，受到市级及以上交通运输主管部门、与该工程实施有关的政府监督部门或机构表彰和奖励的信息。

第十四条  不良行为信息指从业单位或从业人员在我省实施具体公路建设、养护工程项目过程中违反有关法律、法规、规章和有关强制性规定，在质量、安全、工期和市场秩序等方面造成不良影响，受到市级及以上交通运输主管部门、与该工程实施有关的政府监督部门或机构行政处罚的信息，以及司法机关或审计部门认定的违法违规信息。

第十五条  信用评价信息是指由省交通运输厅按照交通运输部或省交通运输厅制定的公路设计、施工、监理、试验检测等信用评价办法，对从业单位或从业人员从业行为状况的评价结果。

第四章  信用信息的征集与审核

第十六条  各类信用信息按以下方式征集：

（一）从业单位及人员的基本信息由从业单位或个人在首次进入我省公路建设、养护市场时，在交通运输部及我省相应信息系统平台填报并对其填报内容负责，信息经审核后予以发布。从业单位或人员的相关信息发生变化时应及时申请更新。

（二）表彰奖励类良好行为信息由市级及以上交通运输主管部门、与公路建设有关的单位或涉及的从业单位提供。从业单位自主提供的，需附相关表彰奖励确认文件，信息经省交通运输厅审核后予以发布。

（三）不良行为信息由市级及以上交通运输主管部门负责提供或收集汇总并予以发布。

（四）信用评价信息由省交通运输厅发布。

第十七条  各公路建设、养护工程项目法人或建设管理单位应及时将在建项目信息、参建单位等相关情况，按要求及时录入“辽宁省交通信用信息管理系统”。

第十八条  各信用信息审核管理部门，要指定专人负责信用信息的审核和管理，要严格按照省厅制定发布的审核标准，高效、规范的完成审核工作，保证公路建设、养护市场信用信息及时更新。

第五章  信用信息发布与管理

第十九条  信用信息发布应保守从业单位商业秘密和从业人员个人隐私，不得侵犯其合法权益。

第二十条  信用信息发布期限按照下列规定设定：

（一）从业单位及人员的基本信息、良好行为信息、信用评价信息公布期限为长期；

（二）不良行为信息公布期限为2年。行政处罚期未满的不良行为信息将延长至行政处罚期满。

上述期限均自认定相应行为或作出相应决定之日起计算。

第二十一条  从业单位或人员认为公布的信息与事实不符的，应及时提出申请并主动说明情况，信息审核部门应在10个工作日内作出处理决定，并告知申请人。

第二十二条  任何单位和个人发现已发布的从业单位或人员信用信息存在虚假的，均可以通过书面形式向省交通运输厅举报。省交通运输厅查实从业单位或人员填报虚假信息的，即列入不良行为信息，并按照相关信用评价的规定扣减其信用评价得分。

第二十三条  举报情况不属实且属诬告的，将按照相关信用评价的规定，对提出举报的从业单位或人员列入不良行为信息，并扣减其信用评价得分。

第二十四条  省交通运输厅在动态管理中，发现勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位的人员、业绩等指标低于相关资质、资格标准要求的，将要求该单位提出限期整改，整改后仍不符合要求的，将依照有关法律、行政法规、部门规章的规定执行。

第六章 附 则

第二十五条  本细则由辽宁省交通运输厅负责解释。

第二十六条  本细则自发布之日起施行。原《辽宁省公路建设市场信用信息管理实施细则（试行）》（辽交建发〔2010〕353号）同时废止。

辽宁省公路设计企业信用评价实施细则

第一条  为进一步加强我省公路建设、养护市场管理，规范公路设计企业信用评价工作，依据交通运输部《公路建设市场信用信息管理办法（试行）》（交公路规〔2021〕3号）《公路设计企业信用评价规则（试行）》（交公路发〔2013〕636号）等有关规定，结合我省工作实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称信用评价是指省交通运输厅依据有关法律法规、标准规范、合同文件等，组织相关评价主体，按照本细则的评价标准和方法，通过量化打分等方式，对满足参评标准的被评价主体在我省公路建设、养护市场从业行为的评价。

评价主体包括各级交通运输主管部门（含其委托部门，下同），以及各公路建设、养护工程项目管理法人（含其委托的代建单位、招标人和监理单位，下同）。

被评价主体包括参与我省公路建设、养护工程项目投标或设计的设计企业。参评标准按照《辽宁省公路设计企业信用评价参评标准》（详见附件1）执行。

信用评价结果包括信用评价得分和信用评价等级。

第三条  公路设计企业信用评价遵循公平、公正、公开的原则，评价主体对被评价主体失信行为实行“谁发现谁认定，谁认定谁评价”，评价结果实行签认和公示、公告制度。

第四条  信用评价管理工作实行统一管理、分级负责。

第五条  省交通运输厅负责我省公路设计企业信用评价工作的监督管理，主要职责包括：

（一）制定、修订我省公路设计企业信用评价制度并监督实施；

（二）指导市级交通运输主管部门和省直管公路建设、养护工程项目相关评价主体的信用评价管理工作；

（三）组织高速公路和省直管普通公路建设、养护工程项目管理法人及相关评价主体，在“辽宁交通信用信息管理系统”（以下简称“信用系统”）报送项目信息、标段信息和中标单位信息，以及相关信用评价信息；

（四）审核、发布我省公路设计企业信用评价结果并按规定上报交通运输部；

（五）调查、处理有关信用评价工作的申诉、投诉、举报。

省交通运输事业发展中心受省交通运输厅委托，承担设计企业信用评价管理具体工作，并负责对各相关评价主体在“信用系统”中填报的信用评价信息进行审核。

第六条  市级交通运输主管部门负责本市辖区内公路设计企业信用评价工作的组织实施，主要职责包括：

（一）负责组织辖区内市管普通国省干线公路建设、养护工程项目管理法人，在“信用系统”中报送项目信息、标段信息和中标单位信息；

（二）负责收集、汇总所辖行政区域内普通国省干线公路建设、养护工程项目相关市级评价主体生成的信用评价信息；

（三）负责指导所辖县级交通运输主管部门信用评价工作，收集、汇总各县级交通运输主管部门上报的农村公路建设、养护工程项目信用评价信息；

（四）按要求及时在“信用系统”中报送相关评价信息，并向省交通运输厅书面上报本市年度信用评价信息汇总情况。

第七条  县级交通运输主管部门负责辖区内农村公路设计企业信用评价的组织实施，主要职责包括：

（一）负责组织辖区内农村公路建设、养护工程项目管理法人，在“信息系统”报送项目信息、标段信息和中标单位信息；

（二）负责收集、汇总所辖行政区域内农村公路建设、养护工程项目相关县级评价主体生成的信用评价信息；

（三）按要求及时向所在市交通运输主管部门上报本县（区、市）相关信用评价信息。

- 第八条  信用评价内容包括投标行为、履约行为和其他行为。评价周期内投标行为和履约行为初始分值均为100分，实行累计扣分制，其他行为扣分计入企业信用评价总分。评价标准和计算公式按照《辽宁省公路设计企业信用评价标准》（详见附件2）和《辽宁省公路设计企业信用评价得分计算方法》（详见附件3）执行。

第九条  信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，对应的信用评价得分（X）分别为：

AA级：X≥95分，信用好；

A级：85分≤X＜95分，信用较好；

B级：75分≤X＜85分，信用一般；

C级：60分≤X＜75分，信用较差；

D级：X＜60分，信用差。

第十条  信用评价的采信依据包括：

（一）各级交通运输主管部门形成的评审、督查、检查结果或处罚通报、决定等；

（二）项目管理法人在工作中形成的正式文件等；

（三）举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果；

（四）司法机关作出的司法认定及审计部门的审计意见；

（五）其他可认定不良行为的资料。

第十一条  信用评价采用定期评价和动态评价相结合方式：

（一）定期评价是指对企业上一年度（1月1日至12月31日期间）信用行为的周期性评价工作，每年开展一次评价。

（二）动态评价是指企业出现可直接认定为D级的严重失信行为时，该企业本年度信用评价等级直接认定为D级并立即生效的信用评价行为。

第十二条  公路设计企业定期评价程序为：

（一）投标行为评价。项目招投标工作完成后，评价主体仅评价存在不良投标行为的被评价主体，填写《辽宁省公路设计企业信用评价扣分确认单》（详见附件4，以下简称《确认单》）并经双方确认后，形成信用评价信息，记入信用评价管理台账。

（二）履约行为评价。评价主体对被评价主体存在的不良履约行为进行实时评价，填写《确认单》并经双方确认后，形成信用评价信息，记入信用评价管理台账。

（三）其他行为评价。交通运输主管部门对被评价主体存在的其他不良行为进行实时评价，填写《确认单》并经双方确认后，形成信用评价信息，记入信用评价管理台账。

（四）各级交通运输主管部门和各评价主体应按以下要求上报相关信用评价信息：

1.各公路建设、养护工程项目管理法人应于项目设计合同签订之日起10个工作日内，在“信用系统”中创建项目信息，并完善标段信息和中标单位信息。

2.市、县级交通运输主管部门和相关评价主体应于当年12月30日前完成所涉及设计企业的信用评价信息收集、上报和“信用系统”录入工作。

3.省交通运输事业发展中心于次年1月30日前完成对各市相关部门及各评价主体通过“信用系统”上报数据的审核工作，并于次年2月20日前完成本单位信用评价信息的录入工作。

（五）省交通运输厅于次年3月10日前，按照AA级企业原则上不超过企业总数30%的比例，形成前一年度我省公路设计企业信用评价结果，向社会公示（公示期为10个工作日），并受理申诉、投诉和举报。于次年3月31日前发布最终信用评价结果并按规定报交通运输部。

第十三条  公路设计企业动态评价程序为：

由评价主体提出，即时上报至省交通运输厅，并经省交通运输厅认定、公示、公告后立即生效。

第十四条  企业存在上一年度未被发现且不属于动态评价范围的失信行为时，相应评价主体发现后应依据评价标准进行补充扣分并按程序逐级上报，省交通运输厅重新计算该企业上一年度省级信用评价得分并认定评价等级。涉及上一年度信用评价等级调整的，经公示后予以重新公告发布。

第十五条  公路设计企业信用评价等级（定期评价）有效期1年，有效期结束后未获得新的信用评价等级的，原信用评价等级可延续1年。延续1年后仍未获得新的信用评价等级的，按本细则第十七条规定确定投标时信用评价等级。

第十六条  动态评价形成的信用评价等级不延续，评价等级有效期结束后未获得新的信用评价等级的，按照本细则第十七条规定确定投标时信用评价等级。因交通运输主管部门实施行政处罚被动态评价为D级的企业，其评价等级为D级的时间不短于行政处罚期限。

第十七条  企业具备有效的辽宁省公路设计企业信用评价等级时，投标按其认定；不具备时，投标信用评价等级按照以下原则认定：

（一）具有全国综合信用评价等级的，按照全国综合信用评价等级认定；

（二）无全国综合信用评价等级的，按照企业注册地省级信用评价等级认定；

（三）无全国综合信用评价等级和注册地省级信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统”查询结果，无不良行为记录的按A级认定，有不良行为记录但超过三年（自然年，下同）的按B级认定，三年内有不良行为记录的按C级认定；

（四）联合体投标的，按照联合体成员企业中信用评价等级最低的认定联合体信用评价等级。

第十八条  市、县级交通运输主管部门和各评价主体应建立本单位信用评价管理台账，及时更新工程项目、标段及相关从业企业信息，客观、公正记录企业不良行为、扣分情况、扣分依据等信用评价信息。被评价主体对信用评价扣分有异议的，应在签署《确认单》时标明不同意见和理由。被评价主体拒绝在《确认单》上签字的，视其对信用评价扣分无异议，由评价主体在《确认单》上注明。

第十九条  各市交通运输主管部门，应进一步加强信用评价管理，将设计文件、设计变更审批以及日常监管等情况，充分体现在信用评价结果中，保证信用评价工作质量。

第二十条  对于设计联合体，当信用评价过程中有不良行为的，应按相应标准对联合体各组成企业分别予以扣分，确定其信用等级。

第二十一条  企业资质升级时，信用评价等级不变。企业分立时，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原信用评价等级。企业合并时，合并后企业信用评价等级按照合并前较低的企业信用评价等级确定。

第二十二条  在公路建设、养护工程设计招标过程中，企业信用等级应予以应用，作为资格审查或者评标履约信誉项评分因素，并在招标文件中予以明确。对于信用评价等级为AA级的企业，可以给予增加参与投标标段数量、减免投标保证金、减少履约保证金或质量保证金等优惠措施。

第二十三条  公路设计企业对公示的信用评价等级有异议的，在公示期限内可以向省交通运输厅提出申诉。任何单位或个人对公路设计企业的失信行为，以及信用评价工作中的违纪违规行为，可以向省交通运输厅投诉或举报。申诉、投诉或举报应提交书面材料。

第二十四条  省交通运输厅收到申诉、投诉或举报书面材料，及时组织调查、核实，20个工作日内将处理结果书面告知申诉人、投诉人或举报人。检验检测、鉴定、专家评审所需时间不计算在内。

第二十五条  本实施细则由省交通运输厅负责解释，自发布之日起施行。原《辽宁省公路工程设计和施工企业信用评价实施细则（试行）》（辽交公水规〔2021〕3号）同时废止。

附件：1.辽宁省公路设计企业年度信用评价参评标准

2.辽宁省公路设计企业信用评价标准

3.辽宁省公路设计企业信用评价得分计算方法

4.辽宁省公路设计企业信用评价扣分确认单

附件1

辽宁省公路设计企业信用评价参评标准

一、参评标段范围

我省公路建设、养护工程项目，单个设计标段合同总额超过30万的，纳入设计企业参评范围。对于多个项目捆绑为一个标段进行招标的，按一个标段参与评价。

二、参评企业范围

具有公路工程设计资质，参与参评标段勘察设计投标或设计的设计企业，纳入参评范围。

三、年度信用评价等级参评标准

1.投标行为评价，其所参与标段设计招标已完成，中标人已确定。

2.履约行为评价，其所参与标段包含的工程项目初步设计审批或审查（一阶段设计的项目施工图设计审批或审查）已完成，项目已开工但未交工验收或当年交工验收。

四、其他情况

设计企业参与标段不在参评项目范围内，但在投标、履约过程中出现附件2中可直接定为D级的严重失信行为时，企业当前评价年度信用评价等级也直接确定为D级。

| 附件2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省公路设计企业信用评价标准 |  |  |  |  |  |
| 评定内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 认定等级或扣分标准 | 说明 |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ1） | 严重失信行为（行为代码GLSJ1-1） | GLSJ1-1-1 | 出借资质，允许其他企业或自然人以本单位名义投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-2 | 受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-3 | 与招标人、评标委员会或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-4 | 投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-5 | 资审申请文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |
|  | 其他失信行为（行为代码GLSJ1-2） | GLSJ1-2-1 | 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-3 | 无正当理由在规定时间内未签订合同 | 30分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2） | 严重失信行为（行为代码GLSJ2-1） | GLSJ2-1-1 | 因勘察设计原因造成重大质量或重大及以上生产安全事故 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ2-1-2 | 将中标合同转包或全部工作内容肢解后分别转包或违法分包 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ2-1-3 | 正式设计文件出版时间早于服务签订合同时间 | 直接定为D级 |  |
|  | 人员到位（满分25，扣完为止。行为代码GLSJ2-2） | GLSJ2-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未经同意更换 | 8分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-2 | 投标书承诺的其它专业负责人未经同意更换 | 4分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-3 | 设计人员、造价人员不具备相应执业资格条件 | 5分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-4 | 未经同意更换投标书承诺的施工期设计代表 | 6分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被项目管理法人要求更换的 | 8分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-6 | 投标书承诺的设计人员经项目管理法人同意后更换或施工期间设计代表经项目管理法人同意后更换 | 2分/人次 | 项目管理法人要求更换的除外 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2） | 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLSJ2-3） | GLSJ2-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 12分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-3 | 因勘察设计进度或设计文件质量不满足要求，引起项目推迟开工或工期延误 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-4 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析，或未按时参加重大设计变更方案评审会 | 6分/次 |  |
|  | 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） | GLSJ2-4-1 | 因勘察设计原因引起一般质量事故或较大生产安全事故 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-2 | 因勘察设计原因引起一般质量问题或一般生产安全事故 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-3 | 因设计原因，导致阶段设计投资额度大幅增加，超过上一阶段批准投资额范围 | 10分/次 | 超投资额范围标准按《公路工程造价管理暂行办法》规定执行 |
|  |  | GLSJ2-4-4 | 报批（报审）文件无正当理由不执行上一阶段批复意见或强制性标准要求 | 10分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-5 | 无正当理由不按审查意见修改设计文件 | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-6 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 5-10分/项次 | 单次审查、验收或检查为一次，成果文件一般性内容达不到勘察设计深度要求扣5分；关键性内容达不到勘察设计深度要求扣10分 |
|  |  | GLSJ2-4-7 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-8 | 设计文件及图纸外观质量不符合《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》要求 | 3分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-9 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-10 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 13分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-11 | 未按合同规定进行地质勘察，并造成较大质量安全隐患 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-12 | 地质勘察深度达不到项目建设要求，并影响后续建设的进度或质量 | 10-15分/次 | 单次审查、验收或检查为一次。具体扣分分值根据勘察深度不足程度确定 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2 | 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） | GLSJ2-4-13 | 提供虚假地质勘察资料 | 20-30分/次 | 考核地质勘察资料是否存在造假情况，并根据可能产生的不良影响的严重程度酌情扣分 |
|  |  | GLSJ2-4-14 | 因勘察设计原因，引起一般设计变更 | 1分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-15 | 肢解申报设计变更内容 | 10分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-16 | 瞒报变更内容 | 10分/项次 |  |
|  | 造价控制（满分10，扣完为止。行为代码GLSJ2-5） | GLSJ2-5-1 | 编制原则、依据或费率选取不符合规定 | 0.2分/次，最多扣1分 |  |
|  |  | GLSJ2-5-2 | 因设计单位原因，设计变更不及时或设计给出的变更工程量与实际变更工程量相差10%以上（含10%） | 0.2分/次，最多扣1分 |  |
|  |  | GLSJ2-5-3 | 选取的材料单价与相关机构公布的价格相差10%以上（含10%） | 0.2分/次，最多扣2分 |  |
|  |  | GLSJ2-5-4 | 定额选取错误 | 0.2分/次，最多扣2分 |  |
|  |  | GLSJ2-5-5 | 工程量计算偏差超过10%以上（含10%）或工程量计算漏项 | 0.1分/次，最多扣1分 |  |
|  |  | GLSJ2-5-6 | 初次上报总造价与最终审批总造价比较正负相差超过3%（含3%），不包括非设计原因的设计方案变化导致的造价差异 | 每超过0.5%扣0.3分，最多扣3分 |  |
|  | 其他失信行为（满分20，扣完为止。行为代码GLSJ2-6） | GLSJ2-6-1 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-6-2 | 设计文件采用勘察成果不完整 | 10-20分/次 | 考核设计文件与勘察主要成果存在不相符的内容及原因。若无正当理由，部分不相符扣10分，严重不相符扣20分 |
|  |  | GLSJ2-6-3 | 设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商 | 10分/次 | 设计文件中《沿线筑路材料料场表》中涉及的自采材料除外 |
|  |  | GLSJ2-6-4 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-6-5 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 6分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-6-6 | 采用新材料、新工艺存在安全隐患，未在设计中提出预防安全手段或保障安全的措施 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-6-7 | 未按规定进行设计风险评估 | 5分/次 | 参照交通运输部《关于在初步设计阶段实行公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度的通知》规定执行 |
| 其他行为（行为代码GLSJ3） | 严重失信行为（行为代码GLSJ3-1） | GLSJ3-1-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ3-1-2 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ3-1-3 | 故意捏造事实、仿造证明材料，进行虚假投诉举报 | 直接定为D级 | 单个合同段单次投诉举报为1次 |
|  |  | GLSJ3-1-4 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ3-1-5 | 资质申报、延续、变更等行政许可申请过程中，存在提供虚假材料、伪造工作业绩、隐瞒重大问题等行为 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ3-1-6 | 违反有关法律法规，被县（市、区）级及以上有关行政主管部门撤销建设工程类相关经营资格或吊销建设工程类相关许可证件 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ3-1-7 | 违反有关法律法规，被县（市、区）级及以上有关行政主管部门责令停止经营、停业整顿 | 直接定为D级 |  |
|  | 其他失信行为（行为代码GLSJ3-2） | GLSJ3-2-1 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报并向社会公布的信息，存在虚假 | 10分/项次 | 单个人员、设备、业绩等信息为1项 |
|  |  | GLSJ3-2-2 | 被省级及以上交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-3 | 被设区的市级交通运输主管部门或交通运输综合行政执法机构通报批评 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-4 | 被县（市、区）级交通运输主管部门或交通运输综合行政执法机构通报批评 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-5 | 未经专利人许可，实施其专利 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-6 | 经司法机关、劳动仲裁机构认定有恶意拖欠、克扣劳动者工资，违法解除劳动合同或故意拖延、不签订劳动合同等违法违规行为 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-7 | 被审计部门认定投标、履约过程存在违法违规行为 | 按本标准对应条款予以扣分或直接定为D级 | 以审计部门作出正式认定时间为准，在所在评价年度予以扣分或直接定为D级 |
| 备注：除以项次扣分的行为外，一种行为在单个合同段的同次检查中原则上不重复扣分。但在一个评价周期内多次检查重复发生的，可多次扣分。 |  |  |  |  |  |

附件3

辽宁省公路设计企业信用评价得分计算方法

一、计算原则

1.评价单元。公路设计企业投标行为以单次投标为评价单元，履约行为以单个标段为评价单元，其他行为以企业为评价单元。

2.评价主体。公路设计企业的投标行为和履约行为，按照“谁发现谁认定，谁认定谁评价”原则，由发现企业失信行为的评价主体进行认定和评价，其他行为由交通运输主管部门（或其委托部门，下同）负责评价。

由交通运输主管部门以外的行政主管部门认定的失信行为，统一由同级交通运输主管部门作为评价主体，按照附件2、附件3的评价标准，对认定做出所在年度企业信用行为进行扣分和评价。

二、单项评价

企业投标行为（以单次投标为评价单元）信用评价得分：T=100−i=1nAi，

其中，i为不良投标行为数量，Ai为不良投标行为对应的扣分标准。

企业履约行为（以单个标段为评价单元）信用评价得分：L=100−i=1nBi，

其中，i为不良履约行为数量，Bi为不良履约行为对应的扣分标准。

三、省级评价

企业在我省投标行为和履约行为评价得分计算公式为：

投标行为评价得分：T=i=1nTin

其中：i为企业在我省投标行为被评价单元数量，i=1、2、…n，Ti为企业在某评价单元投标行为信用评价得分。

履约行为评价得分：L=i=1n(LiCi)i=1nCi

其中：i为企业在我省履约行为被评价单元数量，i=1、2、…n，Li为企业在某评价单元履约行为信用评价得分，Ci为企业所履约评价单元的合同价。

联合体各组成企业履约评价单元的合同额要按照联合体协议中所承担工程内容进行拆分。

省级综合评价得分：X=aT+bL−i=1nQi

其中：T为企业投标行为评价得分，L为履约行为评价得分,Qi为其他行为对应扣分。a、b为评分系数，当评价周期内企业在我省仅有投标行为评价时，a=1，b=0；当评价周期内企业在我省仅有履约行为评价时，a=0，b=1；当企业在我省同时存在投标行为和履约行为评价时，a=0.2，b=0.8 。

| 附件4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省公路设计企业信用评价扣分确认单 |  |  |  |  |  |
| 项目名称： 评价行为：□投标 □履约 □其他 |  |  |  |  |  |
| 标段名称： 填表日期： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 行为代码 | 失信行为 | 失信行为扣分标准 | 实际扣分或定级 | 说明 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 评价主体经办人（签名）： 。 |  |  | 被评价主体经办人（签名）： 。 |  |  |
| 评价主体（盖章）： 。 |  |  | 被评价主体（盖章）： |  |  |
| 注：本表一式两份，双方各留存一份。 |  |  |  |  |  |

辽宁省公路施工企业信用评价实施细则

第一条  为进一步加强我省公路建设、养护市场管理，规范公路施工企业信用评价工作，依据交通运输部《公路建设市场信用信息管理办法（试行）》（交公路规〔2021〕3号）《公路施工企业信用评价规则（试行）》（交公路规〔2021〕4号）等有关规定，结合我省工作实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称信用评价是指省交通运输厅依据有关法律法规、标准规范、合同文件等，组织相关评价主体，按照本细则的评价标准和方法，通过量化打分等方式，对满足参评标准的被评价主体在我省公路建设、养护市场从业行为的评价。

评价主体包括各级交通运输主管部门（含其委托部门，下同），以及各公路建设、养护工程项目管理法人（含其委托的代建单位、招标人和监理单位，下同）。

被评价主体包括参与我省公路建设、养护工程项目投标或实施的施工企业。参评标准按照《辽宁省公路施工企业信用评价参评标准》（详见附件1）执行。

信用评价结果包括信用评价得分和信用评价等级。

第三条  公路施工企业信用评价遵循公平、公正、公开的原则，评价主体对被评价主体失信行为实行“谁发现谁认定，谁认定谁评价”，评价结果实行签认和公示、公告制度。

第四条  信用评价管理工作实行统一管理、分级负责。

第五条  省交通运输厅负责我省公路施工企业信用评价工作的监督管理，主要职责包括：

（一）制定、修订我省公路施工企业信用评价制度并监督实施；

（二）指导市级交通运输主管部门和省直管公路建设、养护工程项目相关评价主体的信用评价管理工作；

（三）组织高速公路和省直管普通公路建设、养护工程项目管理法人及相关评价主体，在“辽宁交通信用信息管理系统”（以下简称“信用系统”）报送项目信息、标段信息和中标单位信息，以及相关信用评价信息；

（四）审核、发布我省公路施工企业信用评价结果并按规定上报交通运输部；

（五）调查、处理有关信用评价工作的申诉、投诉、举报。

省交通运输事务服务中心受省交通运输厅委托，承担施工企业信用评价管理具体工作，并负责对各相关评价主体在“信用系统”中填报的信用评价信息进行审核。

第六条  市级交通运输主管部门负责本市辖区内公路施工企业信用评价工作的组织实施，主要职责包括：

（一）负责组织辖区内市管普通国省干线公路建设、养护工程项目管理法人，在“信用系统”中报送项目信息、标段信息和中标单位信息；

（二）负责收集、汇总所辖行政区域内高速公路和普通国省干线公路建设、养护工程项目相关市级评价主体生成的信用评价信息；

（三）负责指导所辖县级交通运输主管部门信用评价工作，收集、汇总各县级交通运输主管部门上报的农村公路建设、养护工程项目信用评价信息；

（四）按要求及时在“信用系统”中报送相关评价信息，并向省交通运输厅书面上报本市年度信用评价信息汇总情况。

第七条  县级交通运输主管部门负责辖区内农村公路施工企业信用评价的组织实施，主要职责包括：

（一）负责组织辖区内农村公路建设、养护工程项目管理法人，在“信息系统”报送项目信息、标段信息和中标单位信息；

（二）负责收集、汇总所辖行政区域内农村公路建设、养护工程项目相关县级评价主体生成的信用评价信息；

（三）按要求及时向所在市交通运输主管部门上报本县（区、县级市，下同）相关信用评价信息。

- 第八条  信用评价内容包括投标行为、履约行为和其他行为。评价周期内投标行为和履约行为初始分值均为100分，实行累计扣分制，其他行为扣分计入企业信用评价总分。评价标准和计算公式按照《辽宁省公路施工企业信用评价标准》（详见附件2）和《辽宁省公路施工企业信用评价得分计算方法》（详见附件3）执行。

第九条  信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，对应的信用评价得分（X）分别为：

AA级：X≥95分，信用好；

A级：85分≤X＜95分，信用较好；

B级：75分≤X＜85分，信用一般；

C级：60分≤X＜75分，信用较差；

D级：X＜60分，信用差。

第十条  信用评价的采信依据包括：

（一）各级交通运输主管部门形成的评审、督查、检查结果或处罚通报、决定等；

（二）项目管理法人在工作中形成的正式文件等；

（三）举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果；

（四）司法机关作出的司法认定及审计部门的审计意见；

（五）其他可认定不良行为的资料。

第十一条  信用评价采用定期评价和动态评价相结合方式：

（一）定期评价是指对企业上一年度（1月1日至12月31日期间）信用行为的周期性评价工作，每年开展一次评价。

（二）动态评价是指企业出现可直接认定为D级的严重失信行为时，该企业本年度信用评价等级直接认定为D级并立即生效的信用评价行为。

第十二条  公路施工企业定期评价程序为：

（一）投标行为评价。项目招投标工作完成后，评价主体仅评价存在不良投标行为的被评价主体，填写《辽宁省公路施工企业信用评价扣分确认单》（详见附件4，以下简称《确认单》）并经双方确认后，形成信用评价信息，记入信用评价管理台账。

（二）履约行为评价。评价主体对被评价主体存在的不良履约行为进行实时评价，填写《确认单》并经双方确认后，形成信用评价信息，记入信用评价管理台账。

（三）其他行为评价。交通运输主管部门对被评价主体存在的其他不良行为进行实时评价，填写《确认单》并经双方确认后，形成信用评价信息，记入信用评价管理台账。

（四）各级交通运输主管部门和各评价主体应按以下要求上报相关信用评价信息：

1.各公路建设、养护工程项目管理法人应于项目施工合同签订之日起10个工作日内，在“信用系统”中创建项目信息，并完善标段信息和中标单位信息。

2.市、县级交通运输主管部门和相关评价主体应于当年12月30日前完成所涉及施工企业的信用评价信息收集、上报和“信用系统”录入工作。

3.省交通运输事务服务中心于次年1月30日前完成对各市相关部门及各评价主体通过“信用系统”上报数据的审核工作，并于次年2月20日前完成本单位信用评价信息的录入工作。

（五）省交通运输厅于次年3月10日前，按照AA级企业不超过企业总数30%的比例，形成前一年度我省公路施工企业信用评价结果，向社会公示（公示期为10个工作日），并受理申诉、投诉和举报。于次年3月31日前发布最终信用评价结果并按规定报交通运输部。

第十三条  公路施工企业动态评价程序为：

由评价主体提出，即时上报至省交通运输厅，并经省交通运输厅认定、公示、公告后立即生效。

第十四条  企业存在上一年度未被发现且不属于动态评价范围的失信行为时，相应评价主体发现后应依据评价标准进行补充扣分并按程序逐级上报，省交通运输厅重新计算该企业上一年度省级信用评价得分并认定评价等级。涉及上一年度信用评价等级调整的，经公示后予以重新公告发布。

第十五条  公路施工企业信用评价等级（定期评价）有效期1年，有效期结束后未获得新的信用评价等级的，原信用评价等级可延续1年。延续1年后仍未获得新的信用评价等级的，按本细则第十七条规定确定投标时信用评价等级。

第十六条  动态评价形成的信用评价等级不延续，评价等级有效期结束后未获得新的信用评价等级的，按照本细则第十七条规定确定投标时信用评价等级。因交通运输主管部门实施行政处罚被动态评价为D级的企业，其评价等级为D级的时间不短于行政处罚期限。

第十七条  企业具备有效的辽宁省公路施工企业信用评价等级时，投标按其认定；不具备时，投标信用评价等级按照以下原则认定：

（一）具有全国综合信用评价等级的，按照全国综合信用评价等级认定。

（二）无全国综合信用评价等级的，按照企业注册地省级信用评价等级认定。

（三）无全国综合信用评价等级和注册地省级信用评价等级的，根据“全国公路建设市场信用信息管理系统”查询结果，无不良行为记录的按A级认定，有不良行为记录但超过三年（自然年，下同）的按B级认定，三年内有不良行为记录的按C级认定。

（四）联合体投标的，按照联合体成员企业中信用评价等级最低的认定联合体信用评价等级。

第十八条  市、县级交通运输主管部门和各评价主体应建立本单位信用评价管理台账，及时更新工程项目、标段及相关从业企业信息，客观、公正记录企业不良行为、扣分情况、扣分依据等信用评价信息。被评价主体对信用评价扣分有异议的，应在签署《确认单》时标明不同意见和理由。被评价主体拒绝在《确认单》上签字的，视其对信用评价扣分无异议，由评价主体在《确认单》上注明。

第十九条  各级交通运输主管部门，应进一步加强信用评价管理、保证评价工作质量。交通运输主管部门每年要保证对其具有直接监管职责的工程项目不少1次的监督检查，项目管理法人要保证对其管理的项目不少于2次的检查。各市每年上报的信用评价信息，要保证本市所有普通国省干线公路和农村公路参评施工企业汇总后的信用评价信息，按照附件2方式计算后，总分达到95分及以上的企业数量，原则上不超过全部参评施工企业数量的20%。

第二十条  施工企业以联合体形式参与投标或工程实施的，联合体中一个成员企业有失信行为，联合体各组成企业均按相应标准扣分。总承包企业有失信行为的，分包企业不承担连带责任；分包企业有失信行为的，总承包企业按相应标准扣分。

第二十一条  企业资质升级时，信用评价等级不变。企业分立时，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原信用评价等级。企业合并时，合并后企业信用评价等级按照合并前较低的企业信用评价等级确定。

第二十二条  在公路建设、养护工程施工招标过程中，企业信用等级应予以应用，作为资格审查或者评标履约信誉项评分因素，并在招标文件中予以明确。对于信用评价等级为AA级的企业，可以给予增加参与投标标段数量、减免投标保证金、减少履约保证金或质量保证金等优惠措施。

第二十三条  公路施工企业对公示的信用评价等级有异议的，在公示期限内可以向省交通运输厅提出申诉。任何单位或个人对公路施工企业的失信行为，以及信用评价工作中的违纪违规行为，可以向省交通运输厅投诉或举报。申诉、投诉或举报应提交书面材料。

第二十四条  省交通运输厅收到申诉、投诉或举报书面材料，及时组织调查、核实，20个工作日内将处理结果书面告知申诉人、投诉人或举报人。检验检测、鉴定、专家评审所需时间不计算在内。

第二十五条  本实施细则由省交通运输厅负责解释，自发布之日起施行。原《辽宁省公路工程设计和施工企业信用评价实施细则（试行）》（辽交公水规〔2021〕3号）同时废止。

附件：1.辽宁省公路施工企业年度信用评价参评标准

2.辽宁省公路施工企业信用评价标准

3.辽宁省公路施工企业信用评价得分计算方法

4.辽宁省公路施工企业信用评价扣分确认单

附件1

辽宁省公路施工企业信用评价参评标准

一、参评标段范围

我省公路建设、养护工程项目，单个施工标段合同总额超过400万的，纳入施工企业参评范围。对于多个项目捆绑为一个标段进行招标的，按一个标段参与评价。

二、参评企业范围

具有公路工程施工资质或公路养护资质，参与参评标段施工投标或实施的施工企业，纳入参评范围。

三、年度信用评价等级参评标准

1.投标行为评价，其所参与标段施工招标已完成，中标人已确定。

2.履约行为评价，其所参与标段包含的工程项目施工许可审批（养护项目为开工报告）已完成，未交工验收或当年交工验收，且年度完成合同额达到标段总合同额15%及以上。

四、其他情况

1.当年新开工、在建标段，施工企业年度完成合同额不足标段总合同额15%的，其履约行为扣分计入该标段后一评价年度并累计计算，参与后一评价年度信用等级评价。

2.当年交工标段，施工企业年度完成合同额不足标段总合同额15%的，其履约行为扣分在标段前一评价年度企业履约行为得分基础上予以扣除，参与当前评价年度信用等级评价。

3.施工企业参与标段不在参评项目范围内，但在投标、履约过程中出现附件2中可直接定为D级的严重失信行为时，企业当前评价年度信用评价等级也直接确定为D级。

| 附件2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省公路施工企业信用评价标准 |  |  |  |  |  |
| 评定内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 认定等级或扣分标准 | 说明 |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSG1） | 严重失信行为（行为代码GLSG1-1） | GLSJ1-1-1 | 出借资质，允许其他企业或自然人以本单位名义投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-2 | 受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-3 | 与招标人、评标委员会或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-4 | 投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-5 | 资审申请文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |
|  | 其他失信行为（行为代码GLSG1-2） | GLSG1-2-1 | 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSG1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 30分/次 | 经核实确因评标时间过长，材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外 |
|  |  | GLSG1-2-3 | 无正当理由在规定时间内未签订合同 | 30分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 严重失信行为（行为代码GLSG2-1） | GLSG2-1-1 | 将中标合同转包或全部工作内容肢解后分别转包或违法分包 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG2-1-2 | 发生重大质量或重大及以上生产安全事故 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG2-1-3 | 经综合行政执法机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG2-1-4 | 导致生态环境破坏或乱占土地，造成严重影响 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG2-1-5 | 发生较大生产安全事故 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSG2-1-6 | 承包人疏于管理导致分包工程再次分包 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSG2-1-7 | 未能履行合同约定被项目管理法人清除出场，或未经同意自行撤离现场 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG2-1-8 | 严重拖延履行或不履行合同约定的保修义务 | 直接定为D级 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 人员、设备到位（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-2） | GLSG2-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟10日 |  |
|  |  | GLSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换 | 10分/人次 |  |
|  |  | GLSG2-2-3 | 项目经理在施工期间不低于原资格更换 | 3分/人次 | 项目管理法人要求更换的除外 |
|  |  | GLSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换 | 5分/人次 |  |
|  |  | GLSG2-2-5 | 技术负责人在施工期间不低于原人员资格更换 | 2分/人次 | 项目管理法人要求更换的除外 |
|  |  | GLSG2-2-6 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 3分/人次 | 项目管理法人要求更换的除外 |
|  |  | GLSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 1分/人次 |  |
|  |  | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5分/台套 |  |
|  |  | GLSG2-2-9 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 |
|  |  | GLSG2-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-2-11 | 项目经理、技术负责人、专职安全管理人员等现场主要管理人员在履约日常考核中有效出勤日低于规定最低出勤日的 | 1-5分 | 有效出勤日与规定最低出勤日比例，每降低5%，扣1分，最多扣5分 |
|  | 质量管理、进度管理（满分35，扣完为止。行为代码GLSG2-3） | GLSG2-3-1 | 未对职工进行专项教育和培训 | 0.5分/人次 |  |
|  |  | GLSG2-3-2 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 |  |
|  |  | GLSG2-3-3 | 重大风险源或特殊时段施工预防措施不健全、设施设备不齐备、管理不健全 | 2分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施 |
|  |  | GLSG2-3-4 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 |  |
|  |  | GLSG2-3-5 | 使用不合格的建筑材料、构配件和设备 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-6 | 未按设计图纸或施工技术标准、规范施工 | 8分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-7 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-8 | 未经监理签认将建筑材料、构配件和设备在工程上使用或安装 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-9 | 监理下达停工指令拒不执行 | 5分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 质量管理、进度管理（满分35，扣完为止。行为代码GLSG2-3） | GLSG2-3-10 | 未对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-11 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 2-6分/次 | 指交通运输主管部门组织的督查或项目管理法人组织的正式检查，视问题严重程度酌情扣分 |
|  |  | GLSG2-3-12 | 施工过程中偷工减料、使用不合格材料，或原材料堆放混乱，对工程质量造成影响 | 5分/次 | 如集料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |
|  |  | GLSG2-3-13 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-14 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5-10分/次 | 被项目管理法人或交通运输主管部门发现有质量问题并要求整改，整改不合格的扣5分，造成恶劣影响的扣10分 |
|  |  | GLSG2-3-15 | 施工现场管理混乱、场地交叉作业 | 1分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-16 | 内业资料不全或不规范 | 1—2分/项次 | 不规范扣1分/项次，不全扣2分/项次 |
|  |  | GLSG2-3-17 | 工地试验室不符合要求 | 1—5分项次 | 工地试验室授权负责人数量及资质不满足要求扣2分/人次，检测员扣1分/人次；强制性试验检测设备配备不满足要求或未按规定检定校准，扣1分/台；试验检测环境达不到规定要求，扣3分/次；未取得工地试验室临时资质出具试验报告，扣5分/次 |
|  |  | GLSG2-3-18 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSG2-3-19 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/每延迟10日 |  |
|  |  | GLSG2-3-20 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 |  |
|  |  | GLSG2-3-21 | 不配合项目管理法人进行交工验收 | 3分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 质量管理、进度管理（满分35，扣完为止。行为代码GLSG2-3 | GLSG2-3-22 | 自检体系不能发挥作用，不能及时发现质量问题，发现后未及时处理，无书面指令和反馈资料 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-3-23 | 对设计及标准、规范要求的试验检测项目不全或频率不足 | 1分/项 |  |
|  |  | GLSG2-3-24 | 驻地和场站建设不满足招标文件要求 | 1-3分/次 | 场站规模、拌和设备、场地硬化指标不满足扣3分；钢筋加工场和储料仓房防尘防雨、场区道路、施工便道不满足扣2分；其他要求不满足扣1分 |
|  | 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-4） | GLSG2-4-1 | 财务管理制度不健全不规范 | 5-8分/次 |  |
|  |  | GLSG2-4-2 | 财务管理混乱，管理台帐不完备 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG2-4-4 | 虚假计量 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设需求 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSG2-4-6 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG2-4-7 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成不良社会影响 | 5分/次 |  |
|  | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLSG2-5） | GLSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 3分 |  |
|  |  | GLSG2-5-2 | 安全生产规章制度不健全，未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1-3分 |  |
|  |  | GLSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格从事相关工作 | 3分/人次 |  |
|  |  | GLSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/人次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLSG2-5） | GLSG2-5-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，或未取得安全使用证或者安全标志，或使用未经检验或者检验不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，或使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 5分/台次 |  |
|  |  | GLSG2-5-8 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 4分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-9 | 对重大危险源未登记建档，或未评估、监控，或未制定应急预案 | 4分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-10 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-11 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动。因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-12 | 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-13 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-14 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-15 | 主要负责人在发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 15分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-16 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用，或安全生产费用使用不合理 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-17 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-18 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 1分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-19 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-20 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-21 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-22 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 2分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLSG2-5） | GLSG2-5-23 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-24 | 未取得安全生产许可证擅自生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续生产；逾期仍不办理延期手续，继续生产；使用伪造的安全生产许可证 | 15分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-25 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 被项目管理法人或交通运输主管部门发现有安全生产问题并要求整改，整改不合格 |
|  |  | GLSG2-5-26 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 4分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-27 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患；未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，未组织演练 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-28 | 在河床、高危边坡等存在安全隐患的区域搭建临时生活、生产建筑物或设施 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-29 | 发生一般生产安全事故 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-30 | 未办理施工现场人员工伤、人身意外伤害等保险 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-31 | 施工过程进行交通封闭或交通管制的，交通封闭或交通管制设施缺失或摆放不标准 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-32 | “平安工地”考核不达标需要整改 | 5分/次 | 按照每年“平安工地”考核评价等级评价 |
|  |  | GLSG2-5-33 | 未按合同约定办理工程一切险和第三方责任险 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-34 | 对危险性较大的工程未制定安全专项施工方案或未按方案组织施工 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-5-35 | 未按要求开展风险评估工作 | 3分/次 |  |
|  | 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-6） | GLSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石 | 8分/次 |  |
|  |  | GLSG2-6-2 | 施工中破坏生态环境；产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG2-6-3 | 施工过程中造成水土流失，且不进行治理 | 4分/次 |  |
|  |  | GLSG2-6-4 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 1分/次 |  |
|  |  | GLSG2-6-5 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 10分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-6） | GLSG2-6-6 | 乱占土地、草场；临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 4分/次 |  |
|  |  | GLSG2-6-7 | 未按要求签订廉政合同或违反廉政合同 | 5分/人次 |  |
|  |  | GLSG2-6-8 | 施工污染严重、随意占路、占河、噪音超标等影响居民生产生活，造成集体上访 | 5分/次 |  |
|  | 工程变更（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-7） | GLSG2-7-1 | 未及时上报工程变更文件 | 3分/次 | 非施工单位原因造成的不予扣分 |
|  |  | GLSG2-7-2 | 未经项目管理法人批准，擅自实施变更工程 | 5-10分/次 |  |
|  |  | GLSG2-7-3 | 未及时签订工程变更合同 | 2分/次 |  |
|  | 诉讼（满分5，扣完为止。行为代码GLSG2-8） | GLSG2-8-1 | 由于施工企业原因引起经济纠纷或法律责任，对项目管理法人造成影响 | 5分/次 |  |
| 其它行为（行为代码GLSG3） | 严重失信行为（行为代码GLSG3-1） | GLSG3-1-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-2 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-3 | 故意捏造事实、仿造证明材料，进行虚假投诉举报 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-4 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-5 | 资质申报、延续、变更等行政许可申请过程中，存在提供虚假材料、伪造工作业绩、隐瞒重大问题等行为 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-6 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报并向社会公布的信息，存在虚假 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-7 | 拒绝或阻碍依法进行的公路建设监督检查工作 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-8 | 因违反《保障农民工工资支付条例》被人力资源与社会保障行政部门或交通运输主管部门作出行政处罚 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-9 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-10 | 违反有关法律法规，被县（市、区）级及以上有关行政主管部门撤销建设工程类相关经营资格或吊销建设工程类相关许可证件的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSG3-1-11 | 违反有关法律法规，被县（市、区）级及以上有关行政主管部门责令停止经营、停业整顿 | 直接定为D级 |  |
| 其它行为（行为代码GLSG3） | 其他失信行为（行为代码GLSG3-2） | GLSG3-2-1 | 因拖欠农民工工资问题造成5人以上群体事件或不良社会影响 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG3-2-2 | 以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资，未编制工资支付台账并依法保存，未向农民工提供工资清单，扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡 | 3分/项次 |  |
|  |  | GLSG3-2-3 | 未按规定开设或者使用农民工工资专用账户，未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函，未实行劳动用工实名制管理，未实行施工现场维权信息公示制度 | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSG3-2-4 | 拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSG3-2-5 | 被县（市、区）级交通运输主管部门或交通运输综合行政执法机构通报批评 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSG3-2-6 | 被设区的市级交通运输主管部门或交通运输综合行政执法机构通报批评 | 3分/次 |  |
|  |  | GLSG3-2-7 | 被省级及以上交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSG3-2-8 | 主要施工人员被交通运输主管部门或交通运输综合行政执法机构警告处罚 | 0.5分/人次 |  |
|  |  | GLSG3-2-9 | 主要施工人员被交通运输主管部门或交通运输综合行政执法机构通报批评处罚 | 1分/人次 |  |
|  |  | GLSG3-2-10 | 主要施工人员被交通运输主管部门或交通运输综合行政执法机构清除出场处罚 | 1.5分/人次 |  |
|  |  | GLSG3-2-11 | 发生质量、生产安全事故隐瞒不报、谎报、拖延报告期限 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSG3-2-12 | 被审计部门认定投标、履约过程存在违法违规行为 | 按本标准对应条款予以扣分或直接定为D级 | 以审计部门作出正式认定时间为准，在所在评价年度予以扣分或直接定为D级 |
| 备注：除以项次扣分的行为外，一种行为在单个合同段的同次检查中原则上不重复扣分。但在一个评价周期内多次检查重复发生的，可多次扣分。 |  |  |  |  |  |

附件3

辽宁省公路施工企业信用评价得分计算方法

一、计算原则

1.评价单元。公路施工企业投标行为以单次投标为评价单元，履约行为以单个标段为评价单元，其他行为以企业为评价单元。

2.评价主体。公路施工企业的投标行为和履约行为，按照“谁发现谁认定，谁认定谁评价”原则，由发现企业失信行为的评价主体进行认定和评价，其他行为由交通运输主管部门（或其委托部门，下同）负责评价。

由交通运输主管部门以外的行政主管部门认定的失信行为，统一由同级交通运输主管部门作为评价主体，按照附件2的评价标准，对认定做出所在年度企业信用行为进行扣分和评价。

二、单项评价

企业投标行为（以单次投标为评价单元）信用评价得分：T=100−i=1nAi，

其中，i为不良投标行为数量，Ai为不良投标行为对应的扣分标准。

企业履约行为（以单个标段为评价单元）信用评价得分：L=100−i=1nBi，

其中，i为不良履约行为数量，Bi为不良履约行为对应的扣分标准。

三、省级评价

企业在我省投标行为和履约行为评价得分计算公式为：

投标行为评价得分：T=i=1nTin

其中：i为企业在我省投标行为被评价单元数量，i=1、2、…n，Ti为企业在某评价单元投标行为信用评价得分。

履约行为评价得分：L=i=1n(LiCi)i=1nCi

其中：i为企业在我省履约行为被评价单元数量，i=1、2、…n，Li为企业在某评价单元履约行为信用评价得分，Ci为企业所履约评价单元的合同价。

联合体各组成企业履约评价单元的合同额要按照联合体协议中所承担工程内容进行拆分。

省级综合评价得分：X=aT+bL−i=1nQi

其中：T为企业投标行为评价得分，L为履约行为评价得分,Qi为其他行为对应扣分。a、b为评分系数，当评价周期内企业在我省仅有投标行为评价时，a=1，b=0；当评价周期内企业在我省仅有履约行为评价时，a=0，b=1；当企业在我省同时存在投标行为和履约行为评价时，a=0.2，b=0.8 。

| 附件4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省公路施工企业信用评价扣分确认单 |  |  |  |  |  |
| 项目名称： 评价行为：□投标 □履约 □其他 |  |  |  |  |  |
| 标段名称： 填表日期： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 行为代码 | 失信行为 | 失信行为扣分标准 | 实际扣分或定级 | 说明 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 评价主体经办人（签名）： 。 |  |  | 被评价主体经办人（签名）： 。 |  |  |
| 评价主体（盖章）： 。 |  |  | 被评价主体（盖章）： |  |  |
| 注：本表一式两份，双方各留存一份。 |  |  |  |  |  |

辽宁省水运工程设计和施工企业

信用评价实施细则

第一条  为进一步加强我省水运工程建设市场管理，维护公平有序的市场秩序，规范水运工程设计和施工企业信用评价工作，依据交通运输部《水运工程设计和施工企业信用评价办法（试行）》（交水发〔2014〕113号）的有关规定，结合我省实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称水运工程设计和施工企业信用评价是指省交通运输厅依据有关法律法规、标准规范、合同文件等，按照本细则规定的评价标准和方法，对水运工程设计和施工企业在我省水运工程建设市场中从业行为的信用评价。

第三条  本实施细则所称水运工程设计企业是指具有水运行业设计资质及参与水运工程设计活动并具有工程设计综合资质的企业，水运工程施工企业是指具有港口与航道工程施工总承包资质及相关专业承包资质的企业。从业行为是指企业参与依法招标水运工程建设项目的投标、履约等市场行为。

第四条  信用评价应遵循公开、公平、公正、科学、有效的原则。

第五条  水运工程设计和施工企业信用评价工作实行统一管理、分级负责。

省交通运输厅负责全省水运工程设计和施工企业信用评价的监督管理工作。主要职责包括：制定全省水运工程设计和施工企业信用评价实施细则并组织实施；组织开展全省水运工程设计和施工企业省级综合评价，并按要求将评价结果上报交通运输部；指导各市级交通运输主管部门和厅直相关单位的信用评价管理工作。

各市交通运输主管部门负责组织辖区内水运工程建设项目法人及相关单位，按照《评定标准》中明确的职责分工对辖区内水运工程设计和施工企业开展信用评价工作，汇总辖区内各评价单位的评价信息，并按要求上报省交通运输厅。

第六条  水运工程设计和施工企业信用评价工作由投标行为、履约行为和其他行为构成，具体分值及评价工作分工详见《辽宁省水运工程设计企业信用行为评定标准》《辽宁省水运工程施工企业信用行为评定标准》（以下简称《评定标准》，详见附件1、附件2）。

投标和履约行为均以单个标段为评价单元，其他行为以单个企业为评价单元。

第七条  水运工程设计和施工企业信用评价采用综合评分制，总分为100分。

对企业失信行为按照《评定标准》进行扣分，实行累积扣分制，评分计算按照《辽宁省水运工程设计和施工企业信用评价评分计算方法》（以下简称《计算方法》，详见附件3）执行。

对在抢险救灾、应急保障、国防战备等任务中受到省部级以上行政机关表彰的企业，以及承担的水运工程建设项目获得国家科技进步奖（二等奖以上）、国家优质工程奖、詹天佑奖、鲁班奖、品质工程荣誉的企业，给予适当加分，加分方法按照《计算方法》执行。

第八条  水运工程设计和施工企业信用等级分为AA、A、B、C、D五个等级，各信用等级对应的企业信用行为综合评分X分别为：

AA级：95分≤X≤100分，信用好；

A级：85分≤X＜95分，信用较好；

B级：75分≤X＜85分，信用一般；

C级：60分≤X＜75分，信用较差；

D级：X＜60分，信用差。

信用评价结果实行告知和公示制度。信用评价结果在省交通运输厅网站上公示、公告。

第九条  水运工程设计和施工企业信用评价工作实行定期评价和动态管理相结合的方式。

（一）定期评价工作每年开展一次，对企业上一年度（1月1日至12月31日期间）的信用行为进行评价。省级年度综合评价于次年3月底前完成。

（二）动态评价是指水运工程设计和施工企业在评价期内受到各级交通运输主管部门的行政处罚，或存在信用等级直接定为D级行为的，立即对其信用等级进行重新评价并公布。因受到行政处罚被直接定为D级的企业，其评价为D级的时间不得短于该行政处罚期限。

评为D级的水运工程设计和施工企业，在评价结果有效期满后，按首次进入辽宁省水运工程建设市场从业企业对待。

第十条  水运工程设计和施工企业信用评价依据为：

（一）各级交通运输主管部门形成的督查、检查结果或通报、决定等；

（二）项目法人、监理单位在管理工作中形成的文件；

（三）举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果；

（四）司法判决、裁定、认定及审计意见等；

（五）其他有关信用信息。

第十一条  投标行为、履约行为由各级交通运输主管部门和项目法人进行评价，其他行为由各级交通运输主管部门进行评价。

各评价单位对其形成的评价结果负责，并应将评价结果书面告知被评价单位。被评价单位对评价结果有异议的，可在收到评价结果后的5个工作日内向评价单位申诉；对申诉处理结果仍有异议的，可按照职责分工向各级交通运输主管部门申诉。

第十二条  水运工程设计和施工企业信用评价方法：

（一）投标行为评价。各级交通运输主管部门及项目法人完成每次招投标工作后，按照《评定标准》的要求，对存在不良投标行为的水运工程设计和施工企业进行投标行为评价，将评价结果书面告知被评价单位，经被评价单位确认后记入信用管理台账。设计和施工企业被投诉举报并经查实在投标过程中存在失信行为的，应追溯进行投标行为评价。

（二）履约行为评价。合同有效期内，各级交通运输主管部门、项目法人按照《评定标准》的要求，结合日常管理和监督工作，对水运工程设计和施工企业的履约行为进行实时评价，评价结果书面告知被评价单位，并经被评价单位确认后记入信用管理台账。

- （三）其他行为评价。各级交通运输主管部门采取专项、综合督查等方式，对工程建设项目实施督查，每次督查后形成评价结果，评价结果书面告知被评价单位，并经被评价单位确认后记入信用管理台账。

- （四）省级综合评价。省交通运输厅根据各评价单位上报的信用评价信息计算企业信用行为综合评分，根据评分确定信用等级，并将结果在省交通运输厅网站公示、公告。

联合体在信用评价过程中有不良行为的，应按同一标准对联合体各组成企业分别予以扣分，确定其信用等级。

第十三条  信用评价按以下程序进行：

（一）市级交通运输主管部门按照本细则规定，于每年1月15日前，将本地区上一年度设计和施工企业信用评价结果书面报送省交通运输厅。

（二）省交通运输事务服务中心根据本单位参与的水运工程设计审批、监督检查等情况，于每年2月15日前将本单位形成的上一年度信用评价信息书面报送省交通运输厅。

（三）省交通运输厅对各评价单位上报的材料进行审核，并在每年2月底前，汇总形成初评企业信用等级。

（四）初评信用等级结果通过省交通运输厅网站向社会公示，接受投诉、申诉和举报，公示期为10个工作日。

（五）公布信用等级结果，同时上报交通运输部。

第十四条  水运工程设计和施工企业对省级综合评价结果有异议的，可在公示期限内向省交通运输厅提出申诉。任何单位或个人可对企业的失信行为，以及信用评价工作中的违纪、违规行为等进行投诉或举报。申诉、投诉或举报时应提交书面材料。

第十五条  省交通运输厅收到申诉、投诉或举报书面材料后，及时组织调查、核实，并在30个工作日内将处理结果告知申诉人、投诉人或举报人。

第十六条  水运工程设计和施工企业在我省的信用评价结果有效期1年，下一年度在我省无信用评价结果的，其信用等级可延续1年。延续1年后仍无信用评价结果的，按照初次进入我省水运工程建设市场确定，但不高于其在我省最近一次信用等级的上一等级。

第十七条  水运工程设计和施工企业初次进入我省从业时，其信用等级按照全国汇总评价结果确定。无全国汇总评价结果，且在其他省份或部属单位无严重失信行为的企业，信用等级按A级对待；若有严重失信行为的，按相关省份或部属单位信用评价结果确定其信用等级。

第十八条  对于AA级和连续两年为A级的水运工程设计、施工企业，招标人可在投标、履约、质量保证金等方面给予一定优惠。具体措施应在招标文件中予以明确。

以联合体参与投标的，其信用等级按照联合体中最低等级认定。

第十九条  各级交通运输主管部门和相关评价单位要建立水运工程设计和施工企业信用管理台账，认真、及时、客观、公正的记录企业不良行为、扣分情况、扣分依据及被评价单位的确认情况（辽宁省水运工程设计和施工企业信用行为评价确认表，详见附件4）等，并按要求及时上报。

第二十条  企业资质升级时，信用评价等级不变。企业分立时，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原信用评价等级。企业合并时，合并后企业信用评价等级按照合并前较低的企业信用评价等级确定。

第二十一条  各评价单位的工作人员要认真开展相关工作，在信用评价工作中不得滥用职权、徇私舞弊、弄虚作假或以信用评价要挟企业、谋取私利。存在违规行为的，将按有关规定进行处理。

第二十二条  本实施细则由省交通运输厅负责解释，自发布之日起施行。原《辽宁省水运工程设计和施工企业信用评价实施细则（试行）》（辽交基建发〔2015〕171号）同时废止。

附件：1.辽宁省水运工程设计企业信用行为评定标准

2.辽宁省水运工程施工企业信用行为评定标准

3.辽宁省水运工程设计和施工企业信用评价评分计

算方法

4.辽宁省水运工程设计和施工企业信用评价确认表

| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省水运工程设计企业信用行为评定标准 |  |  |  |  |  |
| 评定内容 | 行为代码 |  | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 评价工作职责分工 |
| 投标行为 （满分15分， 扣完为止） | 严重失信行为 | SYSJ1-1-1 | 涂改、伪造、出借、转让资质证书 | 直接定为D级 | 各级交通运输主管部门、项目法人 |
|  |  | SYSJ1-1-2 | 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSJ1-1-3 | 超越本单位资质等级承揽工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSJ1-1-4 | 投标人之间相互串通投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSJ1-1-5 | 向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标 | 直接定为D级 |  |
|  | 一般失信行为 | SYSJ1-2-1 | 资格预审申请文件或投标文件存在严重造假行为，事实认定清楚 | 8分/次 |  |
|  |  | SYSJ1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 5分 |  |
|  |  | SYSJ1-2-3 | 捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料，进行虚假、恶意投诉 | 5分/次 |  |
| 履约行为 （满分70分， 扣完为止） | 严重失信行为 | SYSJ2-1-1 | 向他人转让中标项目，或将中标项目肢解后分别向他人转让项目 | 直接定为D级 | 各级交通运输主管部门、项目法人 |
|  |  | SYSJ2-1-2 | 因设计原因引起重大质量事故（二级以上）或重大以上等级安全责任事故 | 直接定为D级 |  |
| 履约行为 （满分70分， 扣完为止） | 设计服务 （满分30分，扣完为止） | SYSJ2-2-1 | 未按投标书承诺的条件配备项目负责人或未经项目法人同意更换 | 5分/人次 | 各级交通运输主管部门、项目法人 |
|  |  | SYSJ2-2-2 | 在设计变更中与他人串通谋取非法利益 | 8分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-2-3 | 未按投标书承诺的条件配备专业负责人或未经项目法人同意更换 | 3分/人次 |  |
|  |  | SYSJ2-2-4 | 指定建筑材料、建筑构配件、设备等生产厂、供应商 | 3分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-2-5 | 未按合同承诺提供设计服务引起工期延误 | 3分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-2-6 | 未按投标书承诺的条件配备设计代表或未经项目法人同意更换 | 2分/人次 |  |
|  |  | SYSJ2-2-7 | 未按合同承诺按时提交设计文件 | 1-2分 |  |
|  |  | SYSJ2-2-8 | 设计文件签署不全 | 1-2分 |  |
|  | 质量安全 （满分35分，扣完为止） | SYSJ2-3-1 | 因设计原因引起较大安全责任事故 | 15分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-3-2 | 因设计原因引起一般安全责任事故 | 10分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-3-3 | 因设计原因引起重大（二级以下）、一般以上质量事故 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-3-4 | 未按照工程建设强制性标准进行设计，或擅自降低设计标准 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-3-5 | 因设计原因发生重大设计变更导致工程建设费用增加或工期延误较多 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-3-6 | 因设计原因发生质量问题或严重质量缺陷 | 2-3分/次 |  |
|  | 社会责任 （满分5分，扣完为止） | SYSJ2-4-1 | 未经专利权人许可实施其专利的，或假冒他人专利 | 1-2分/次 |  |
|  |  | SYSJ2-4-2 | 因设计原因造成环境污染 | 1-3分 |  |
| 其它行为 （满分15分， 在总分中扣除，扣完为止） | 严重失信行为 | SYSJ3-1-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 各级交通运输主管部门 |
|  |  | SYSJ3-1-2 | 企业在资质申请、延续、变更中存在造假行为 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSJ3-1-3 | 与招标人串通投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSJ3-1-4 | 与招标人订立背离合同实质性内容的其他协议 | 直接定为D级 |  |
|  | 一般失信行为 | SYSJ3-2-1 | 未按规定填报或变更信用信息 | 3分/次 |  |
|  |  | SYSJ3-2-2 | 填报或变更信用信息存在造假行为 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSJ3-2-3 | 弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSJ3-2-4 | 被省、部级交通运输主管部门位通报批评 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSJ3-2-5 | 被市级交通运输主管部门通报批评 | 2分 |  |
| 注：1.SYSJ2-1-2 、SYSJ2-3-1、SYSJ2-3-2、SYSJ2-3-3、SYSJ2-3-6应依据有关部门的事故调查处理结果认定。质量事故、安全事故的等级划分标准执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》（交办安监字〔2016〕146号）等。 2.SYSJ2-2-1、SYSJ2-2-3、SYSJ2-2-6主要包括以下情形： （1）配备的项目负责人、专业负责人或设计代表低于投标承诺的条件（包括职称、业绩、资历等）； （2）配备的项目负责人、专业负责人或设计代表不低于投标承诺的条件，但未经项目法人同意进行更换； （3）配备的项目负责人、专业负责人或设计代表不低于投标承诺的条件，虽经过项目法人同意进行更换，但同一岗位更换人次数达到两次以上，从第二次变更开始扣分。 3.SYSJ2-4-2应依据有关部门的事故调查处理结果认定。环境污染事故的等级划分标准执行《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部2011年第17号令）。 4.SYSJ3-1-1是指在我省从事水运工程设计活动中发生的单位行贿、受贿行为。 5.SYSJ3-2-4、SYSJ3-2-5当被市级及以上交通运输主管部门、交通运输综合行政执法机构通报批评，涉及到标准中的具体失信行为时，不重复扣分，按“就高不就低”原则执行。 6.扣分“次”是指在评价期内发现的企业失信行为次数。企业失信行为能够整改的，整改期内不重复扣分，整改期满后，未整改或再次发生同一失信行为，可再次扣分；无法整改的，同一事件不重复扣分。 |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省水运工程施工企业信用行为评定标准 |  |  |  |  |  |
| 评定内容 | 行为代码 |  | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 评价工作职责分工 |
| 投标行为 （满分15分， 扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG1-1-1 | 涂改、伪造、出借、转让资质证书 | 直接定为D级 | 各级交通运输主管部门、项目法人 |
|  |  | SYSG1-1-2 | 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSG1-1-3 | 超越本单位资质等级承揽工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSG1-1-4 | 投标人之间相互串通投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSG1-1-5 | 向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标 | 直接定为D级 |  |
|  | 一般失信行为 | SYSG1-2-1 | 资格预审申请文件或投标文件存在严重造假行为，事实认定清楚 | 8分/次 |  |
|  |  | SYSG1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 5分 |  |
|  |  | SYSG1-2-3 | 捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料，进行虚假、恶意投诉 | 5分/次 |  |
| 履约行为 （满分70分， 扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG2-1-1 | 向他人转让中标项目，或将中标项目肢解后分别向他人转让项目 | 直接定为D级 | 各级交通运输主管部门、交通运输综合行政执法机构、项目法人 |
|  |  | SYSG2-1-2 | 发生重大质量事故（二级以上）或重大以上等级安全生产责任事故 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSG2-1-3 | 发生重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故隐瞒不报、谎报或拖延报告期限 | 直接定为D级 |  |
| 履约行为 （满分70分， 扣完为止） | 人员设备到位情况 （满分5分，扣完为止） | SYSG2-2-1 | 项目经理、技术负责人未按投标承诺的条件配备或未经项目法人批准擅自更换 | 2分/人次 | 各级交通运输主管部门、交通运输综合行政执法机构、项目法人 |
|  |  | SYSG2-2-2 | 关键施工机械、设备未按投标承诺或工程需要到位，影响工程施工 | 1分/台（艘）次 |  |
|  |  | SYSG2-2-3 | 项目经理、技术负责人、专职安全管理人员等现场主要管理人员在履约日常考核中有效出勤日低于规定最低出勤日的 | 有效出勤日与规定最低出勤日比例，每降低5%，扣1分，最多扣5分 |  |
|  | 质量进度与费用管理(满分40分，扣完为止） | SYSG2-3-1 | 将承包工程违法分包 | 10分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-2 | 由于施工企业原因导致合同终止 | 10分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-3 | 未按照强制性标准进行施工 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-4 | 因施工原因发生重大设计变更导致工程建设费用增加或工期延误较多 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-5 | 使用未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-6 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-7 | 发生重大（二级）以下、一般以上质量事故 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-8 | 不按照设计图纸施工或施工方案未经审查批准擅自开工 | 3-5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-9 | 发生质量问题或严重质量缺陷 | 3分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-10 | 工程变更中存在弄虚作假 | 3分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-11 | 内业资料造假 | 2分/次 |  |
| 履约行为（满分70分， 扣完为止） | 质量进度与费用管理(满分40分，扣完为止） | SYSG2-3-12 | 因施工原因造成工程进度滞后于合同工期 | 2分 | 各级交通运输主管部门、交通运输综合行政执法机构、项目法人 |
|  |  | SYSG2-3-13 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 3分 |  |
|  |  | SYSG2-3-14 | 挪用工程款 | 3分/次 |  |
|  |  | SYSG2-3-15 | 未按规定配备质量管理人员 | 1分/人次 |  |
|  | 安全生产(满分20分，扣完为止) | SYSG2-4-1 | 发生较大安全生产责任事故 | 15分/次 |  |
|  |  | SYSG2-4-2 | 发生一般安全生产责任事故 | 10分/次 |  |
|  |  | SYSG2-4-3 | 施工期间发生工程安全事件，拒绝或消极抢险 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-4-4 | 现场管理混乱，存在重大安全隐患 | 2分/次 |  |
|  |  | SYSG2-4-5 | 对重大危险源未监控，或者未制定应急预案以及未开展应急预案演练 | 1分/次 |  |
|  |  | SYSG2-4-6 | 挪用安全防护文明施工措施费用 | 1分/次 |  |
|  |  | SYSG2-4-7 | 未按规定配备安全生产管理人员 | 1分/人次 |  |
|  |  | SYSG2-4-8 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 1分/人次 |  |
|  |  | SYSG2-4-9 | 特种设备未经检验或检验不合格投入使用 | 2分/台次 |  |
|  |  | SYSG2-4-10 | 适航证书与施工作业区域不符 | 1分/艘次 |  |
|  | 社会责任 (满分5分,扣完为止) | SYSG2-5-1 | 恶意拖欠农民工工资，造成不良影响 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG2-5-2 | 施工产生的废渣随意丢弃，废水随意排放，造成环境污染事故 | 1-3分/次 |  |
| 其它行为 （满分15分， 在总分中扣除，扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG3-1-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 各级交通运输主管部门 |
|  |  | SYSG3-1-2 | 企业在资质申请、延续、变更中存在造假行为 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSG3-1-3 | 与招标人串通投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | SYSG3-1-4 | 与招标人订立背离合同实质性内容的其他协议 | 直接定为D级 |  |
|  | 一般失信行为 | SYSG3-2-1 | 未按规定填报或变更信用信息 | 3分/次 |  |
|  |  | SYSG3-2-2 | 填报或变更信用信息存在造假行为 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG3-2-3 | 弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG3-2-4 | 被省、部级交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 |  |
|  |  | SYSG3-2-5 | 被市级交通运输主管部门、交通运输综合行政执法机构通报批评 | 2分/次 |  |
|  |  | SYSG3-2-6 | 拒绝参与政府部门组织的应急抢险任务 | 5分/次 |  |
| 注：1.SYSG2-1-2 、SYSG2-1-3 、SYSG2-3-7、SYSG2-4-1、SYSG2-4-2应依据有关部门的事故调查处理结果认定。质量事故、安全事故的等级划分标准执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》（交办安监字〔2016〕146号）等。 2.SYSG2-2-1主要包括以下情形： （1）配备的项目经理、技术负责人低于投标承诺的条件（包括职称、业绩、资历等）； （2）配备的项目经理、技术负责人不低于投标承诺的条件，但未经项目法人同意进行更换； （3）配备的项目经理、技术负责人不低于投标承诺的条件，虽经过项目法人同意进行更换，但同一岗位更换人次数达到两次以上，从第二次变更开始扣分。 3.SYSG2-2-2中的工程需要的关键施工机械、设备是指外部条件未发生重大变化，为满足合理施工需要应配备的关键施工机械、设备。 4.SYSG2-5-2应依据有关部门的事故调查处理结果认定。环境污染事故的等级划分标准执行《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部2011年第17号令）。 5.SYSG3-1-1是指在我省从事水运工程施工活动中发生的单位行贿、受贿行为。 6.SYSG3-2-4、SYSG3-2-5当市级及以上交通运输主管部门、交通运输综合行政执法机构通报批评，涉及到标准中的具体失信行为时，不重复扣分，按“就高不就低”原则执行。 7.扣分 “次”是指在评价期内发现的企业失信行为次数。企业失信行为能够整改的，整改期内不重复扣分，整改期满后，未整改或再次发生同一失信行为，可再次扣分；无法整改的，同一事件不重复扣分。 |  |  |  |  |  |

附件3

辽宁省水运工程设计和施工企业信用评价

评分计算方法

一、单个标段评价

1.企业投标行为信用评价得分: Ti=15−i=1nAi

其中：Ti为企业在某标段投标行为信用评价得分，Ti≥0；

i为该标段投标失信行为项次，Ai为投标失信行为对应的扣分。如果企业无失信行为，则不进行评价。

2.企业履约行为信用评价得分： Li=70−i=1nBi

其中：Li为企业在某标段履约行为信用评价得分，Li≥0；

i为该标段履约失信行为项次；Bi为履约失信行为对应的扣分。

二、省级综合评价

企业在评价期内投标行为评价得分和履约行为评价得分

- 1.企业投标行为评价得分：T=1ni=1nTi

其中：n为投标存在失信行为的标段数，若n>2,则T=0；若企业无失信行为，则T=15。

- 2.企业履约行为评价得分：L=1mi=1mLi

其中：m为履约标段数。

- 3.企业其他行为信用评价得分： Q = 15- Fk

其中：Q为其他行为得分；

Fk为其他行为的扣分值。

4.企业信用行为综合评分：

- Xs =（T + L + Q ）a+xb+yc+J

- 其中：Xs：从业企业在评价期内信用行为综合评分；

T：企业投标行为评价得分；

L：企业履约行为评价得分；

Q：其他行为评价得分；

a：当年权重系数，取值：70%；

x：前一年度信用行为综合评分。当前一年度信

用评价等级直接定为D级的，按50分计；

b：前一年度信用行为综合评分权重系数，取

值：20%；

y：前两年度信用行为综合评分。当前两年度信

用评价等级直接定为D级的，按50分计；

c：前两年度信用行为综合评分权重系数，取

值：10%。

J: 根据本办法第六条规定给予的加分。

说明：

1.企业当年无履约行为、仅有投标行为但无失信行为的，不进行综合评价。

2.企业当年无履约行为、仅有投标行为且有失信行为的，进行综合评价，L按65分取值。

3.企业当年无投标行为但有履约行为的，T按15分取值。

4.企业第一年参加信用评价时，a=100%，第二年参加信用评价时，a=80%、b=20%。

5.对在抢险救灾、应急保障、国防战备等任务中受到省部级以上行政机关表彰的企业，以及承担的水运工程建设项目获得国家科技进步奖（二等奖以上）、国家优质工程奖、詹天佑奖、鲁班奖、品质工程荣誉的企业，在表彰或获奖年度的评价周期内，由省交通运输厅给予1分/次（项）的加分奖励，累计不超过3分，加分后企业信用行为综合评分不超过100分。

| 附件4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省水运工程设计和施工企业信用行为评价确认表 |  |  |  |  |  |
| 被评价单位类别：□设计 □施工 评价行为：□投标 □履约 □其他 项目/标段名称： 填表日期： 。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 实际扣分或定级 | 说明 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 评价单位负责人（签名）： |  |  | 被评价单位负责人（签名）： 。 |  |  |
| 评价单位（盖章）： |  |  | 被评价单位（盖章）： 。 |  |  |
| 注：本表一式两份，双方各留存一份。 |  |  |  |  |  |

辽宁省公路水运工程监理信用评价实施细则

第一章　总　　则

第一条　为加强我省公路水运工程监理市场管理，引导监理企业和监理人员诚信履约，促进我省监理市场健康有序发展，根据《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号）等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条　本细则所称信用评价是指交通运输主管部门依据有关法律法规和合同文件等，对监理企业和监理人员从业承诺履行状况的评定。监理企业和监理人员在工程项目监理过程中的行为，监理企业在资质许可（含资质申请、延续和重大事项变更等）、投标活动以及履行监理合同等过程中的行为，监理人员在岗位登记、业绩填报、履行合同等过程中的行为，属于从业承诺履行行为。

第三条　本细则适用于在本省行政区域内从事公路水运工程监理的监理企业和监理人员。

本细则所称监理企业是指具备有效的由交通运输主管部门颁发的监理资质证书的企业。

本细则所称监理人员是指取得监理工程师执业资格并在交通运输部监理人员监管系统中注册的人员。

第四条　凡列入交通运输主管部门监督管理范围、监理合同额20万元（含）以上的公路水运工程项目，其监理企业及相应监理人员应纳入信用评价范围，其中公路工程项目还应满足合同工期大于等于2个月的条件。

不属于上述工程项目范围，但属于下列情形之一的，其监理企业及相应监理人员也应纳入信用评价范围：

（一）在交通运输主管部门受理的举报事件中查实存在违法违规问题的监理企业和监理人员；

（二）在重大质量事故中涉及的监理企业和监理人员；

（三）在较大及以上等级安全生产责任事故中涉及的监理企业和监理人员；

（四）从业过程中有本细则附件1中“直接定为D级”行为的监理企业；

（五）从业过程中有本细则附件2中一次性扣12分及以上分值行为的监理人员。

第五条　信用评价遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第六条  信用评级工作实行签认负责制度和评价结果公示、公告制度。

第七条　信用评价管理工作实行统一领导、分级负责。

（一）省交通运输厅负责全省公路水运工程监理信用评价管理工作，省交通运输事务服务中心受省交通运输厅委托负责信用评价的事务性工作，主要包括:

1.指导全省公路水运工程监理信用评价管理工作;

2.贯彻国家有关信用建设的法律、法规，制定、完善我省公路水运工程监理信用评价管理办法、评价标准;

3.组织全省公路水运工程监理信用评价结果的汇总、审核、公示和发布，以及按照交通运输部的要求上报评价结果等工作。

（二）各市级交通运输主管部门负责本市辖区内公路水运工程监理信用评价管理工作，可委托其下属交通运输综合行政执法机构等单位负责信用评价的具体工作，主要包括:

1.组织辖区内直接监管项目的业主单位和监理企业按要求及时完成信用评价相关信息的录入、自评和初评工作，并对直接监管项目的监理企业和监理人员进行信用评价复评;

2.收集、汇总各县级交通运输主管部门所上报的监理企业和监理人员的信用评价复评结果；

3.按要求通过全国公路、水运建设市场信用信息管理系统完成信用评价信息审核、填报和提交工作。

（三）各县级交通运输主管部门负责本县（区、县级市，下同）辖区内所监管公路水运工程项目的监理信用评价管理工作，可委托其下属交通运输综合行政执法机构等单位负责信用评价的具体工作，主要包括：

1.组织所监管项目的业主单位和监理企业按要求及时完成信用评价相关信息的录入、自评和初评工作，并对所监管项目的监理企业和监理人员进行信用评价复评；

2.按要求及时上报本县（区、市）相关信用评价复评结果。

（四）项目业主单位负责本项目监理企业和监理人员的信用评价初评工作。

（五）监理企业负责本企业信用评价申报、自评以及相关信息录入工作。

第八条　下列资料可以作为信用评价采信的基础资料：
　　（一）交通运输主管部门文件（含督查、检查、通报文件）和执法文书；
　　（二）工程其他监管部门稽查、督查（察）、检查等活动中形成的检查文件；
　　（三）举报投诉调查处理的相关文件和专家鉴定意见；
　　（四）质量、安全事故调查处理及责任认定相关文件；
　　（五）项目业主单位有关现场监理机构和监理人员履约、质量和安全问题的处理意见；
　　（六）总监办、项目监理部、驻地办有关质量安全问题的处理意见；
　　（七）项目业主单位向交通运输主管部门提供的项目监理人员履约情况（包括合同规定监理人员、实际到位人员及人员变更情况等内容）。

第二章　信用评价程序

第九条　监理企业和监理人员信用评价的程序为：

（一）监理企业自评；

（二）项目业主单位初评；

（三）各市、县级交通运输主管部门复评；

（四）省交通运输事务服务中心审核、汇总，综合确定全省监理企业和监理人员信用评价结果，并上报省交通运输厅；

（五）省交通运输厅对信用评价结果进行审定、公示和发布。

第十条　监理企业负责组织项目监理机构于每年1月10日前，将上一年度项目监理情况向项目业主单位提出信用评价申报，并附项目监理机构和扣分监理人员的相关信用自评信息，同时将相关信息录入全国公路、水运建设市场信用信息管理系统。

第十一条  项目业主单位应于每年1月底前将上一年度对所负责项目的监理企业和监理人员的自评结果进行复核并进行初评，初评结果、扣分依据等相关评价信息应报送负责项目监管的交通运输主管部门并分别录入全国公路建设市场监督管理系统和全国水运建设市场信用信息管理系统，同时将初评结果抄送相关监理企业。监理企业和监理人员如有异议，可于收到初评结果后5个工作日内向负责项目监管的交通运输主管部门申诉。

第十二条  市、县级交通运输主管部门根据现场检查评价情况、申诉调查结论等对项目业主单位的初评结果进行核实并进行复评，纳入评价范围的工程项目每年不得少于2次现场检查。复评结果、扣分依据等相关评价信息报送省交通运输厅并分别录入全国公路建设市场监督管理系统和全国水运建设市场信用信息管理系统。其中县级交通运输主管部门形成的相关评价信息须通过市级交通运输主管部门审核后，由市级交通运输主管部门统一报送和录入。
    第十三条　省交通运输事务服务中心对各市上报的信用评价信息进行审核，根据各部门的审查结果，结合收集的其他资料进行综合评定，并征求省级相关部门意见后，初步确定监理企业和监理人员信用评价结果。其中，评为AA级的监理企业的数量原则上不得超过全部参评监理企业总数的30%。

第十四条　省交通运输厅将监理企业和监理人员信用评价结果通过厅网站向社会公示，公示时间为10个工作日。监理企业和监理人员对公示结果有异议的，可在公示期限内向公示部门提出申诉。

第十五条　省交通运输厅发布全省公路水运工程监理信用评价结果。并将纳入交通运输部评价范围的相关评价信息按要求报送交通运输部。

第三章　监理企业信用评价

第十六条　监理企业信用评价周期为1年。每年评价的时间段为评价年度的1月1日至12月31日。

第十七条　监理企业信用评价实行信用综合评分制。监理企业信用评分的基准分为 100 分，以每个单独签订合同的公路水运工程监理合同段为评价单元进行扣分，具体扣分标准见附件1。

联合体在工程监理过程中的失信行为,对联合体各方均按照扣分标准进行扣分或确定信用等级。合同额不进行拆分。

第十八条　对有多个公路水运工程监理合同段的监理企业，按照监理合同段的信用评分与合同金额进行加权，计算其综合评分。监理企业的信用综合评分计算公式为：

S=i=1n（Fi*Hi）/i=1nHi−在评价总分中的扣分值式中：S为监理企业的信用综合评分；

Fi为某一监理合同段的信用评分；

Hi为某一监理合同段的合同金额；

n为企业的监理合同段总数。

第十九条　监理企业信用评价分AA、A、B、C、D五个等级。各等级对应的信用综合评分为：

AA级：95分＜评分≤100分，信用好；
　　A级：85分＜评分≤95分，信用较好；
　　B级：70分＜评分≤85分，信用一般；
　　C级：60分≤评分≤70分，信用较差；
　　D级：评分＜60分，信用很差。
    第二十条　对信用行为“直接定为D级”的监理企业实行动态评价，自认定之日起定为D级的时间为12个月。监理企业至下一年度信用评价时，信用等级确定为D级未满12个月的，下一年度信用等级仍确定为D级。

第四章　监理人员信用评价

第二十一条　监理人员信用评价周期为3年,从第一年1月 1日起至第三年12月31日止。

第二十二条　监理人员信用评价实行累计扣分制，具体扣分标准按照附件2执行。

第二十三条　信用评价周期内，对监理人员失信行为扣分进行累加。对累计扣分分值大于等于12分但小于24分的监理人员，在其数据库资料中标注“评价周期内从业承诺履行状况较差”。对累计扣分分值大于等于24分的监理人员，在其数据库资料中标注“评价周期内从业承诺履行状况很差”。

第五章　信用评价管理

第二十四条  监理企业信用评价等级有效期1年，有效期结束后未获得新的信用评价等级的，原信用评价等级可延续1年。延续1年后仍未获得新的信用评价等级的，按本细则第二十五条规定确定投标时信用评价等级。

第二十五条 企业具备有效的辽宁省公路水运监理企业信用评价等级时，投标按其认定；不具备时，投标信用评价等级按照以下原则认定：

（一）具有全国综合信用评价等级的，按照全国综合信用评价等级认定。

（二）无全国综合信用评价等级的，按照企业注册地省级信用评价等级认定。

（三）无全国综合信用评价等级和注册地省级信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统或全国水运建设市场信用信息管理系统”查询结果，无不良行为记录的按A级认定，有不良行为记录但超过三年（自然年，下同）的按B级认定，三年内有不良行为记录的按C级认定。

（四）联合体投标的，按照联合体成员企业中信用评价等级最低的认定联合体信用评价等级。

第二十六条  在公路水运工程监理招标过程中，企业信用等级应予以应用，作为资格审查或者评标履约信誉项评分因素，并在招标文件中予以明确。对于信用评价等级为AA级的企业，可以给予增加参与投标标段数量、减免投标保证金、减少履约保证金或质量保证金等优惠措施。

第二十七条　市、县级交通运输主管部门和各项目业主单位应建立本单位信用评价管理台账，及时更新工程项目、标段及相关从业企业信息，客观、公正记录企业不良行为、扣分情况、扣分依据等信用评价信息。

第六章　附则

第二十八条　本实施细则由省交通运输厅负责解释。

第二十九条　本实施细则自发布之日起施行。本细则未尽事宜以交通运输部《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号）等相关文件为准。原《辽宁省公路水运工程监理信用评价管理办法》（辽交质安发〔2015〕211号）同时废止。

附件：1.辽宁省公路水运工程监理企业信用评价标准

2.辽宁省公路水运工程监理人员信用评价标准

附件1

辽宁省公路水运工程监理企业信用评价标准

| 评价内容 |  | 失信行为代码 | 失信行为 | 信用等级 或扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为 |  | JJX101001 | 出借监理企业资质的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101002 | 以他人名义或弄虚作假进行投标的；以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，或串标、围标的；被司法部门认定有行贿行为并构成犯罪的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101003 | 监理企业中标后无正当理由放弃中标的 | 直接定为D级 |
| 履约行为 | 严重不良行为 | JJX101004 | 分包、转包工程监理工作的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101005 | 弄虚作假，故意降低工程质量标准的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101006 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有主要责任的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101007 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 20分/次 |
|  | 质量、安全生产、环保监理 | JJX101008 | 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的 | 15分/次 |
|  |  | JJX101009 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 10分/次 |
|  |  | JJX101010 | 在环保事件中负有责任的 | 10分/次 |
|  |  | JJX101011 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 10分/次 |
|  |  | JJX101012 | 工程项目出现重大安全生产事故隐患，监理企业负有责任的 | 6分/次 |
|  |  | JJX101013 | 工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的 | 5分/次 |
|  |  | JJX101014 | 对交通运输主管部门检查（督查）提出的监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的 | 5分/次 |
|  |  | JJX101015 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的 | 5分/次 |
|  |  | JJX101016 | 未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的 | 5分/次 |
|  |  | JJX101017 | 存在假数据、假资料问题的 | 5分/类·次 |
|  | 质量、安全生产、环保监理 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 |
|  |  | JJX101019 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 3分/次 |
|  |  | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 |
|  | 费用监理 | JJX101021 | 工程量计量不真实的 | 5分/次 |
|  | 进度监理 | JJX101022 | 由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/次 |
|  | 人员 设备 到位 | JJX101023 | 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 | 10分/人次 |
|  |  | JJX101024 | 监理人员使用假证书从事监理工作的 | 5分/人次 |
|  |  | JJX101025 | 监理人员有吃拿卡要行为的,或因行贿受贿等行为，被认定构成犯罪的。 | 5分/人次 |
|  |  | JJX101026 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的 | 5分/人次 |
|  |  | JJX101027 | 派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业从业登记的 | 5分/人次 |
|  |  | JJX101028 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数50%的 | 每少1人，扣5分/人次 |
|  |  | JJX101029 | 未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、总监代表的，或前述人员在履约日常考核中有效出勤日低于规定最低出勤日的 | 5分/人次 |
|  |  | JJX101030 | 实际到岗监理工程师不足合同约定70%的，或监理工程师在履约日常考核中有效出勤日低于规定最低出勤日的 | 3分/次 |
|  |  | JJX101031 | 监理工地试验室未经交通运输主管部门备案审核或实际工作中不满足备案要求的 | 3分/次 |
|  |  | JJX101032 | 监理工程师同时在两个及以上公路、水运工程项目中从业的 | 2分/人次 |
| 其他行为 |  | JJX101033 | 监理企业应申请评价而拒绝申请评价的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101034 | 被交通运输部通报批评的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101035 | 在申请资质许可、资质延续及变更等过程中存在企业业绩弄虚作假的 | 直接定为D级 |
|  |  | JJX101036 | 监理企业在资质许可、资质延续等过程中，存在监理工程师业绩等虚假的 | 直接定为D级 |
| 其他行为 |  | JJX101037 | 监理企业根据交通运输主管部门要求填报向社会公布的信息存在虚假的 | 3分/次 |
|  |  | JJX101038 | 被省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 15分/次 |
|  |  | JJX101039 | 被市级交通运输主管部门或市级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 5分/次 |

注：

1.JJX101006、JJX101007、JJX101010、JJX101011、JJX101013，应根据事故调查组《事故认定或结案报告》，对监理责任认定情况及事故等级或程度进行相应扣分。质量事故、安全事故、质量问题等级划分标准见《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》（交办安监字〔2016〕146号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局2007年第16号令)等文件。质量问题还包括被交通运输主管部门责令返工、报废处理，或结构物加固补强造成永久性质量缺陷等情况。

JJX101012，安全事故隐患的分级情况见《2008年交通基础设施建设安全生产隐患排查治理工作实施意见》(厅质监字〔2008〕48号)的有关规定。本标准中的重大安全生产事故隐患(简称重大隐患)指列入各级交通运输主管部门挂牌督办范围的重大隐患。

2.JJX101015，“未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划(规划)、监理实施细则未按规定审批的”，是指监理未对施工单位提交的施工组织设计进行审批，包括安全技术措施、环保技术措施、施工现场临时用电方案、专项施工方案等，或者监理计划(规划)、监理实施细则未按规定审批的，扣5分/次。

3.JJX101017，“存在假数据、假资料问题的”，主要扣分情况分以下几类：

(1)监理企业抽检数据不真实或出现严重偏差的;

(2)巡视、旁站、监理日志等记录不真实，与实际施工情况或监理事项不符;

(3)质量安全问题处理复查记录存在编造或不属实;

(4)标准试验、配合比设计验证审批资料虚假;

(5)其他监理文件和资料存在编造或不属实的;

(6)监理资料中存在违规代签现象的。

以上各类情况发现一次扣5分/类，多类同时发现的累加扣分。

4.JJX101018，“对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的”：指工程现场发生质量问题、安全隐患或环保问题时，监理应及时向施工单位发出书面监理指令，督促施工单位整改，并对整改情况予以验收和书面确认。未按上述程序实施的，扣3分/项·次，“项”指的是按照质量问题、安全隐患、环保问题分项。

5.JJX101020，监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，扣2分/项·次，“项”指的是按照监理日志、巡视和旁站分项。

6.JJX101026，“未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的”：指监理企业派驻现场关键人员的岗位能力不满足合同要求，如主要业绩、职称、专业、资格要求等。主要扣分情况分以下几类：

(1)派驻关键人条件有降低的，即使有履行变更手续经业主同意的情形，或关键人到岗时间不足合同约定时间的2/3，扣5分/人次，;

(2)关键人条件无降低，但每一个关键人岗位在施工监理期内累计变更次数达到两次(含)以上的，从第二次变更起，施工监理期每变更一次扣2分/人次(只变更一次不扣分);

(3)关键人条件有降低，且每一个岗位在施工监理期内累计变更次数超过两次(含)以上，应按照上述第(2)和(3)条累加扣分。

7.JJX101028，“派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数50%的”：指监理工程师在中标企业从业登记人数少于合同约定监理工程师总人数的50%时，每少1人扣5分/次，不够1人按1人扣分计算;登记在中标企业监理工程师人数大于等于总人数50%时不扣分。

8.JJX101032，“监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中从业的”：指监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中兼职的，扣2分/人次，但其中有暂停施工的项目除外。

9.JJX101037，“监理企业根据交通运输主管部门要求填报向社会公布的信息存在虚假的”:监理企业向社会公布的信息包括企业基本信息、企业业绩、主要从业人员信息、人员业绩等，经查实，存在虚假的，在信用评价总分上扣3分/次。

10.JJX101038和JJX101039，被省级或市级交通运输主管部门、省级或市级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的：当通报批评或行政处罚涉及标准中其他具体失信行为时，原则上不重复扣分，应按“就高不就低”原则进行扣分。

11.关于监理企业在项目实施中发生失信行为扣分的“次”，作如下解释：有关主管部门在检查中发现的监理企业存在失信行为，依据标准进行相应扣分，并要求监理企业在一定时限内整改，整改期内不重复扣分。整改期后，相关主管部门仍发现同一失信行为时，可进行下一次扣分。

附件2

辽宁省公路水运工程监理工程师

信用评价标准

| 序号 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJX102001 | 监理工作中，有吃拿卡要等行为的 | 24分/次 |
| 2 | JJX102002 | 使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 24分/次 |
| 3 | JJX102003 | 被交通运输部通报批评的 | 24分/次 |
| 4 | JJX102004 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要责任的 | 24分/次 |
| 5 | JJX102005 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 | 20分/次 |
| 6 | JJX102006 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的 | 16分/次 |
| 7 | JJX102007 | 在环保事件中负有责任的 | 6～12分/次 （视责任程度扣） |
| 8 | JJX102008 | 监理工程师存在造假行为的 | 12分/次 |
| 9 | JJX102009 | 被省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 12分/次 |
| 10 | JJX102010 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有责任的 | 12分/次 |
| 11 | JJX102011 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任的 | 8分/次 |
| 12 | JJX102012 | 在重大安全生产事故隐患中负有责任的 | 8分/次 |
| 13 | JJX102013 | 在质量问题中负有责任的 | 6分/次 |
| 14 | JJX102014 | 被市级交通运输主管部门或市级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 6分/次 |
| 15 | JJX102015 | 出借资格证书的 | 6分/次 |
| 16 | JJX102016 | 无正当理由，不履行劳动合同的 | 6分/次 |
| 17 | JJX102017 | 从事监理工作未进行从业登记或业绩登记的 | 6分/次 |
| 18 | JJX102018 | 违规代签监理资料的 | 3分/次 |
| 19 | JJX102019 | 现场监理工程师无正当理由不到岗、不出勤的，或在履约日常考核中有效出勤日低于规定最低出勤日的 | 2分/次 |

注:

1.JJX102004、JJX102010至JJX102013的相关说明参见《公路水运工程监理企业信用评价标准》注1。

2.JJX102008，“监理工程师存在造假行为的”：包括编造、伪造试验资料或监理资料，以及在从业登记和业绩登记中提供虚假资料，扣12分∕次。

3. JJX102009、JJX102014，“被省级或市级及以上交通运输主管部门、省级或市级其他行政主管部门通报批评的”：当通报批评涉及标准中其他失信行为时，原则上不重复扣分，应按“就高不就低”原则进行扣分。

4.JJX102015，“出借资格证书的”：是指监理工程师与监理企业无劳动关系，仅将其资格证书信息登记在该企业，并提供证书供企业投标、办理资质许可相关事宜的行为，应扣6分/次。

5.JJX102017,“从事监理工作未进行从业登记或业绩登记的”：是指监理工程师未按规定在交通运输部相关网站“监理工程师岗位登记系统”中进行了从业登记和业绩登记。

6.关于监理工程师在项目实施中发生失信行为扣分的“次”，作如下解释：有关主管部门在检查中发现的监理工程师存在失信行为，依据标准进行相应扣分，并要求监理工程师在一定时限内整改，整改期内不重复扣分。整改期后，相关主管部门仍发现同一失信行为时，可进行下一次扣分。

辽宁省交通运输厅办公室                  2024年3月5日印发