# 附件2：

# 朝阳市“十四五”生活性服务业重点项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在  区县 | 行业 | 主要建设内容 | 总投资  （亿元） | 建设起止年限 | 项目进展情况 | 备注 |
| 1 | 朝阳白垩纪国际旅游度假区项目 | 朝阳市 | 文化  旅游 | 主要建设白垩纪地学旅游项目（14.8亿元）  、白垩纪旅游小镇（14.2亿元）、鸟化石国家地质公园提升改造工程（1亿元）和三燕古城项目（35亿元）。 | 65 | 2020-2028 | 已完成投资2.59亿元，其中，白垩纪旅游小镇项目完成投资1.85亿元，鸟化石国家地质公园提升工程完成投资0.74亿元，并于6月25日正式对外营业。 |  |
| 2 | 长城国家文化公园（朝阳段） | 朝阳市 | 文化  旅游 | 本项目已被列入辽宁省长城国家文化公园建设保护规划建议稿。其中，燕长城遗址公园作为全省5个重点项目之一，已列入文旅部国家长城文化公园保护规划。 | 0.35 | 2021—2023 | 已启动规划包装工作，正在积极争取东北振兴重大项目前期工作补助专项资金 |  |
| 3 | 三燕龙城遗址保护利用工程 | 朝阳市 | 文化  旅游 | 对龙城宫城南门遗址住宅楼和商业网点进行拆迁安置；进行保护性发掘，并建设博物馆、游客服务中心、展示中心、旅游景观、仿古街区等。对龙腾苑遗址600余户1800余亩土地进行征收及搬迁安置，对遗址进行保护 性挖掘，建设博物馆、管理中心、展示中心、游客服务中心、新建植物园、百鸟园等，并对遗址古河道治理，争取恢复水系原貌。 | 24.44 | 2021-2025 | 正在准备立项手续，正在积极争取东北振兴重大项目前期工作补助专项资金 |  |
| 4 | 北票市化石小镇（龙鸟乐园）项目 | 北票 | 文化  旅游 | 建设矿业文化遗址区、化石精品展馆区、化石研学旅游体验区、化石模型模具生产加工区、化石主题康养旅居中心、化石文化商业街区，构建完整的化石产业链条体系及配套基础设施建设。 | 15 | 2021-2025 | 项目前期准备阶段 |  |
| 5 | 凌源市热水汤温泉旅游康养小镇项目 | 凌源 | 文化  旅游 | 温泉医疗、康养度假、养生养老、文化文创、休闲娱乐教育研学、会展中心、体育运动、冰雪体验、户外露营、商务酒店、生态农业等。 | 30 | 2021-2025 | 项目前期准备阶段 |  |
| 6 | 银泰集团文化旅游产业园 | 双塔 | 文化  旅游 | 凤凰山整体开发。 | 15 | 2021-2024 | 项目前期准备阶段 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建州城契丹文化旅游公园 | 龙城 | 文化  旅游 | 该项目占地1200亩，建筑面积10000平。对建州城址进行勘探，研究城市结构布局，保护利用规划设计，建设辽代契丹文化仿古街区、商铺，建设水电工程、绿化亮化工程、停车场等，打造以建州古城为主，三座辽塔和燕山湖景区为辅的文化旅游公园。 | 5 | 2022-2024 | 正在进行项目包装，准备放入区招商项目库 |  |
| 8 | 御路山庄健康产业园 | 龙城 | 文化  旅游 | 整体项目从功能上分三个单元，第一单元为观光游乐项目，工程地点在御路沟前部，采摘园附近，是整个项目的核心部分。第二单元为休闲度假项目，工程地点在大西沟人工湖北面，高山下坡地带。第三单元为养生养老项目，工程地点在御路沟中部两个小流域内。全部工程计划分三期完成。 | 4.39 | 2017-2025 | 项目正在招商引资与中铁大桥局对接。 | 续建 |
| 9 | 北票市大黑山旅游项目  （温泉康养小镇） | 北票 | 文化  旅游 | 该项目占地514亩，规划建设36个旅游项 目，分为滨水游憩廊、入口服务区、温泉游乐区、田园度假区、山野休闲区5个功能区及配套基础设施建设。 | 16 | 2020-2025 | 娱乐拓展完成90%、文化长廊完成基础工程、售票房外移完成基础工程、渡仙阁完成土方开挖、商业街基础设施完成95%。伊斯曼小镇酒店锅炉房、锅炉房安装及酒店通水通电，正在建设施工。鹿场挡土墙已完工，新鹿舍完成50%，引进梅花鹿100余头、人鹿互动区正在施工建设。 |  |
| 10 | 喀左县紫砂文化旅游产业小镇项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 小镇规划占地370多亩，已完成建筑面积26 万平方米。拟对紫砂文化旅游产业进行招商，将小镇建设成为紫砂艺术研究、产品制作销售，研学、休闲、度假为一体的文化旅游特色小镇。 | 23 | 2021-2035 | 项目前期准备阶段 |  |
| 11 | 喀左县浴龙谷温泉度假区项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 浴龙谷温泉度假区是集湿地休闲、温泉疗养于一体的综合性旅游度假区。景区依托王府温泉遗址，重点增加了温泉度假项目，规划总面积8500亩，划分为大众化温泉度假体验 区、农业观光园、东蒙文化园、分时度假旅游区和山体景观区。 | 20 | 2015-2035 | 已完成投资11.29亿元（今年2.72亿 元），建造大型主题游乐场、设施农业展示馆、科技体验馆和房车营地，已完成总工程的77%。 |  |
| 12 | 众德海温泉（温泉小镇）康养项目 | 朝阳市 | 文化  旅游 | 温泉小镇项目占地面积700亩，总建筑面积56平方米。计划依托具有独特医疗价值与养生价值的朝阳众德凤凰山古海洋温泉，建设大型、高端的集医疗、康复、疗养、养生为一体的医养中心。项目建设内容：温泉生命修复医院、温泉养生会所、温泉老年会所、温泉公寓、五星级温泉养生酒店，以及其他基础配套基础设施。 | 22 | 2021-2025 | 项目前期准备阶段 |  |
| 13 | 白石生态休闲旅游度假区项目 | 北票 | 文化  旅游 | 建设国家级野钓赛事基地、白石漂流、梦幻沙洲水上乐园、休闲垂钓园、沙洲体育运动区、原始部落体验区、CS野战基地、农耕文 化体验园、三燕民俗文化村、丛林民宿、滑雪场及配套基础设施建设。 | 10.00 | 2021-2025 | 正在开展前期工作 |  |
| 14 | 尹湛纳希文化产业园项目 | 北票 | 文化  旅游 | 建设中国北方民族影视基地、中国北方民族影视艺术学院、民族文化创意产业孵化基地、电视剧《尹湛纳希》拍摄制作及相应的配套基础设施建设。 | 10.00 | 2022-2025 | 正在开展前期工作 |  |
| 15 | 凌源市文化产品交易市场建设 | 凌源 | 文化  旅游 | 总建筑面积20000平方米，包含新建地上4层、地下1层仿古建筑（8000平方米）及双向临街附属楼地上2层地下1层（各6000平方米）仿古建筑（选择辽代、金代、清代为主体设计元素）。建设内容：交易市场主楼及附属楼，附属楼前文化产品展示、交易摊点，美化、亮化、绿化、道路广场工程建设 等；文化产品制作、展示（皮影舞台、戏台、声光展示等）所需的各类基础设施设备 | 8 | 2021-2025 | 谋划阶段 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 凌源市影剧院 | 凌源 | 文化  旅游 | 本项目是一座高档次、现代化、集商铺、美食、健身、会议、大型文艺演出、数字电影放映、各项娱乐活动为一体的综合场所，分设：2000座位的大型会议场所和放映演出厅一个、各类大小会议室和放映厅6个、综合功能厅3个，周边商铺店面20个、综合健身馆1个、综合游乐场1个、大型停车场1个、广场1个，及相关设施、购置相关设备。建设地址在凌源市河东新区，拟建期限三年，占地20000平方米，建筑面积13000平方米。 | 6 | 2022-2025 | 谋划阶段 |  |
| 17 | 金山文旅小镇项目 | 朝阳 | 文化  旅游 | 该项目已经列入国家千企千镇项目库，主要建设内容包括四个方面：养老康养住宅区，建设框架结构康养住宅、康体中心、养生温泉会馆、娱乐广场和景观小品等；四大文化展览体验馆，建设以朝阳四大文化为主题的展示体验馆；金山公园，建设公园180亩，其中，景观区包括花卉和珍奇植被种植，休闲娱乐区包括新建游乐园及其他娱乐设施；商业街，集商场、酒店、超市、餐饮、娱乐为一体的商业街。 | 27 | 2021-2025 | 谋划阶段 |  |
| 18 | 温泉小镇项目 | 朝阳 | 文化  旅游 | 温泉小镇项目总占地面积约为700亩，总建筑面积为56万平方米。 | 22 | 2021-2025 | 谋划阶段 | 住建局 |
| 19 | 朝阳县十里画廊文旅开发项目 | 朝阳 | 文化  旅游 | 规划建设五大基地：写生基地、摄影基地、攀岩基地、徒步基地、采摘基地。主要建设有：精品民宿、特色农产品产销一条街、传统民俗文化传承展示基地、水上游娱设施、游客中心、生态停车场、水厕卫生间等。 | 20 | 2021-2025 | 谋划阶段 | 文旅局 |
| 20 | 朝阳县“三洞”文旅综合开发项目 | 朝阳 | 文化  旅游 | 以槐树洞、千佛洞、朝阳洞为核心区打造综合文旅项目，主要包括基础设施建设、游客中心、停车场、旅游康养项目等 | 20 | 2022-2026 | 谋划阶段 | 住建局 |
| 21 | 建平县沙海镇环线田园  旅游综合体建设项目 | 建平 | 文化  旅游 | 立体生态农业，绿色餐饮，温泉洗浴，农家  文娱一体式田园旅游综合建设 | 25 | 2021-2025 | 筹备中 |  |
| 22 | 建平县天秀山风景区打造4A景区项目 | 建平 | 文化  旅游 | 景区扩面25平方公里，增设景点15处，木栈道10公里，玻璃栈道200米，温泉水世界4万平方米，拓展中心2万平方米，民俗博物馆1.2万平方米，游乐场1.5万平方米。 | 20 | 2021-2025 | 筹备中 |  |
| 23 | 建平县牛河梁红山文化旅游度假区项目 | 建平 | 文化  旅游 | 相关区域博物馆、景区基础设施、红山部落、考古体验基础安全设施建设与维护、残障服务设施、部分快捷餐饮服务设施、文创购物中心等设施建设。 | 11 | 2021--2025 | 筹备中 |  |
| 24 | 建平县创建国家全域旅游示范区项目 | 建平 | 文化  旅游 | 以牛河梁红山文化为龙头，打造牛河梁遗址、天秀山旅游度假区、榆树林子老虎洞自然保护区、喀喇沁妙吉寺、烧锅营子燕长城、喇嘛山、昌隆普善官、三家喀喇沁王陵等10个景区为主的全域旅游圈。强化精品理念，以A级景区创建为抓手，加大推进力度，争创2家以上3A级景区或国家旅游度假区。创建省级文化生态保护区，争创国家级文化生 态保护区。围绕建平特色产业及文化旅游优质资源培育乡村旅游精品，加快旅游特色名镇、旅游示范村建设，每年必保创建乡村旅游示范点1个。创建国家休闲农业与乡村旅游示范县。 | 10 | 2021-2025 | 筹备中 |  |
| 25 | 建平县文化旅游休闲带开发建设项目 | 建平 | 文化  旅游 | 围绕建平高铁站-牛河梁-湿地公园-小平房天秀山建设旅游产业基础设施配套项目，打造建平旅游集散中心 | 10 | 2021--2023 | 筹备中 |  |
| 26 | 喀左县利州古城（喀左）文化旅游项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 该项目将喀左富有特色的珍贵历史文化遗存集中展现、深入挖掘、建设成为一处具备观光游览、休闲娱乐、文化体验、旅游服务等综合功能的开放型景区。 | 10.5 | 2019-2022 | 利州古城一期主体施工、四合院一期主体装饰、河道一期整改。 |  |
| 27 | 喀左县文化旅游产业小镇项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 项目总占地38公顷，建设内容包括：龙源湖全域旅游核心起步区、航天主题乐园、养生养老地产 、游客服务中心、古玩艺术品中心、文化交流中心、文创餐饮商业街、养生堂等。 | 10.5 | 2018-2023 | 已经完成古玩艺术品中心及文化交流中心；游客服务中心、智慧旅游中心、文创商品创意街、特色民宿等建筑80%左右框架工程。 |  |
| 28 | 喀左县龙凤山风景区开发建设项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 以山水生态、龙文化和祈福文化为主题，提升景区的产品体系，发展文化、休闲、娱乐、体验参与性项目。 | 10 | 2020-2022 | 已完成游客中心、龙文化广场以及喷泉、畅乐岛、虎影泉、野人部落、老山门和正门等设备改建，新增云海潭网红喊泉。 |  |
| 29 | 喀左县凌河第一湾景区开发建设项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 规划五大功能分区：山地运动休闲区、花海文化综合区、山地主题公园区、山水娱乐宿养区、特色农田示范区。 | 6.8 | 2019-2025 | 已建设樱花长廊 |  |
| 30 | 喀左县十公里凌河景观廊道项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 该旅游廊道建设地点为4A级景区龙源旅游区 内，起点于龙源湖畔，延伸途经白音爱里民族民俗村、龙熙家园景区、五色土特色旅游 小镇、农产品特色园区，终点于国家4A级景 区浴龙谷温泉度假区，是沟通两大4A景区的接驳路。 | 5 | 2020-2025 | 已完成旅游道路建设、船闸、沿路景观小品建设，旅游厕所建设。 |  |
| 31 | 喀左至尊山旅游风景区项目 | 喀左 | 文化  旅游 | 景区预建设景点众多：工艺品制造艺术展览馆、泰式商业街、摄影写生基地、乡村亲子乐园、美式风情酒吧、泰式餐厅、中式茶楼、文化演艺大厅、原始森林部落等配套建筑。白龙大峡谷将打造成集自然美景与人文胜迹于一体的复合型旅游景区。 | 12 | 2015-2025 | 目前已完成商业街，工艺艺术展览馆， 游客服务中心等开槽工作。 |  |
| 32 | 朝阳市文化创意产业小镇项目 | 双塔 | 文化  旅游 | 以双塔区老工业区搬迁改造为契机，治理什家河河道，修筑河岸橡胶坝，建设文化创意小镇。 | 50 | 2021-2023 | 正在开展项目前期工作 |  |
| 33 | 金华园旅游观光农业园  项目（二期、三期） | 双塔 | 文化  旅游 | 龙腾小镇康养中心、田园综合体等停车场、  给排水、道路、用电等。 | 5 | 2021-2023 | 部分基础设施已在一期工程中完成，目  前二期、三期工程项目正在洽谈。 | 续建 |
| 34 | 朝阳市多功能体育馆项目 | 朝阳市 | 体育 | 体育馆包括篮球馆、附馆、乒乓球、羽毛球等项目 | 2.2 | 2023-2025 | 项目前期准备阶段 |  |
| 35 | 朝阳市体校综合楼项目 | 朝阳市 | 体育 | 体校综合楼建设，包括训练馆、食堂、学生  公寓 | 0.8 | 2021-2023 | 项目前期准备阶段 |  |
| 36 | 朝阳市农民健身工程 | 朝阳市 | 体育 | 升级改造健身工程500套 | 0.75 | 2021-2025 | 项目前期准备阶段 |  |
| 37 | 朝阳市体育馆维修工程项目 | 朝阳市 | 体育 | 体育馆改造项目：地板、地面、墙体、下水。体育场改造项目：安全通道、看台改造。 | 0.42 | 2021-2025 | 项目前期准备阶段 |  |
| 38 | 朝阳市体育公园项目 | 朝阳市 | 体育 | 体育公园设施包括、篮球、足球、乒乓球和  各种室外健身设施等。 | 0.05 | 2021-2023 | 项目前期准备阶段 |  |
| 39 | 北票市体育公园项目 | 北票 | 体育  健身 | 在北票市城区内（南山、城关、桃园、台吉新城、冠山、开发区）新建6个体育公园，每个公园需开展健身6个场地、可开展6项运动。 | 0.30 | 2021-2023 | 正在开展前期工作 |  |
| 40 | 北票市健走步道项目 | 北票 | 体育  健身 | 在人工湖至天鹅湖东侧新建4段每段健走步道，宽度2米，长度15000米，采用合成材料铺设。 | 0.20 | 2021-2022 | 完成可研批复 |  |
| 41 | 凌源市凌河体育公园项目 | 凌源 | 体育  健身 | 占地10万平方米以上，预设建设健身步道，球类场地，儿童设施。 | 1 | 2022-2025 | 谋划阶段 |  |
| 42 | 朝阳县核心区慢行系统项目 | 朝阳 | 体育  健身 | 县城城区范围内道路建设自行车道、步行道慢行系统及自行车专用道、步行专用道慢行系统。 | 12 | 2020-2023 | 谋划阶段 | 住建局 |
| 43 | 朝阳县全民健身中心（体育场馆）项目 | 朝阳 | 体育  健身 | 1、全民健身综合馆1栋，主要包括：篮、排、羽球馆、兵乓球馆、健身器械馆、台球馆、体质监测室、淋浴间、设备房、辅助用房等。2、多功能体育场1处， 400米标准跑道1个，标准足球场一块、轮滑场1个、健身器材4套、设备室、医疗室、田径项目区看台等。3、智能体育公园，主要包括：卫生间、生态停车场、景观小品、绿化及健身步道、休闲广场、室外五人制足球场、室外篮球场、网球场、羽毛球场等。4、其他配套附属工程。 | 2.25 | 2022-2026 | 谋划阶段 | 文化旅游和广播电视局 |
| 44 | 朝阳县公共体育场项目 | 朝阳 | 体育  健身 | 多功能体育场1处，主要包括400米标准跑道1个，标准足球场一块、轮滑场1个、设备室、医疗室、田径项目区看台及其他配套附属工程。 | 1.5 | 2022—2024 | 谋划阶段 | 服务业文化旅游项目  （广播电视发射台站基  础设施） |
| 45 | 建平县体育公园建设项目 | 建平 | 体育 | 总占地面积约2.4万平方米，其中场地建设面积约1.95万平方米，其他硬化、绿化面积0.45万平方米。包括健身步道1.1公里；篮球场地8块，投资400万元；毽球场地4块；5人制笼式足球场地4块；排球场地4块；网球场地4块；门球场地4块；健身路径20套；室内智能健身房2个 | 0.19 | 2021-2022 | 筹备中 |  |
| 46 | 牤牛河户外运动营地 | 建平 | 体育 | 总占地面积3万平方米，其中绿化面积1.5万平方米，停车场面积5000平方米，宿营地占地10000平方米其中包括补给站、临时休息间、淋浴间、卫生间等先关配套设施 | 0.13 | 2021-2022 | 筹备中 |  |
| 47 | 建平县黄花山健身步道项目 | 建平 | 体育 | 新建健走步道长20公里，道路本体宽度1.5-3m（不低于1.2米），道路采用沥青、合成材料、石质、木质、土木混合等材质，配套标识系统15套 | 0.13 | 2021-2022 | 筹备中 |  |
| 48 | 建平县天秀山景区健身步道项目 | 建平 | 体育 | 建平县天秀山景区健身步道项目，新建健走步道长20公里，道路本体宽度1.5-3m（不低于1.2米），道路采用沥青、合成材料、石质、木质、土木混合等材质，配套标识系统20套 | 0.13 | 2021-2022 | 筹备中 |  |
| 49 | 建平县燕长城景区健身步道项目 | 建平 | 体育 | 建平县燕长城景区健身步道项目，新建健走步道长20公里，道路本体宽度1.5-3m（不低于1.2米），道路采用沥青、合成材料、石质、木质、土木混合等材质，配套标识系统20套 | 0.13 | 2021-2022 | 筹备中 |  |
| 50 | 朝阳市异地新建养老院内部设施设备购置 | 朝阳市 | 健康  养老 | 总投资1211.医疗设备包括心电图机、抢救设备、氧气瓶等800万、康复设备400万。 | 0.12 | 2021-2025 | 谋划 |  |
| 51 | 朝阳市养老院改扩建项目 | 朝阳市 | 健康  养老 | 计划把朝阳市养老院邻居一栋闲置居民楼、养老院院内救灾救济捐助物资储备中心闲置的办公楼通过改造用于养老院使用。占地面积22000平方米,建筑面积18000平方米。改扩建为四栋养护楼、益康医院和体育健身活动中心。 | 0.35 | 2021-2025 | 谋划 |  |
| 52 | 朝阳市龙城区养老院提升改造项目 | 龙城 | 健康  养老 | 共7个公办敬老院，总建筑面积10335平方米，设置床位372张。养员宿舍、供暖、消防、食堂、浴室等新改（扩）建，道路硬化、绿化等 | 0.06 | 2021-2022 | 龙城区区域性中心敬老院已完成检测工作，大平房镇敬老院已完成土地勘测等工作，其他敬老院暂未开工 |  |
| 53 | 朝阳市龙城区普惠制养  老服务中心项目 | 龙城 | 健康  养老 | 建筑面积21500平方米。 | 1.24 | 2023-2024 | 已完成项目建议书批复，正在准备前期要件 |  |
| 54 | 朝阳夕阳海会养老服务有限公司新建养老公寓项目 | 双塔 | 健康  养老 | 总建筑面积28177.5 平方米，包括老年人活动室、食堂、医疗室、养老公寓、办公室、新建锅炉房（面积160平方米）以及绿化、道路、给排水、采暖等配套工程。 | 1.08 | 2015-2021 | 1井楼正在进行主体施工 |  |
| 55 | 朝阳市养老院居家社区  、医养结合型项目 | 双塔 | 健康  养老 | 占地面积4900平方米。建筑面积15244平方米。改造面积12888平方米，其中养老床位500张，医疗床位100张。主要改造内容包括室内装修改造，消防改造，电梯改造，空调改造，医疗设备购置。 | 0.09 | 2021-2023 | 主体已完成，正在进行内外部装修 |  |
| 56 | 凌源市医养结合服务中心建设项目 | 凌源 | 健康  养老 | 5层框架结构综合楼2栋，建筑面积10625㎡，设置床位250张 | 0.23 | 2022-2024 | 谋划阶段 |  |
| 57 | 凌源市老年人养护学习  娱乐中心建设项目 | 凌源 | 健康  养老 | 5层框架结构综合楼2栋，建筑面积10625㎡，设置床位250张 | 0.23 | 2022-2024 | 谋划阶段 |  |
| 58 | 北票市娄家店居家和社区养老服务中心 | 北票 | 健康  养老 | 建筑面积5000平方米，床位100张。 | 0.18 | 2021-2022 | 正在开展前期工作 |  |
| 59 | 北票市南八家子区域敬  老院项目 | 北票 | 健康  养老 | 敬老院建筑面积5172平方米，床位194张。 | 0.13 | 2021-2022 | 正在开展前期工作 |  |
| 60 | 朝阳市朝阳县敬老院消防设施改造提升项目 | 朝阳 | 健康  养老 | 本项目为朝阳县全县域敬老院消防提升改造项目，涉及全县9家敬老院，改造总面积达15205.8㎡，其中：楼房面积10500㎡，平房面积4705.8㎡，总床位数达969张。主要内容为消防水池、消防水箱、柴油发电机组、 配电箱、自动喷淋灭火系统和自动报警系统、防火门等消防设施安装改造。 | 0.13 | 2021-2023 | 谋划 |  |
| 61 | 建平县万寿养老院 | 建平 | 健康  养老 | 新建养员楼8500平方米 | 0.18 | 2021-2022 | 可研已批复 |  |
| 62 | 建平县城区社区养老综合服务中心 | 建平 | 健康  养老 | 新建南山社区综合服务中心，东城社区综合服务中心，铁北社区综合服务中心，益安社区综合服务中心，爱华社区综合服务中心，富民社区综合服务中心。 | 0.24 | 2021-2022 | 筹备中 |  |
| 63 | 喀左县综合社会福利中心 | 喀左 | 健康  养老 | 建设一所规模为18000平房米，床位450张以上，集养护、康复、托管、临终关怀等医养服务和培训功能于一体的综合性福利中心。 | 0.45 | 2021—2022 | 筹备 |  |
| 64 | 喀左县特困人员供养机构三年提升改造工程项目 | 喀左 | 健康  养老 | 针对全县5所中心敬老院进行基础建设、养员宿舍、供暖、消防、食堂、浴室等进行改造，道路硬化、绿化等、失能敬老院改造。 | 0.22 | 2021—2022 | 筹备 |  |
| 65 | 北票市中心医院门诊病  房综合楼建设项目 | 北票 | 健康  养老 | 项目总建筑面积12万平方米，购置医疗设备  。 | 9.80 | 2022-2025 | 正在开展前期工作 |  |
| 66 | 北票市居家和社区养老服务中心（30个） | 北票 | 健康  养老 | 每个建筑面积1000平方米，设计床位20张， 每年建设6个，共建设30个。 | 1.05 | 2021-2022 | 正在开展前期工作 |  |
| 67 | 建平县社区养老、托幼  、居民助餐、保洁、健  身场所项目 | 建平 | 健康  养老 | 计划建设25个小区 | 2.2 | 2022-2025 | 筹备中 |  |
| 68 | 新建一所初中 | 朝阳市 | 教育 | 新建教学楼、办公楼、设备、附属工程等39000平方米 | 1.17 | 2023-2024 | 谋划 |  |
| 69 | 朝阳师专产教融合型幼儿教育综合实训基地建  设项目 | 朝阳市 | 教育 | 新建一栋10000平米的幼儿教育综合楼，满足幼教专业集群3000人教学、实训的需要 | 0.5 | 2022-2023 | 谋划 |  |
| 70 | 朝阳市一中教育联盟西校区和朝阳市光明小学西校区建设项目 | 龙城 | 教育 | 总建设用地面积为105.03亩，总建筑面积为38879.71㎡（地下设备间及人防面积为1740.48 ㎡，其中人防860.05㎡）。其中中学建筑面积225971.28㎡  （其中地下建筑面积为1740.48 ㎡）， 建设36班制初级中学，每班50人，在校学生约1800名。小学建筑面积12348.26㎡，建设30班制小学，每班45人，在校学生约1350名。 | 1.70 | 2020-2022 | 一中西校区教学楼及宿舍已主体封顶，正在进行外墙保温工程。光明小学西校区：教学楼基础已完成，正在进行一层框架柱浇筑。 |  |
| 71 | 朝阳市龙城区农村中小学改建工程项目 | 龙城 | 教育 | 本项目总占地面积146.02亩，总建筑面积33488.20平方米。总计规划66个班，合计容纳3090名学生就读。包括朝阳市第十三中学（西大营子镇初级中学）、朝阳市龙城区西大营子镇西大营子小学、朝阳市龙城区七道泉子镇上河首小学、中兴南街。 | 1.9 | 2020-2022 | 上河首小学基本完工，其他校区正在履行土地手续 |  |
| 72 | 朝阳市龙城区公立普惠制幼儿园建设项目 | 龙城 | 教育 | 建设幼儿园2所。建筑面积7000平方米。 | 0.47 | 2023-2025 | 正在准备前期要件 |  |
| 73 | 八里堡中学项目 | 龙城 | 教育 | 占地面积50亩，建筑面积12000。包括：教学楼、食堂、警卫室、水洗厕所、体艺馆等。 | 0.5 | 2023-2024 | 谋划 |  |
| 74 | 朝阳市第十八中学项目 | 龙城 | 教育 | 占地面积50亩，建筑面积9800平方米。包括：教学楼、食堂、宿舍、水洗公厕、警卫室、体艺馆、操场及其他配套设施。 | 0.41 | 2021-2022 | 正在开展前期工作 |  |
| 75 | 龙城区第一实验小学项目 | 龙城 | 教育 | 占地面积32.4亩，建筑面积8800，包括：教学楼、食堂、警卫室、水洗厕所、体艺馆等。 | 0.41 | 2021-2022 | 正在准备前期工作 |  |
| 76 | 朝阳市第二十四中学项目 | 龙城 | 教育 | 占地面积50亩，建筑面积9800平方米。包括：教学楼、食堂、宿舍、水洗公厕、警卫室、体艺馆、操场及其他配套设施。 | 0.41 | 2024-2025 | 谋划 |  |
| 77 | 朝阳市第十六中学教学楼及运动场项目 | 龙城 | 教育 | 占地面积23.15亩，建筑面积3335平方米。包括：教学楼、操场及其他配套设施。 | 0.1 | 2022-2023 | 谋划 |  |
| 78 | 边杖子镇边杖子小学教学楼项目 | 龙城 | 教育 | 新建教学楼一栋。总建筑面积为 4002㎡。 | 0.11 | 2021-2023 | 正在开展前期工作 |  |
| 79 | 联合镇联合小学教学楼项目 | 龙城 | 教育 | 新建教学楼一栋。总建筑面积为 4000㎡。 | 0.11 | 2022-2024 | 谋划 |  |
| 80 | 朝阳市双塔区新星教育幼儿园建设项目 | 双塔 | 教育 | 占地面积13.6亩，总建筑面积5891.93平方米。 | 0.26 | 2021-2023 | 谋划 |  |
| 81 | 凌源市教育信息化素质  提升工程项目 | 凌源 | 教育 | 教育信息化设施设备 | 3.18 | 2021-2025 | 前期准备阶段 |  |
| 82 | 凌源市第二高级中学教学楼建设项目 | 凌源 | 教育 | 教学楼6000平方米 | 0.14 | 2022-2023 | 前期手续已完成 |  |
| 83 | 北票市第二小学异址新建项目 | 北票 | 教育 | 总建筑面积12447.7平方米。教学楼8511.70 平方米，阶梯教室508平方米，食堂1368平方米，风雨操场2000平方米，门卫60平方米，新建操场10000平方米。 | 0.5 | 2021-2022 | 筹备 |  |
| 84 | 北票市桃园中心幼儿园新建教学楼及活动场地项目 | 北票 | 教育 | 10000平方米，其中新建教学楼5000平方米，活动场地5000平方米。 | 0.2 | 2021-2022 | 筹备 |  |
| 85 | 新建朝阳县第二小学项目 | 朝阳 | 教育 | 综合教学楼、食堂及报告厅、附属工程和设  备购置 | 0.45 | 2019-2021 | 谋划 |  |
| 86 | 朝阳县职业教育中心异地新建项目 | 朝阳 | 教育 | 综合楼、教学楼、实训楼、实训基地、多功能演播厅、图书馆、食堂、宿舍楼、附属工程和设备购置 | 2.5 | 2019-2022 | 谋划 |  |
| 87 | 建平县第六小学教学楼及运动场地建设项目 | 建平 | 教育 | 新建教学楼4190平米，运动场地9000平米 | 0.12 | 2021-2022 | 初设已批复 |  |
| 88 | 建平县黑水联合中学教学楼、宿舍楼、食堂、运动场地、风雨操场建  设项目 | 建平 | 教育 | 新建教学楼5750平方米、办公实验楼3200、宿舍楼6800平方米、学生食堂3000平方米，300米跑圈运动场建设及球类场地硬化12000，风雨操场2700平方米。 | 0.51 | 2021-2022 | 筹备中 |  |
| 89 | 喀左县第四小学新建东校区建设项目 | 喀左 | 教育 | 新建教学12000平方米，体育馆2000平方米，食堂2200平方米，塑胶运动场11000平方米，厕所400平方米。 | 0.45 | 2021-2022 | 筹备 |  |
| 90 | 喀左县蒙古族高级中学城西分校新建教学综合楼、体育馆、塑胶运动  场项目 | 喀左 | 教育 | 新建教学综合楼6000平方米，体育馆5750平方米，塑胶运动场17000平方米。 | 0.35 | 2021-2022 | 筹备 |  |
| 91 | 龙城区第二实验小学项目 | 龙城 | 教育 | 占地面积28412平方米（43亩），建筑面积13500平方米，包括教学楼、食堂、警卫室、水洗厕所、体艺馆等，规划30班型，可容纳适龄学生约1350人，预计投资6700万元。 | 0.67 | 2021-2022 | 正在开展前期工作 |  |