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                                朝住建建议[2026]28号

关于对朝阳市十二届人大五次会议

第1059号代表建议答复的函

付桂红代表：

您提出的关于进一步加快城区管道燃气升级改造进度的建议收悉，现答复如下：                                      

市住建局紧扣国家城市燃气管道老化更新改造政策要求，2022年，系统谋划了朝阳市中心城区老旧燃气管网改造工程，计划更新改造庭院球墨铸铁管157公里、居民燃气立管410公里、户内燃气安全设施(包括报警器、自闭阀、长寿命连接软管)25万户、新建燃气安全信息管理平台1座。通过积极向上争取，项目所需资金已全部落实，可保障工程连续、稳定施工。截至目前，工程庭院、立管已铺设97%，正在全力推进新旧管网置换工作，计划今年全面竣工，届时，将实现6.9万户居民管网改造升级。在施工过程中，严把工程质量安全关，强化施工全过程监管，严格落实质量管控措施，确保燃气工程建设质量达标、安全可靠。针对城区道路密集、居民出行频繁的特点，实行分段施工、限时作业，最大程度降低对群众生活影响，同时强化与社区、物业联动，做到施工透明、沟通顺畅。

下一步，我们将持续紧盯目标任务，压紧压实工作责任，全力加快推进城区管道燃气升级改造各项工作。紧盯时间节点，优化施工组织，在确保工程质量和施工安全的前提下，全力以赴加快项目建设进度，统筹解决项目推进过程中存在的困难问题，不断完善燃气配套基础设施建设，全面提升城区燃气供应保障能力和安全运行水平，切实把民生工程办实办好。

感谢您对我市城市公用事业建设工作的关心和支持，欢迎继续多提宝贵意见和建议。                      

联系人：公用事业科科长  周旷
联系电话：15842119009                                

                             朝阳市住房和城乡建设局 

                          2026年6月10日

抄送：市人大人事委、市政府办公室（督查室）


