| 附件1 2026年凌源市省级一般债权项目入库明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 项目 类别 | 二级 类别 | 项目名称 | 项目 投资 金额 | 其中申请 债券资金 | 其中 配套 资金 | 配套 资金 来源 | 主导产业类别 | 项目所在片区 | 计划项目开工时间 | 计划完工验收时间 | 是否形成固定资产 |
| 1 | 瓦房店镇 | 1 | ② | 凌源市2026年瓦房店镇三家村花球种植基地配套冷库建设项目（一般债项目） | 300 | 295 | 5 | 自筹 | 花卉 | 瓦房店镇三家村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 2 | 三道河子镇 | 1 | ② | 凌源市2026年三道河子镇蔬菜生产种植基地及配套基础设施建设项目（一般债项目） | 990 | 980 | 10 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 三道河子镇三道河子村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 3 | 沟门子镇 | 1 | ① | 凌源市2026年沟门子镇白石嘴村设施农业基础设施升级项目（一般债项目） | 995 | 975 | 20 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 沟门子镇白石嘴村 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 4 | 宋杖子镇 | 1 | ① | 凌源市2026年宋杖子镇设施农业基础设施配套项目（一般债项目） | 233 | 228 | 5 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 宋杖子镇 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 5 | 刀尔登镇 | 1 | ① | 凌源市2026年刀尔登镇设施农业配套建设项目（一般债项目） | 362 | 357 | 5 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 刀尔登镇三道沟村、烧锅地村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 6 | 农发集团 | 1 | ② | 2026年花卉产业全链建设项目（一般债项目） | 839 | 819 | 20 | 自筹 | 基础设施建设类项目 | 凌源市小城子镇 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 7 | 大王杖子乡 | 2 | ⑥农村垃圾治理项目 | 2026年大王杖子乡农业固废资源化利用项目一期（一般债项目） | 999.00 | 998.00 | 1.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 大王杖子乡山嘴村 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 8 | 大王杖子乡 | 2 | ⑥农村垃圾治理项目 | 2026年大王杖子乡农业固废资源化利用项目二期（一般债项目） | 999.00 | 998.00 | 1.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 大王杖子乡山嘴村 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 9 | 三道河子镇 | 1 | ② | 2026年三道河子镇食用菌保鲜冷库项目（一般债项目） | 500.00 | 499.00 | 1.00 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 三道河子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 10 | 松岭子镇 | 2 | ③ | 2026年松岭子镇道路亮化项目（安装400个太阳能路灯及路灯杆）（一般债项目） | 104.00 | 103.00 | 1.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市松岭子镇 | 2026.5 | 2026.8 | 是 |
| 11 | 松岭子镇 | 2 | ① | 2026年松岭子镇道路硬化项目（硬化20公里宽3.5米长18厘米道路）（一般债项目） | 500.00 | 495.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市松岭子镇 | 2026.5 | 2026.10 | 是 |
| 12 | 松岭子镇 | 2 | ⑥人工湿地 | 2026年松岭子镇人工湿地项目（一般债项目） | 500.00 | 495.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市松岭子镇 | 2026.5 | 2026.8 | 是 |
| 13 | 松岭子镇 | 2 | ⑥农村垃圾治理项目 | 2026年松岭子镇购买垃圾箱项目（购买400个铁皮垃圾桶）（一般债项目） | 120.00 | 118.00 | 2.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 凌源市松岭子镇 | 2026.5 | 2026.8 | 是 |
| 14 | 三十家子镇 | 1 | ⑤ | 2026年三十家子镇馨百种苗公司设施改造项目（一般债项目） | 200.00 | 190.00 | 10.00 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 三十家子镇北街村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 15 | 三十家子镇 | 2 | ② | 2026年三十家子镇污水处理厂管网改造项目（一般债项目） | 167.00 | 162.00 | 5.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 项目位于三十家子镇域内，改造2公里管网工程，解决镇域内5000人口污水收集和处理工作 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 16 | 三十家子镇 | 2 | ①③ | 2026年三十家子镇北街村、南街村基础设施建设及100盏路灯安装（一般债项目） | 285.00 | 275.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 新建1200米护坡及新安装100盏路灯安装 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 17 | 北炉乡 | 2 | ⑦方塘 | 2026年北炉乡大型农业蓄水灌溉方塘项目（一般债项目） | 520.00 | 510.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市北炉乡何杖子村何前组 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 18 | 北炉乡 | 1 | ② | 2026年北炉乡现代化农业园道路及排水项目（一般债项目） | 62.00 | 60.00 | 2.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市北炉乡何杖子村平东组 | 2026.5 | 2026.11 | 是 |
| 19 | 北炉乡 | 2 | ①② | 2026年北炉乡何杖子村路面硬化及排水安全工程（一般债项目） | 72.60 | 71.60 | 1.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市北炉乡何杖子村何北组 | 2026.5 | 2026.11 | 是 |
| 20 | 北炉乡 | 1 | ② | 2026年北炉乡何杖子村大型牲畜交易市场（一般债项目） | 712.00 | 692.00 | 20.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市北炉乡何杖子村平房组 | 2026.8 | 2026.11 | 是 |
| 21 | 北炉乡 | 1 | ② | 凌源市北炉乡何杖子村装配日光温室大棚项目（一般债项目） | 510 | 500 | 10 | 村自筹 | 蔬菜种植业 | 凌源市北炉乡何杖子村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 22 | 城关街道 | 2 | ①② | 2026年城关街道村内道路及防护、排水设施项目（一般债项目） | 561.33 | 538.00 | 23.33 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市城关街道凌河村、西五官村、东山村、马场村 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 23 | 城关街道 | 2 | ⑦小型垃圾焚烧设施 | 2026年城关街道小型垃圾焚烧设施项目（一般债项目） | 600.00 | 582.00 | 18.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 凌源市城关街道安杖子村、十五里堡村、八里堡村 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 24 | 刘杖子镇 | 2 | ⑤ | 2026年刘杖子镇东干沟子村吉安养老服务中心扩建项目（一般债项目） | 180.00 | 170.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市刘杖子镇东干沟子村 | 2026.5 | 2026.10 | 是 |
| 25 | 刘杖子镇 | 1 | ① | 2026年刘杖子镇郭杖子村农事综合服务中心（一般债项目） | 300.00 | 290.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市刘杖子镇郭杖子村 | 2026.4 | 2026.10 | 是 |
| 26 | 刘杖子镇 | 2 | ⑦ | 2026年刘杖子镇洼子店村河西组大坝广场基础设施项目（一般债项目） | 110.00 | 100.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 凌源市刘杖子镇洼子店村 | 2026.5 | 2026.10 | 是 |
| 27 | 刘杖子镇 | 2 | ⑤ | 2026年刘杖子镇新建养老院项目（一般债项目） | 300.00 | 290.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 刘杖子镇东房申村 | 2026.4 | 2026.10 | 是 |
| 28 | 刘杖子镇 | 1 | ⑤ | 2026年刘杖子镇光伏发电项目（一般债项目） | 200.00 | 198.00 | 2.00 | 自筹 | 光伏发电 | 凌源市刘杖子镇王杖子村 | 2026.4 | 2026.10 | 是 |
| 29 | 刘杖子镇 | 1 | ③ | 2026年刘杖子镇粮食风干塔（一般债项目） | 160.00 | 150.00 | 10.00 | 自筹 | 生产加工业 | 凌源市刘杖子镇刘杖子村 | 2026.4 | 2026.10 | 是 |
| 30 | 东城街道 | 2 | ① | 2026年东城街道五里堡村道路硬化项目（一般债项目） | 175.50 | 175.50 | 4.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道五里堡村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 31 | 东城街道 | 2 | ③ | 2026年东城街道村级道路亮化项目（一般债项目） | 120.00 | 120.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 32 | 东城街道 | 1 | ⑥文旅项目 | 2026年东城街道房申村徒步公园徒步步道项目（一般债项目） | 90.00 | 90.00 | 20.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道房申村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 33 | 东城街道 | 1 | ⑥文旅项目 | 2026年东城街道房申村徒步公园蓄水池项目（利用高铁抽出的水）（一般债项目） | 320.00 | 320.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道房申村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 34 | 东城街道 | 1 | ⑥文旅项目 | 2026年东城街道房申村徒步公园健身器材项目（一般债项目） | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道房申村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 35 | 东城街道 | 1 | ⑥文旅项目 | 2026年东城街道房申村徒步公园服务中心项目（一般债项目） | 120.00 | 120.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道房申村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 36 | 东城街道 | 1 | ⑥文旅项目 | 2026年东城街道房申村徒步公园停车场项目（一般债项目） | 150.00 | 150.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道房申村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 37 | 东城街道 | 1 | ⑥文旅项目 | 2026年东城街道房申村徒步公园景观绿化项目（一般债项目） | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道房申村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 38 | 东城街道 | 2 | ③ | 2026年东城街道房申村徒步公园道路亮化项目（一般债项目） | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 东城街道房申村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 39 | 东城街道 | 1 | ② | 2026年东城街道辛杖子村种苗繁育中心建设项目（一般债项目） | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 东城街道辛杖子村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 40 | 宋杖子镇 | 1 | ① | 2026年宋杖子镇侯杖子村农机具展示棚项目（一般债项目） | 56.00 | 50.00 | 6.00 | 自筹 | 生产加工业 | 宋杖子镇侯杖子村 | 2026.3 | 2026.5 | 是 |
| 41 | 宋杖子镇 | 1 | ① | 2026年宋杖子镇宋杖子村农史馆项目（一般债项目） | 150.00 | 130.00 | 20.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 宋杖子镇宋杖子村 | 2026.3 | 2026.8 | 是 |
| 42 | 宋杖子镇 | 1 | ① | 2026年宋杖子镇宋杖子村育苗产业园农业科普示范馆项目（一般债项目） | 79.00 | 50.00 | 29.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 宋杖子镇宋杖子村 | 2026.3 | 2026.10 | 是 |
| 43 | 宋杖子镇 | 2 | ① | 2026年宋杖子镇范杖子村养老中心项目（一般债项目） | 400.00 | 350.00 | 50.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 宋杖子镇范杖子村 | 2026.3 | 2026.12 | 是 |
| 44 | 宋杖子镇 | 2 | ① | 2026年宋杖子镇段杖子村农民大食堂项目（一般债项目） | 150.00 | 110.00 | 40.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 宋杖子镇段杖子村 | 2026.3 | 2027.12 | 是 |
| 45 | 宋杖子镇 | 2 | ① | 2026年宋杖子镇宋杖子村路灯200盏（一般债项目） | 40.00 | 35.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 宋杖子镇 | 2026.3 | 2026.4 | 是 |
| 46 | 宋杖子镇 | 2 | ⑥农村垃圾治理项目 | 2026年宋杖子镇人居环境整治含：垃圾收集桶1000个；小型垃圾焚烧站2处；转运车JB型号1台、垃圾压缩车2台；垃圾转运站一处（一般债项目） | 384.00 | 285.00 | 99.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 宋杖子镇 | 2026.3 | 2026.5 | 是 |
| 47 | 宋杖子镇 | 2 | ⑥农村垃圾治理项目 | 2026年宋杖子镇宋杖子村河道治理项目5000米（一般债项目） | 500.00 | 420.00 | 80.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 宋杖子镇宋杖子村 | 2026.3 | 2026.9 | 是 |
| 48 | 宋杖子镇 | 2 | ① | 2026年宋杖子镇一家村道路及防护项目（一般债项目） | 200.00 | 180.00 | 20.00 | 自筹 | 乡村建设 | 宋杖子镇一家村 | 2026.3 | 2026.5 | 是 |
| 49 | 宋杖子镇 | 2 | ① | 2026年宋杖子镇一家村公用照明项目（一般债项目） | 35.00 | 32.00 | 3.00 | 自筹 | 乡村建设 | 宋杖子镇一家村 | 2026.3 | 2026.5 | 是 |
| 50 | 宋杖子镇 | 1 | ③ | 2026年宋杖子镇北房身村杂粮加工厂项目（一般债项目） | 500.00 | 450.00 | 50.00 | 自筹 | 农事加工配套基础设施 | 宋杖子镇北房身村 | 2026.3 | 2026.8 | 是 |
| 51 | 刀尔登镇 | 2 | ③ | 2026年刀尔登镇柴杖子村人工湿地建设项目（一般债项目） | 200.00 | 190.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 刀尔登镇柴杖子村 | 2026.8 | 2026.11 | 是 |
| 52 | 刀尔登镇 | 2 | ③ | 2026年刀尔登镇安装路灯项目（一般债项目） | 145.00 | 142.00 | 3.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 刀尔登镇烧锅地村、三道沟村 | 2026.4 | 2026.11 | 是 |
| 53 | 刀尔登镇 | 2 | ① | 2026年刀尔登镇路面硬化项目（一般债项目） | 81.00 | 79.00 | 2.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 刀尔登镇烧锅地村 | 2026.5 | 2026.9 | 是 |
| 54 | 刀尔登镇 | 1 | ② | 2026年刀尔登镇冷棚维修加固及蔬菜储藏项目（一般债项目） | 50.00 | 48.00 | 2.00 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 刀尔登镇三道沟村 | 2026.4 | 2026.7 | 是 |
| 55 | 刀尔登镇 | 1 | ③ | 2026年刀尔登镇玉米烘干仓储项目（一般债项目） | 120.00 | 100.00 | 20.00 | 自筹 | 生产加工业 | 刀尔登镇干沟子村 | 2026.3 | 2026.8 | 是 |
| 56 | 刀尔登镇 | 1 | ② | 2026年刀尔登镇蓝莓种植项目（一般债项目） | 182.00 | 120.00 | 62.00 | 自筹 | 水果种植业 | 刀尔登镇柏杖子村 | 2026.2 | 2026.4 | 是 |
| 57 | 刀尔登镇 | 1 | ② | 2026年刀尔登镇食用菌高标准棚改造项目（一般债项目） | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 刀尔登镇柏杖子村 | 2026.6 | 2026.11 | 是 |
| 58 | 刀尔登镇 | 2 | ② | 2026年刀尔登镇农村基础设施建设项目（一般债项目） | 288.00 | 283.00 | 5.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 刀尔登镇三道梁子村 | 2026.3 | 2026.12 | 是 |
| 59 | 刀尔登镇 | 1 | ② | 2026年刀尔登镇食用菌香菇标准化棚室建设项目（一般债项目） | 600.00 | 550.00 | 50.00 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 刀尔登镇三道梁子村 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 60 | 刀尔登镇 | 2 | ③ | 2026年刀尔登镇南营子村青龙河畔防护坝建设工程（一般债项目） | 220.00 | 210.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 刀尔登镇南营子村 | 2026.8 | 2026.11 | 是 |
| 61 | 刀尔登镇 | 1 | ② | 2026年刀尔登镇垃圾治理项目（一般债项目） | 572.00 | 550.00 | 22.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 刀尔登镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 62 | 刀尔登镇 | 1 | ② | 2026年刀尔登镇高标准暖棚建设项目（一般债项目） | 200.00 | 180.00 | 20.00 | 自筹 | 蔬菜种植业 | 刀尔登镇八道沟村 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 63 | 刀尔登镇 | 1 | ③ | 2026年刀尔登镇瓶装水及果蔬饮料生产项目（一般债项目） | 240.00 | 200.00 | 40.00 | 自筹 | 生产加工业 | 刀尔登镇侯杖子村 | 2026.5 | 2026.11 | 是 |
| 64 | 沟门子镇 | 1 | ⑥光伏电站 | 2026年沟门子镇老爷庙村光伏电站项目（一般债项目） | 105.00 | 100.00 | 5.00 | 自筹 | 光伏电站 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 65 | 沟门子镇 | 1 | ⑥光伏电站 | 2026年沟门子镇碾房杖子村光伏电站项目（一般债项目） | 105.00 | 100.00 | 5.00 | 自筹 | 光伏电站 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 66 | 沟门子镇 | 1 | ⑥光伏电站 | 2026年沟门子镇胡杖子村光伏电站项目（一般债项目） | 105.00 | 100.00 | 5.00 | 自筹 | 光伏电站 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 67 | 沟门子镇 | 1 | ⑥光伏电站 | 2026年沟门子镇老厂子村光伏电站项目（一般债项目） | 105.00 | 100.00 | 5.00 | 自筹 | 光伏电站 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 68 | 沟门子镇 | 1 | ③ | 2026年沟门子镇老爷庙村酸菜深加工项目（一般债项目） | 120.00 | 100.00 | 20.00 | 自筹 | 生产加工业 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 69 | 沟门子镇 | 1 | ⑤ | 2026年沟门子镇牛洞子村养老服务中心项目（一般债项目） | 120.00 | 110.00 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 70 | 沟门子镇 | 2 | ⑥化粪池 | 2026年沟门子镇化粪池项目（一般债项目） | 100.00 | 90.00 | 10.00 | 自筹 | 农村环境治理 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 71 | 沟门子镇 | 2 | ① | 2026年沟门子镇村道建设基础设施项目（一般债项目） | 231.00 | 219.30 | 11.70 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 72 | 沟门子镇 | 2 | ① | 2026年沟门子镇河道护岸基础设施项目（一般债项目） | 999.00 | 998.00 | 1.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 73 | 沟门子镇 | 2 | ③ | 2026年沟门子镇亮化工程基础设施建设项目（一般债项目） | 380.95 | 370.95 | 10.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 74 | 沟门子镇 | 2 | ② | 2026年沟门子镇沟门子镇街区排水项目（一般债项目） | 315.00 | 300.00 | 15.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 沟门子镇 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 75 | 四合当镇 | 1 | ② | 2026年四合当镇白庙子村肉鸡养殖小区项目（一般债项目） | 220.00 | 200.00 | 20.00 | 自筹 | 产业链配套基础设施建设项目 | 凌源市四合当镇白庙子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 76 | 四合当镇 | 1 | ② | 2026年四合当镇郑杖子村农机项目（一般债项目） | 65.00 | 63.00 | 2.00 | 自筹 | 产业链配套基础设施建设项目 | 郑杖子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 77 | 四合当镇 | 1 | ⑥ | 2026年四合当镇大马营子村活羊交易市场（一般债项目） | 210.00 | 200.00 | 10.00 | 自筹 | 畜牧业 | 大马营子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 78 | 四合当镇 | 1 | ① | 2026年四合当镇东大杖子村农机具厂库棚（一般债项目） | 7.70 | 7.00 | 0.70 | 自筹 | 产业发展基础设施建设项目 | 四合当镇东大杖子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 79 | 四合当镇 | 1 | ② | 2026年四合当镇东大杖子村冷库建设（一般债项目） | 71.00 | 70.00 | 1.00 | 自筹 | 产业发展基础设施建设项目 | 四合当镇东大杖子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 80 | 四合当镇 | 1 | ⑥ | 2026年四合当镇东大杖子村广场维修（一般债项目） | 6.20 | 6.00 | 0.20 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 四合当镇东大杖子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 81 | 四合当镇 | 2 | ③ | 2026年四合当镇东大杖子村公用照明项目（一般债项目） | 16.50 | 16.00 | 0.50 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 四合当镇东大杖子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 82 | 四合当镇 | 2 | ⑤ | 2026年四合当镇东大杖子村养老服务项目（一般债项目） | 102.00 | 100.00 | 2.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 四合当镇东大杖子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 83 | 四合当镇 | 2 | ② | 2026年四合当村排水项目（一般债项目） | 120.00 | 119.00 | 1.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 四合当村 | 2026.3 | 2026.12 | 是 |
| 84 | 四合当镇 | 1 | ② | 2026年四合当村有机肥加工项目（一般债项目） | 280.00 | 277.20 | 2.80 | 自筹 | 产业发展基础设施建设项目 | 四合当村原牛场 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 85 | 瓦房店镇 | 2 | ⑤ | 2026年瓦房店镇养老服务项目（一般债项目） | 195.00 | 194.00 | 1.00 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 瓦房店镇瓦房店村 | 2026.3 | 2026.12 | 是 |
| 86 | 四合当镇 | 1 | ① | 2026年四合当镇大马营子村农机具厂库棚（一般债项目） | 6.20 | 6.00 | 0.20 | 自筹 | 产业发展基础设施建设项目 | 四合当镇大马营子村 | 2026.3 | 2026.11 | 是 |
| 87 | 三家子 | 2 | ① | 2026年三家子乡人居环境整治项目（一般债项目） | 201 | 200 | 1 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 三家子乡 | 2026.5 | 2026.10 | 是 |
| 88 | 三家子 | 1 | ③ | 2026年三家子乡天盛号村稻米加工厂项目（一般债项目） | 121 | 120 | 1 | 自筹 | 产业发展基础设施建设类项目 | 天盛号村 | 2026.5 | 2026.8 | 是 |
| 89 | 三家子 | 2 | ② | 2026年三家子乡中心街排水、铺设彩砖项目（一般债项目） | 141 | 140 | 1 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 三家子村、天盛号村 | 2026.5 | 2026.10 | 是 |
| 90 | 三家子 | 2 | ① | 2026年三家子乡村内道路路基改造及硬化项目（一般债项目） | 301 | 300 | 1 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 三家子乡 | 2026.5 | 2026.11 | 否 |
| 91 | 三家子 | 2 | ② | 2026年三家子乡河道治理项目（一般债项目） | 601 | 600 | 1 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 双杨树村、坤都沟村 | 2026.5 | 2026.11 | 否 |
| 92 | 三家子 | 1 | ① | 2026年三家子乡歪脖杖子村设施农业暖棚项目（一般债项目） | 701 | 700 | 1 | 自筹 | 产业发展基础设施建设类项目 | 歪脖杖子村 | 2026.5 | 2026.11 | 是 |
| 93 | 大王杖子乡 | 2 | ⑥农村垃圾治理项目 | 大王杖子乡环境整治项目（垃圾桶800个）（一般债项目） | 20 | 19.5 | 0.5 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 大王杖子乡 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 94 | 大王杖子乡 | 2 | ① | 大王杖子乡村组油路硬化项目（一般债项目） | 116 | 115 | 1 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 大王杖子乡冯杖子村、孙杖子村 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 95 | 大王杖子乡 | 2 | ③ | 大王杖子乡公用照明项目（路灯100盏（一般债项目）） | 30 | 29.5 | 0.5 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 大王杖子乡 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 96 | 大王杖子乡 | 2 | ⑥农村垃圾治理项目 | 大王杖子乡粪污资源化利用项目（一般债项目） | 220 | 219 | 1 | 自筹 | 农村环境治理 | 大王杖子乡 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 97 | 乌兰白镇 | 2 | ⑦小型公益性基础设施 | 乌兰白镇太平沟村晾晒场化粪池项目（一般债项目） | 20 | 19 | 1 | 自筹 | 农村环境治理 | 乌兰白镇太平沟村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 98 | 乌兰白镇 | 1 | ③ | 乌兰白镇路灯安装项目（一般债项目） | 63 | 60 | 3 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 乌兰白镇哈叭气村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 99 | 乌兰白镇 | 2 | ⑥村内道路及道路两侧绿化项目 | 乌兰白镇蔡杖子村中心村主干路两侧美化项目（一般债项目） | 22 | 20 | 2 | 自筹 | 农村环境治理 | 乌兰白镇蔡杖子村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 100 | 乌兰白镇 | 2 | ⑦小型公益性基础设施 | 乌兰白镇乌兰白村晾晒场及美化项目（一般债项目） | 20 | 18 | 2 | 自筹 | 农村环境治理 | 乌兰白镇乌兰白村 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 101 | 杨杖子镇 | 2 | ② | 杨杖子镇污水处理工程（一般债项目） | 300 | 290 | 10 | 自筹 | 公共服务类 | 杨杖子镇杨杖子村行政区、百牛群村山湾子 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 102 | 杨杖子镇 | 2 | ⑦生态治理项目 | 杨杖子镇清水河生态治理项目（一般债项目） | 630 | 610 | 20 | 自筹 | 公共服务类 | 杨杖子镇杨杖子村清水河流域 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 103 | 大河北镇 | 2 | ① | 2026年大河北镇道路硬化项目（一般债项目） | 168.00 | 160.00 | 8.00 | 酬劳人数40人，酬劳标准10工/人，酬劳折资标准200元/天，酬劳折资总额8万元 | 农业、养殖业 | ①石洞沟村组内道路硬化3500米，其中四道杖子组950米，三道杖子组、二道杖子2550米。②杨树沟门村田间作业路路面硬化2200米，其中麻子沟500米，西窑沟800米，北大湾400米，狍子沟门500米 | 2026.5 | 2026.10 | 否 |
| 104 | 大河北镇 | 1 | ② | 2026年大河北镇南刘杖子村土特产加工配套项目（一般债项目） | 135.00 | 130.00 | 5.00 | 酬劳人数25人，酬劳标准10工/人，酬劳折资标准200元/天，酬劳折资总额5万元 | 农业 | （1）4套LT1烘干机（2）2套270榨油机（3）2套真空包装机（4）2套压盖机（5）三轮车2台（6）变压器增容及配套设施（7）晾晒场地硬化2000平方米（8）冷库2座 | 2026.4 | 2026.10 | 否 |
| 105 | 牛营子镇 | 1 | ③ | 2026年牛营子镇百合产品深加工（一般债项目） | 700 | 670 | 30 | 自筹 | 百合鳞茎、花等食药用深加工 | 牛营子镇石杖子村 | 2026.5 | 2026.4 | 2026.12 |
| 106 | 牛营子镇 | 1 | ② | 2026年牛营子镇冷棚建设（一般债项目） | 150 | 148.5 | 1.5 | 自筹 | 农业，种植业 | 牛营子镇水泉村吕杖子组东沟建设冷棚50个 | 2026.4 | 2026.12 | 2026.12 |
| 107 | 牛营子镇 | 2 | ① | 2026年牛营子镇水泉村道路硬化项目（一般债项目） | 260 | 250 | 10 | 自筹 | 发展农村基础设施建设 | 牛营子镇水泉村吕杖子组和方家岭组巷道水泥硬化项目 | 2026.4 | 2026.12 | 是 |
| 108 | 牛营子镇 | 2 | ① | 2026年牛营子镇南台子桥和半里杖子桥（一般债项目） | 60 | 55 | 5 | 自筹 | 基础设施建设 | 牛营子镇半里杖子村南台子组、半里杖子组 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 109 | 牛营子镇 | 2 | ① | 2026年牛营子镇黄南组、黄北组水泥硬化（一般债项目） | 75 | 70 | 5 | 自筹 | 基础设施建设 | 牛营子镇半里杖子村黄杖子组 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 110 | 牛营子镇 | 1 | ⑤ | 2026年牛营子镇建矿泉水厂（一般债项目） | 200 | 190 | 10 | 自筹 | 生产、加工 | 牛营子镇半里杖子村石洞子组 | 2026.6 | 2026.12 | 是 |
| 111 | 牛营子镇 | 2 | ③ | 2026年牛营子镇路灯亮化工程（一般债项目） | 25 | 20 | 5 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 牛营子镇太平杖子村各组 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 112 | 牛营子镇 | 2 | ② | 2026年牛营子镇惠农农机具（一般债项目） | 49 | 48 | 1 | 自筹 | 产业链配套基础设施建设项目 | 牛营子镇老杖子村 | 2026.7 | 2026.11 | 是 |
| 113 | 牛营子镇 | 2 | ② | 2026年牛营子镇西大川村渗津河河套治理工程（一般债项目） | 220 | 215 | 5 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 牛营子镇西大川村 | 2026.5 | 2026.11 | 是 |
| 114 | 牛营子镇 | 1 | ② | 2026年牛营子镇西大川村肉鸡养殖项目（一般债项目） | 220 | 210 | 10 | 自筹 | 新建肉鸡养殖场 | 牛营子镇西大川村 | 2026.5 | 2026.12 | 否 |
| 115 | 牛营子镇 | 1 | ⑥光伏电站 | 2026年牛营子镇西大川村光伏电站项目（一般债项目） | 105 | 100 | 5 | 自筹 | 光伏电站 | 牛营子镇西大川村 | 2026.5 | 2026.12 | 是 |
| 116 | 牛营子镇 | 2 | ⑦现代智能管理 | 2026年牛营子镇西大川村农机具及智能设备惠农服务项目（一般债项目） | 65 | 64 | 1 | 自筹 | 公益性基础建设 | 牛营子镇西大川村 | 2026.5 | 2026.11 | 是 |
| 117 | 牛营子镇 | 2 | ⑥垃圾池 | 2026年牛营子镇垃圾池项目（一般债项目） | 6 | 5 | 1 | 自筹 | 农村基础设施及公共服务 | 牛营子镇小北沟村各组 | 2026.4.1 | 2026.9.1 | 是 |
| 118 | 宋杖子镇 | 2 | ⑦农业废弃物回收再利用 | 凌源市_产业发展_加工流通项目_2026年宋杖子镇农业废弃物回收再利用加工项目 | 600 | 595 | 5 | 自筹 | 加工流通项目 | 宋杖子镇段杖子村 | 2026.5 | 2026.11 | 是 |
| 119 | 刀尔登镇 | 2 | ⑦人居环境整治 | 凌源市_乡村建设行动_人居环境整治_凌源市刀尔登镇人居环境治理项目(人居环境) | 674.71 | 664.71 | 10 | 自筹 | 人居环境整治 | 凌源市刀尔登镇 | 2026.4 | 2026.10 | 是 |
| 120 | 万元店镇 | 2 | ⑦凌源百合生态旅游带 | 凌源百合乡村生态旅游带万元店镇铁匠炉村项目 | 100 | 100 |  | 自筹 | 人居环境整治 | 万元店镇铁匠炉村 | 2026 | 2026 | 是 |
| 121 | 小城子镇 | 2 | ⑦凌源百合生态旅游带 | 凌源百合乡村生态旅游带小城子镇杨大营子村项目 | 150 | 150 |  | 自筹 | 人居环境整治 | 小城子镇杨大营子村 | 2026 | 2026 | 是 |
| 122 | 小城子镇 | 2 | ⑦凌源百合生态旅游带 | 凌源百合乡村生态旅游带小城子镇乔营子村项目 | 130 | 130 |  | 自筹 | 人居环境整治 | 小城子镇乔营子村 | 2026 | 2026 | 是 |
| 123 | 万元店镇 | 2 | ⑦凌源百合生态旅游带 | 凌源百合乡村生态旅游带万元店镇热水汤村项目 | 370 | 370 |  | 自筹 | 人居环境整治 | 万元店镇热水汤村 | 2026 | 2026 | 是 |
| 124 | 宋杖子镇 | 2 | ⑦凌源百合生态旅游带 | 凌源百合乡村生态旅游带宋杖子镇段杖子村项目 | 260 | 260 |  | 自筹 | 人居环境整治 | 宋杖子镇段杖子村 | 2026 | 2026 | 是 |
| 125 | 万元店镇 | 1 | ② | 辽宁省朝阳市凌源市球根花卉科创产业园项目 | 1300 | 1290 | 10 | 自筹 | 产业发展 | 万元店镇 | 2026.3 | 2026.12 | 是 |
| 126 | 小城子镇 | 1 | ⑤ | 凌源市蓝莓数字农业产业园项目 | 5000 | 4950 | 50 | 自筹 | 产业发展 | 小城子镇 | 2026.3 | 2026.12 | 是 |
| 填报说明：涉及到巩固脱贫成果的一般债权项目类别包括：1-产业发展基础设施建设类项目（占比60%）、2-农村基础设施和公共服务类项目。表格内填序号即可。 1-对应的二级类别包括：①现代农事综合服务中心基础设施建设项目、②产业链配套基础设施建设项目、③农产品加工配套基础设施建设项目、④仓储物流基础设施建设项目、⑤产业融合发展基础设施建设项目、⑥其他请详细写明具体类别。表格内填序号即可，如果填⑥要写明具体类别。 2-对应的二级类别包括：①村内道路及防护项目、②排水项目、③公用照明项目、④适老化改造项目、⑤养老服务项目、⑥卫生所项目、⑦其他必要的小型公益性基础设施和公共服务设施项目请详细写明具体类别。表格内填序号即可，如果填⑥要写明具体类别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |